公共工程開工要件注意事項

- 行政院公共工程委員會為使公共工程計畫順利推展，避免發生開工後即停工、終止或解除契約情形，期能有效執行政府預算並維護廠商權益，特訂定本注意事項。

- 政府機關、公立學校及公營事業（以下簡稱機關）辦理公共工程開工條件檢核，除依法令完成相關事項外，應依本注意事項辦理。

- 本注意事項所稱公共工程，指單一標案預算金額達新臺幣一百五十萬元以上之工程。

機關辦理未達新臺幣一百五十萬元之工程，得比照本注意事項規定辦理。

搶修、搶險工程、以開口契約或統包方式辦理之工程不適用本注意事項，其執行過程得參照第四點附件一所列項目自行檢討。

- 機關辦理公共工程，應自規劃設計階段即預先檢討「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」（以下簡稱機關應辦事項檢核表，格式如附件一）所列項目，妥善排定作業時程，並於招標前確實辦理完成並檢核。

- 機關辦理公共工程招標前，應查填機關應辦事項檢核表，並經機關首長或其授權人員核定，檢核作業流程如附件二。

- 機關應辦事項檢核表如全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」，機關可續行辦理招標工作；如有項目檢核結果為「未完成」，除有個案特殊情形報經上級機關同意後始得進行招標外，應於完成後始得招標。

前項所定報經上級機關同意後始得進行招標，上級機關得衡酌機關作業能力及執行效率，授權機關自行辦理。

| 工程名稱 |  | 案號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算金額 |  | 檢核日期 |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果 | 相關法令 |
|  |  | 無需 辦理 | 已完成 | 未完成 |  |
| 1 | 環境影響評估（含環境影響差異分析） | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 環境影響評估法 |
| 2 | 水土保持規劃書及水土保持計畫 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 水土保持法 |
| 3 | 非都市土地使用變更編定 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 區域計畫法、非都市土地使用管制規則 |
| 4 | 都市計畫擬定或變更 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 都市計畫法 |
| 5 | 用地取得 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 土地徵收條例、土地法、國有財產法 |
| 6 | 都市設計審議 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 都市計畫法 |
| 7 | 古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 文化資產保存法 |
| 8 | 建築許可（建築執照或特種建築物許可等） | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 建築法 |
| 9 | 河川區域使用許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 水利法 |
| 10 | 鄰近、跨（穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例 |
| 11 | 管線箱涵處理及公用管線佈設許可 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 共同管道法及地方自治條例 |
| 12 | 樹木保護計畫 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 各直轄市、縣（市）自治條例 |
| 13 | 評估其他標案影響 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： |  |
| 14 | 地上物處理 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： | 土地徵收條例 |
| 15 | 工程預算可支用情形 | □ | □ | □ | 檢討結果及因應備案： 預定完成期程： |  |
| 備註： 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 本表檢核項目共計15項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 |
| 承辦單位主管及人員 | 會辦單位 | 機關首長或其授權人員 |

# Text boxes

附件一

附件二