108年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/工程管理處 )

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| 計畫名稱 | 公共工程品質管理計畫 | 個案計畫統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 108/01/01至108/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 7,414 |
| 計畫類別(次類別) | 公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者） | 年度可支用預算數(千元) | 7,414 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1080485 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 管考週期 | 月報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 |  |
| 計畫目標 | 推動公共工程施工品質管理制度，提升公共工程品質。 |
| 計畫核定情形 | 107 年8 月31 日院授發綜字第1070801567號 |
| 隸屬專案(子專案) |  |

註：本計畫與去年度 1070419 公共工程品質管理計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吳家琪 | 副研究員 | 02-87897733 | 02-87897714 | angel821866@gmail.com |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 可支用預算 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算 | 特別預算 | 基金預算 |
|  |  | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |
| 108 | 中央 | 7,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 總計 | 7,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共工程品質管理計畫 | 7,414 | 0 | 7,414 |  |
| 小計 | 7,414 | 0 | 7,414 |  |
| 備註 |  |

參、工作項目

一、辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件 | 權重(%) | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 進度計算基準 | 預算值 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 108/01/01 ~ 108/12/31 |
| 預期效益 | 落實公共工程施工品質管理制度，提升公共工程執行效率及能量，具體辦理事項如下: （一）公共工程施工品質查核。 （二）工程施工查核小組績效考核作業。 （三）公共工程金質獎評審作業及頒獎活動。 （四）全民監督公共工程管制考核。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吳家琪 | 副研究員 | 02-87897733 | 02-87897714 | angel821866@gmail.com.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配預算數(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.研擬公共工程施工查核計畫。 2.召開公共工程施工品質管理作業要點修正會議。 |  | 1.21 | 90 |
| 2 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理107年度全國各機關施工查核小組績效考核書面審查作業。 3.研擬公共工程施工品質管理作業要點修正會議。 |  | 1.89 | 140 |
| 3 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理全民監督公共工程管制考核初核作業。 | ● 完成公共工程施工查核計畫。 ( 預定 108/03/31 完成 ) ● 完成查核小組績效考核書面審查作業。 ( 預定 108/03/31 完成 ) | 4.32 | 320 |
| 4 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理全民監督公共工程管制考核複評作業及公布成績。 |  | 16.19 | 1,200 |
| 5 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理107年度全國各機關施工查核小組績效考核作業及公布成績。 |  | 22.26 | 1,650 |
| 6 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理全民監督公共工程管制考核頒獎前置作業。 | ● 完成查核小組績效考核作業並公布成績。 ( 預定 108/06/30 完成 ) | 26.98 | 2,000 |
| 7 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理全民監督公共工程管制考核頒獎作業。 3.辦理第19屆金質獎專業服務案招標作業。 | ●完成全民監督公共工程管制考核及頒獎作業。 ( 預定 108/07/01 完成 ) | 35.07 | 2,600 |
| 8 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎推薦作業。 |  | 53.95 | 4,000 |
| 9 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎行前會議及實地評審作業。 | ● 完成金質獎頒獎典禮專業服務案招標作業。 ( 預定 108/09/30 完成 ) | 59.35 | 4,400 |
| 10 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎實地評審作業及初評作業。 |  | 67.44 | 5,000 |
| 11 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎複評會議。 |  | 80.93 | 6,000 |
| 12 | 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎頒獎典禮。 | ● 完成金質獎實地評審作業及頒獎活動。 ( 預定 108/12/31 完成 ) | 100.00 | 7,414 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 辦理全國在建工程之施工查核作業 | 辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質 | 件 | 100.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | 分配預算數(千元) |
| --- | --- | --- |
|  | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 1.21 | 1.21 | 90 | 90 |
| 2 | 1.89 | 1.89 | 140 | 140 |
| 3 | 4.32 | 4.32 | 320 | 320 |
| 4 | 16.19 | 16.19 | 1,200 | 1,200 |
| 5 | 22.26 | 22.26 | 1,650 | 1,650 |
| 6 | 26.98 | 26.98 | 2,000 | 2,000 |
| 7 | 35.07 | 35.07 | 2,600 | 2,600 |
| 8 | 53.95 | 53.95 | 4,000 | 4,000 |
| 9 | 59.35 | 59.35 | 4,400 | 4,400 |
| 10 | 67.44 | 67.44 | 5,000 | 5,000 |
| 11 | 80.93 | 80.93 | 6,000 | 6,000 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 7,414 | 7,414 |

伍、管考基準

一、共同項目( 100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
| --- | --- |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |