精進政府採購電子化業務
112年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/資訊推動小組)
壹、計畫概要
一、計畫基本資料
計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5230-1341
計畫期程	112/01/01至112/12/31	計畫核定經費(千元)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展-其他	年計畫經費(千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1120171
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		執行地點	全國
		空間資料	預覽
計畫總目標	一、推動政府採購資訊公告。 / 二、推動電子領標。 / 三、推動共同供應契約網路訂購。 / 四、推動公開取得電子報價。 / 五、辦理政府電子採購網教育訓練。
計畫年度目標	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 / 配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 / 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。
年度工作摘要	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 / 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 / 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。 / 四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。
計畫核定情形	行政院112年度施政計畫：行政院111年09月05日院授發綜字第1110801441號函
隸屬專案(子專案)

計畫聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
盧家慶	分析師	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw
徐玉雯	科長	87897639	87897604	ywhsu@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置
一、各年預算編列使用
年度	預算別	年計畫經費					小計 / (D)=(A)+(B)+(C)
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理
112	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註

二、年度預算用途
分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
精進政府採購電子化業務	0	0	0
小計	0	0	0
備註

參、工作項目
一、精進政府採購電子化業務
(一) 基本資料
工作項目名稱	精進政府採購電子化業務	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	112/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	持續宣導公開取得電子報價單採購方式，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 / 推動網路電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力，廠商24小時皆可領標，達到便民目標。 / 發行政府採購公報電子版，節省每一上班日發行之紙本公報列印成本，並有助於環境保護及節能減碳。 / 持續精進政府電子採購網系統功能，以提供符合使用者需求之服務。 / 辦理完成至少50場政府電子採購網教育訓練，以提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度。

工作項目聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐玉雯	科長	87897639	87897604	ywhsu@mail.pcc.gov.tw
盧家慶	分析師	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點
月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	完成「111年度營運管理報告」。	完成「111年度營運管理報告」。 ( 預定 112/03/31 完成 )	15.00	0
6	完成112年上半年之異地備援演練。 / 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。	完成112年上半年之異地備援演練。 / 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。(預定 112/06/30 完成)	45.00	0
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 ( 預定 112/09/30 完成 )	60.00	0
12	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 / 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 / 完成112年下半年之異地備援演練。	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 / 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 / 完成112年下半年之異地備援演練。 ( 預定 112/12/31 完成 )	100.00	0

(三) 年度目標
項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	45.00

肆、整體計畫進度及預算配置
月份	預定進度(%)		分配經費(千元)
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	15.00	15.00	0	0
6	45.00	45.00	0	0
9	60.00	60.00	0	0
12	100.00	100.00	0	0

伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫（分項）目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10