 行政院公共工程委員會
110年度施政績效報告
壹、前言
行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）之職掌為統籌公共工程之規劃、審議、協調及督導，並為政府採購法、技師法、工程技術顧問公司管理條例之主管機關。本會對於公共建設的理念與規劃，秉持與時俱進、持續檢討創新之原則，努力建構國家未來發展之願景。
本會當前的施政主軸，係配合國家發展政策及方向，重點如下：一、加速推動公共工程建設，協調解決困難，提升公共建設施工品質；二、精進計畫與經費審議，提升公共工程技術與效能，協助工程產業爭取海外建設商機；三、推動政府採購公開化、透明化及電子化；健全政府採購法規，推動政府採購審查制度，並迅速、客觀、公正處理政府採購爭議；四、強化國家災防韌性，加速災區重建復原；五、鼓勵公共工程應用再生粒料，落實推動循環經濟；六、公共設施有效管理使用，專案小組協助達成零列管。
本會依據行政院110年度施政方針，配合核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定110年度施政計畫。
一、本會依據行政院110年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定110年度施政計畫（行政院110年8月31日核定），其目標及重要執行策略如次：
（一）精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率。
（二）建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。
（三）提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌。
（四）辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列。
（五）推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力。
（六）精進政府採購電子化業務，營造公開透明之電子採購作業環境。
二、績效報告依據及作業過程：
（一）依國發會107年10月9日函，行政院所屬各機關施政績效評估由各機關自行辦理，並於每年3月底前將前一年度施政績效報告簽陳機關首長核定。
（二）依據行政院109年9月11日函頒「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，為結合110年度風險管理（含內部控制）作業，本會110年度施政績效報告草案由本會副主任委員（兼任本會風險管理及危機處理專案小組召集人）於本（111）年3月22日召開本會111年度「風險管理及危機處理專案小組」第2次會議研商，並於111年3月29日簽奉本會主任委員核定。

貳、機關107至110年度預算及人力
一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）
預決算單位：百萬元
項目	預決算	107	108	109	110
合計	預算	372	384	379	423
	決算	364	369	362	394
	執行率(%)	97.85%	96.09%	95.51%	93.14%
單位預算	預算	372	384	379	411
	決算	364	369	362	382
	執行率(%)	97.85%	96.09%	95.51%	92.94%
普通基金(特別預算)	預算	0	0	0	12
	決算	0	0	0	12
	執行率(%)	0%	0%	0%	100%

二、預、決算趨勢說明
預、決算落差原因分析： 110年度決算數較預算數減少2,900萬元，主要係實際進用員額較少，人事費結餘。
三、機關實際員額
年度	107	108	109	110
人事費占決算比例(%)	54.28%	55.49%	57.35%	58.24%
人事費(單位：千元)	197,566	205,037	207,418	222,454
合計	159	158	166	171
職員	121	117	126	132
約聘僱人員	26	29	29	29
警員	0	0	0	0
技工工友	12	12	11	10

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員，110年度本會約聘僱人員則包括約僱職務代理人2人。

參、年度目標及策略推動成果
年度目標	推動策略/作為	達成效益/成果
一、精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率	（一）隨時盤點各類公共建設計畫里程碑及進度、預算執行並定期檢討執行成果： / 1.以國家重大政策分類列管，分為水資源、電力能源、五加二產業、其他公共建設及前瞻公共建設計畫。 / 2.即時掌握重大計畫執行情形，主動協處解決問題。 / （二）按月召開「公共建設督導會報」列管追蹤各項計畫執行情形，結合「走動式管理」及「全生命週期管控協處」機制，主動發現困難，適時協助解決跨部會或通案性問題： / （三）加強督導「前瞻基礎建設計畫」之公共工程計畫執行情形並協調解決困難問題： / 1.依據「前瞻基礎建設特別條例」及「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」辦理計畫列管及協處作業。 / 2.按公共建設計畫及科技發展計畫性質，分由本會及科技部管考，國發會統籌專案列管。其中本會就前瞻公建計畫每月提報督導會報、每季及每年研擬績效檢討報告函送國發會。	1.本會110年度管控294項計畫、4,575.18億元，包含一般公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類計畫，達成率95.87%。 / 2.一般公共建設計畫計有215項、3,613.87億元，達成率96.92%。 / 3.前瞻基礎建設公共建設類計畫計有79項、961.31億元，達成率91.94 %。 / 1.110年度共計辦理10次「公共建設督導會報」會議（110年6月因疫情未召開，惟仍彙編5月份報告函送相關單位）。 / 2.本會主任委員率隊至實地辦理專案訪查計6項重大計畫或工程。 / 3.採取全生命週期管理，包含計畫預算、規設招標、規設執行、工程招標、履約及營運管理等階段，從源頭管控協助各項計畫順利推動。 / 1.每月統計前瞻公建計畫之執行績效，並納入公共建設督導會報追蹤列管，主動協處，隨時協助解決問題，掌握及管控執行進度。 / 2.每季彙整前瞻公建計畫執行資料，撰寫檢討報告送國發會彙整報院。
二、建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。	（一）辦理全國公共工程施工品質查核： / 1.依據政府採購法（下稱採購法）第70條及公共工程施工品質管理制度，就全國公共工程辦理施工查核作業，監督工程品質及進度。 / 2.109年起強調查核品質以工程本體品質成效為核心，文件資料表報為輔之作業原則，以符工程查核實務需求。 / （二）辦理全國工程施工查核小組績效考核： / 1.按「工程施工查核小組作業辦法」第11條第1項第3款規定，辦理考核各查核小組之執行績效。 / 2.另依「工程施工查核小組績效考核作業要點」分初評作業及複評作業兩階段。 / （三）辦理公共工程品質管理教育訓練：為加強公共工程從業施工人員之品管觀念及實務技巧，本會委託財團法人中國生產力中心等15家代訓機構辦理品管人員訓練。	110年度全國列「甲等」以上比率為70.94%，較去(109)年67.24%，提升3.7%。 / 110年3月19日頒修「工程施工查核小組作業辦法」，於第2條明訂「以現場查核為主，書面資料審查為輔」，以符工程實際及評分要求，促使各機關據以落實執行。 / 110年辦理109年度各機關工程施工查核小組績效考核，受考機關共計48個(中央機關26個、地方機關22個)，於110年4月初完成初評作業。另因太魯閣號事故，延後複評會議召開時間，並於110年5月19日召開109年度48個機關工程施工查核小組績效考核複評會議，並於5月26日公布成績，並函知全國各機關工程施工查核小組。 / 110年度委託14家代訓機構完成276期品管班及回訓班訓練課程，總計10,918人參訓。
三、提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	（一）辦理工程產業全球化事宜，整合並提升國內工程產業全球競爭力，結合新南向政策邁向國際市場： / 1.執行「工程產業全球化推動專案」（政策白皮書）成立專案辦公室負責推動，並定期召開平臺會議及策略聯盟會議，管考相關策略及措施辦理情形。 / 2.補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點，修正作業要點，申請須知、契約書，並辦理相關申請、審查等相關工作。 / 3.推動參與國際工程師組織，出席國際工程師會議及辦理國際工程師相互認許計畫。 / （二）鼓勵機關靈活應用採購策略，並納入全生命週期採購概念，促使國際合作，關鍵技術留在台灣，增加國內就業機會，提升我國產業實力： / 1.為推動前瞻基礎建設計畫之軌道建設計畫，交通部、經濟部及本會組成軌道產業推動會報，不定期召開工作小組會議，討論軌道系統興建及維修零組件國產化相關事宜。 / 2.本會透過軌道產業推動會報提供採購法令專業意見，協助各機關依採購法及我國締結之條約或協定辦理軌道建設相關採購。	1.辦理「110年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」，舉辦6場工程產業全球化人才實務培訓班，培訓學員436名；召開5場工程產業海外發展策略聯盟會議及座談會；持續辦理商情加值及更新資訊網、蒐集及更新8個國家之拓點經驗資料庫；另每半年召開1次工程產業全球化平臺會議，滾動檢討推動措施及盤點執行成果。 / 2. 110年度共補助12件拓點計畫佈局全球工程市場。持續提供6大輸出團隊及拓點廠商所需人流、金流及資訊流等方面之協助，蓄積工程產業輸出能量，全年於新南向區域得標39件(114億元)；其他區域4件(140.7億元)，合計43件、約254.7億元，業者除於新南向區域再獲得百億元以上標案外，亦拓展領域至其他類型廠房建置案。 / 3.補助中國工程師學會出席於6月21日至6月26日舉行之2021國際工程聯盟會議(IEAM)、 7月12日至15日舉行之亞洲及太平洋工程組織聯盟(FEIAP)第29屆大會及11月26日舉行之第13次期中理事會議，俾掌握國際間工程師證照制度發展情形以利國際接軌，並與各國代表建立良性互動，有利拓展與東協國家工程組織合作與交流。上開會議往年係以實體方式召開，惟去年及今年因受疫情影響，皆改以視訊方式辦理。 / 1.協助交通部訂定「輕軌系統採購作業指引」，內容包括廠商資格之彈性措施、軌道採購評選之重要項目(例如軌道系統全生命週期成本、有利我國分包廠商參與之措施)，並協助各機關參採前述作業指引，以達成提高國產化比率之政策目標。 / 2.協助交通部於110年9月10日訂定「鐵道系統維修備品國產化作業指引」，以利鐵道營運機構建立維修備品國產化措施，並促進國產化資訊流通共享。
四、辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列	（一）辦理重大公共工程計畫可行性評估、建設計畫及基本設計階段審議，核實經費編列：修訂基本設計審議要項表，並將經費編列架構納入基本設計階段之必要圖說，自109年6月1日起實施。 / （二）加速地方公共設施災後復建經費審議工作，及早完成災區重建復原，強化國家災防韌性：採取得分批彙整報請行政院協助、即報即審，審議通過者，得作為辦理規劃設計之依據。	110年共辦理基本設計審議71件、核列經費約1,640.14億元。 / 110年經分批彙整，即報即審，加速審議，共核定5個災後復建專案，2,650件，經費約77.47億元。
五、推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力	（一）持續維護與強化公共工程技術資料庫，提供機關與營建產業參考使用： / 1.持續更新共通性工項施工綱要規範。 / 2.落實蒐集決標案件預算及契約資料，提供常用工項價格。 / 3.按月調查營建大宗資材價格。 / （二）透過公共工程創新產品交流平台，鼓勵工程主辦機關與廠商技術交流。 / （三）推動公共工程應用再生粒料，落實循環經濟理念。	1.依國家標準變動及各界提案更新施工綱要規範81章。 / 2.1000萬元以上工程採購標案預算資料回收比率達98.25%。 / 3.調查並公布營建大宗資材價格資料12次。 / 截至110年底促成190場次技術交流會，相關產品資訊及交流紀錄並公開於網站。 / 1.110年計召開4次推動小組會議，持續掌握整體使用情形。 / 2.110年全年焚化再生粒料使用81.5萬公噸，接近109年使用量85.5萬公噸，使用量接近產出量，使用情形穩定；轉爐石110年使用179萬公噸，大於產出量175萬公噸；氧化碴110年使用146萬公噸，亦大於產出量130萬公噸。
六、精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境	（一）推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程： / 1.訂定年度獎勵目標，並請各機關依權責對推動達成年度獎勵目標之有功人員核實從優敘獎。 / 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練，以提升對系統熟悉度。 / （二）推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 / （三）推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。 / （四）配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。 / （五）健全政府採購法規體系： / 1.針對外界意見或執行缺失部分，即時檢討採購法、相關子法及函釋，以完備政府採購法制，提升採購效能與品質，營造健全的政府採購環境。 / 2.依據或參照本會訂定之「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，召開會議協助釐清爭執。	1.110年度達成率為53.95%，超過原定目標（35%），並較109年度35.89%提升。 / 2.為使機關人員瞭解「公開取得電子報價單」電子化採購機制運作方式，與衛生福利部、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、基隆市政府合辦10場次教育訓練，參加人員520人。 / 3.為提升機關及廠商人員對於政府電子採購網系統操作之熟悉度，110年本會辦理81場次機關端及廠商端教育訓練，參加人員2,087人。 / 110年度全國各機關辦理逾10萬元之採購案件，決標案件計19.7萬餘件，決標金額約1兆8,975億元，皆已連同歷年所有招、決標公告，提供各界免費查詢。 / 110年度機關提供電子領標之案件比率達99.33%，廠商電子領標數計94萬餘次。 / 1.新增「政府採購法規解釋函令知識管理與共享」功能，建立相關資訊之蒐集、整理、儲存、傳輸與發布機制，並提供知識檢索功能。 / 2.新增「推動採購專業人員訓練及格證書電子化」功能， 將證書申請及核發全面電子化，不須印製紙本證書，節省紙張及列印耗材支出與相關人力成本，民眾可線上查驗證書有效性，並可線上申請補發，縮短申請程序及時間。 / 3.建置「司法院裁判書勾稽比對」功能，與司法院裁判書資料介接，以利查察參與政府採購之廠商有無違反政府採購法致遭刑事判決，並即時比對勾稽、通知、填報及追蹤，建立補位機制，避免機關疏漏。 / 4.增加「政府採購法第101條停權案例」，蒐整政府採購法第l0l條情節重大之案例公開於網站上，供機關審酌及參考。 / 5.配合法令規章變更或業務需要建置或調整相關功能者計30個，以符合業務及使用者需求。 / 1.為使採購法規制度更為完備合理，110年修正「政府採購法施行細則」、「採購評選委員會審議規則」、「採購評選委員會組織準則」，增訂「評選會議採視訊方式參考作業流程」、「現場投標異地化機制」等。 / 2.協助釐清解決廠商與機關間於履約階段因契約條款認知歧異之問題，避免擴大成爭議事件，有助即時化解機關與廠商間履約爭議，110年度計協處23件個案，除將會議紀錄公開於本會網站外，並彙整常見爭執類型，納為解決問題案例，供各界參考。

肆、綜合評估與未來精進措施
一、精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率方面（工管處）：
（一）綜合評估：110年度管控294項計畫、4,575.18億元，達成率95.87%（109年達成率為95.68%），績效良好。
（二）未來精進措施：
1. 設置督導會報加速推動並檢討流標案件：
每月召開「公共建設督導會報」協調解決跨部會或通案性問題，主動協助排除困難，相關流標個案亦召開檢討會議協處。
2. 分2類案件進行協處：
（1）計畫型案件，先完成前置作業：
訂定開工要件規定，要求各機關落實完成前置作業，不應於建物位置未確定、執行內容未確認，即編列巨額經費。
（2）補助型案件，分兩階段核定：
除督導會報要求外，另進行訪查輔導，落實要求第一階段先核定規劃設計費用，第二階段再核予工程費用。
3. 採取走動式管理方式：
實地訪查瞭解辦理情形，發現並解決問題，使各項計畫順利推動。
二、建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養方面（工管處）：
（一）綜合評估：110年度全國列「甲等」以上比率為70.94%，較109年度67.24%，提升3.7%。
（二）未來精進措施：
1.強化公共工程品質管理機制，依「工程施工查核小組作業辦法」落實要求全國各機關施工查核小組未來施工查核比率以10%為目標，並針對「道路」、「建築」、「水利」、「異常狀況機關及廠商」及「安全衛生」等不同主題，重點辦理查核作業，且加強現場材料抽驗，提升工程施工品質。
2. 持續辦理多元品質管理相關教育訓練，培訓工程主辦機關基層人員及工地所需人員，強化工地人員專業知能及品管技巧，另針對高普考土木類科集中實務訓練，將持續由高階長官專案駐班，督導班務及協助蒐集處理學員意見。
3.精進工程施工查核作業之標準，110年3月19日頒修「工程施工查核小組作業辦法」，明確定義查核重點以現場為主作法及規範材料抽驗程序方式，減少查核作業爭議。
 三、提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌方面（技術處、企劃處）：
（一）綜合評估：
1.110年下半年得標金額已逐漸回升，顯示疫情影響效應已漸趨淡化，或產業已逐漸發展出應對措施，110年度全年於新南向區域得標39件(114億元)；其他區域4件(140.7億元)，合計43件、約254.7億元，業者除於新南向區域再獲得百億元以上標案外，亦拓展領域至美國等非新南向市場。
2.110年度協助交通部訂定「鐵道系統維修備品國產化作業指引」，以利鐵道營運機構建立維修備品國產化措施，促進國產化資訊流通共享。
（二）未來精進措施：
1.由本會成立「工程產業全球化專案辦公室」，協調整合各項工作，並擬具執行計畫拓展廠商爭取新南向標案，並複製成功經驗（如ETC）開拓美國等非新南向市場。
2.持續鼓勵機關靈活應用採購策略，並納入全生命週期採購概念，促使國際合作，關鍵技術留在台灣，增加國內就業機會，提升我國產業實力。
3.透過軌道產業推動會報、軌道產業推動工作小組等機制提供採購法令專業意見，並協助交通部研訂「輕軌系統採購作業指引-招標文件」，提升國內廠商參與機會及意願，提高國產化比率。
四、辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列方面（技術處）：
（一）綜合評估：落實計畫審議把關，確保公共建設發揮應有功能，於工程技術可行、經費合理及期程妥適性等面向，提供工程專業意見，110年共審議71件、核列經費約1,640.14億元，均於一個月內完成審議，績效良好。
（二）未來精進措施：
1.持續滾動修正基本設計審議要項表，配合修訂審議作業要點及基本設計階段之必要圖說等，控管部會提送本會審查之書圖文件達本會審議標準，減少退補件次數，提升審議品質及時效。
2. 要求重大公共工程規劃及執行機關重視生態檢核，落實公民參與，避免民眾不瞭解工程內容及效益而導致抗爭，進而影響工進。
五、推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力方面（技術處）：
（一）綜合評估：
1.110年調查並公布營建大宗資材價格資料12次，提供機關與營建產業參考，已收良好成效。
2.109及110年全年焚化再生粒料，使用量接近產出量，使用情形穩定；轉爐石110年使用179萬公噸，大於產出量175萬公噸；氧化碴110年使用146萬公噸，大於產出量130萬公噸。綜上，110年度已積極推動再生粒料之使用於公共工程，落實循環經濟，績效良好。
（二）未來精進措施：
1.創新交流平台：修正「公共工程創新產品交流作業要點」，提醒廠商及機關利用平台進行交流，須注意確認產品安全性及可用性。
2.營建自動化設計參考指引：為減少現場施工人力，提升工程品質及工率，訂定設計參考指引，鼓勵朝自動化、預鑄化方向辦理。
3.引入專責機關專業能力，提升施工綱要規範編修之質與量。
4.公共工程應用再生粒料，持續召開推動小組會議逐爐掌握再生粒料整體去化情形、隨時處理新興議題及管考各議題辦理情形。
5. 配合淨零碳排政策，訂定「公共工程節能減碳檢核注意事項」，落實節能減碳措施。
六、精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境方面（資訊推動小組、企劃處）：
（一）綜合評估：
1.推動公開取得電子報價單電子化採購機制，110年度達成率為53.95%，超過原定目標（35%），並較109年度（35.89%）提升，績效良好。
2.110年修正「政府採購法施行細則」、「採購評選委員會審議規則」、「採購評選委員會組織準則」，增訂「評選會議採視訊方式參考作業流程」、「現場投標異地化機制」，使政府採購法規制度更為完備合理。
3.協助釐清解決廠商與機關間於履約階段因契約條款認知歧異之問題，110年度計協處23件個案，且將會議紀錄公開於本會網站，並彙整常見爭執類型，納入案例專區，以提供各界參考，避免類此問題再發生。
（二）未來精進措施：
1.	擴大推動公開取得電子報價單採購機制，並研析廠商投標文件中可電子化部分，界接相關機關取得機關審標及廠商投標所需資料，以利機關審標及廠商投標。
2.推動線上繳納押標金機制，並邀請相關金融機構參與，方便廠商利用電子化機制透過線上方式繳納押標金。
3. 研修政府採購法相關法令（修正公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點），使法規更為完備合理。
4.	研修各類採購契約範本，使廠商與機關權利義務更公平合理，並提供機關使用。
5.111年持續提供公共建設諮詢服務，並分析歸納常見爭執類型，納入解決問題案例專區，提供各界參考。
6.強化地方機關政府採購法教育訓練，提升地方機關基層人員之法律素養及採購專業智識。
伍、整體風險管理(含內部控制)推動情形
本會自110年起辦理「行政機關風險管理(含內部控制)」整合新制，為簡化行政作業，將內部控制監督作業辦理情形納入110年度施政績效報告，整併風險管理及內部控制，落實管考作業簡化及強化自主管理，相關推動情形說明如下：
本會110年度內部控制作業部分：
依「政府內部控制監督作業要點」辦理， 110年度內部控制自評及內部稽核計畫於110年12月16日奉本會主任委員核定，據以辦理內控自評及內部稽核作業，110年內控自評報告及內稽報告並於111年2月21日奉本會主任委員核定：
（一）110年度內部控制自評：自評項目共83項，自評結果：「落實」計83項，未有「未落實」、「部份落實」、「未發生」或「不適用」等情事，另2項興革建議均採納辦理。
（二）110年度內部稽核：110年度稽核項目為「準時辦理採購專業人員訓練考試」等18項，內稽結果計33項興革建議，業均依稽核意見改善，並已採納辦理，且經內部稽核委員確認。
（三）本會110年度內部控制聲明書簽署：本會主任委員已於111年2月21日完成簽署「有效」類型之內部控制聲明書。
二、本會111年度風險管理作業部分：
        依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」及「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」辦理，並由本會「風險管理及危機處理專案小組」統籌推動，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作。
        本會主任委員於111年3月29日核定本會111年度風險管理(含內部控制)作業計畫書，考量可能影響本會施政目標達成之風險，並透過辨識及評估風險，共計辨識「公共工程計畫審議人力異動頻繁」等 15項風險項目，除現有風險對策，並經提出新增風險對策，均預期可控制在可容忍之低度風險，以合理確保順利達成施政目標，未來將依111年度風險管理推動之情形滾動修正風險項目，並作為擬訂本會112年度施政計畫設定機關之目標(含關鍵策略目標)之參考依據。