精進政府採購電子化業務

111年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/資訊推動小組

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| 計畫名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 個案計畫統一編號 | 36-5220-1122 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 111/01/01至111/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 社會發展-其他 | 年計畫經費(千元) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1110443 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 管考週期 | 季報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 |  |
|  |  | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫總目標 | 精進政府採購電子化業務，建構優質採購環境。 （一）擴大推動公開取得電子報價單採購機制，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 （二）推動政府採購資訊公告電子化，促進政府採購公開、公平及透明化。 （三）推動電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力。 （四）精進政府採購電子網系統功能，持續提升服務品質。 |
| 計畫年度目標 | 一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達40%。 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 |
| 年度工作摘要 | 一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業。 二、推動政府採購資訊公告，建立公開、公平及透明優質政府採購環境。 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，促進及提升採購效能。 四、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統服務功能。 |
| 計畫核定情形 | 行政院111年施政計畫：行政院110年09月01日院授發綜字第1100801234號函 |
| 隸屬專案(子專案) |  |

註：本計畫與去年度 1100240 精進政府採購電子化業務 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐玉雯 | 科長 | 02-87897639 | 02-87897604 | ywhsu@mail.pcc.gov.tw |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | 小計 (D)=(A)+(B)+(C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算(A) | 特別預算(B) | 基金預算(C) |  |
|  |  | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |  |
| 111 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精進政府採購電子化業務 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 備註 |  |

參、工作項目

一、精進政府採購電子化業務

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 權重(%) | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 進度計算基準 | 工作量 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 111/01/01 ~ 111/12/31 |
| 預期效益 | 1.持續宣導公開取得電子報價單採購方式，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 2.推動網路電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力，廠商24小時皆可領標，達到便民目標。 3.發行政府採購公報電子版，節省每一上班日發行之紙本公報列印成本，並有助於環境保護及節能減碳。 4.持續精進政府電子採購網系統功能，以提供符合使用者需求之服務。 5.辦理完成至少50場政府電子採購網教育訓練，以提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐玉雯 | 科長 | 87897639 | 87897604 | ywhsu@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完成「110年度營運管理報告」。 | 完成「110年度營運管理報告」。 ( 預定 111/03/31 完成 ) | 15.00 | 0 |
| 6 | 1.完成111年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 | 1.完成111年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 ( 預定 111/06/30 完成 ) | 45.00 | 0 |
| 9 | 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 | 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 ( 預定 111/09/30 完成 ) | 60.00 | 0 |
| 12 | 1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達40%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成111年下半年之異地備援演練。 | 1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達40%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成111年下半年之異地備援演練。 ( 預定 111/12/31 完成 ) | 100.00 | 0 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 精進政府採購電子化業務 | 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 | % | 40.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | 分配經費(千元) |
| --- | --- | --- |
|  | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 3 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| 6 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 |
| 9 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |

伍、管考基準

一、共同項目( 100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
| --- | --- |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |