公共工程品質管理計畫

108年8月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| 計畫名稱 | 公共工程品質管理計畫 | 個案計畫統一編號 | 非中長程個案計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 108/01/01~108/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 7,414 |
| 計畫類別(次類別) | 公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）) | 總計畫經費(千元)(J) | 7,414 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 7,414 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 院核管制編號 | 1080485 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 月報 |
| 執行地點 | 全國 | 計畫點位 | 台北市松仁路3號 |
| 計畫核定情形 | 公共工程品質管理計畫：行政院107年08月31日院授發綜字第1070801567號 |
| 隸屬專案(子專案) |  |
| 計畫年度目標 | 一、完成工程施工品質查核100件。 二、完成施工品質及查核相關法令修訂。 三、完成優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。 四、完成全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。 |
| 計畫年度摘要 | 一、辦理工程施工品質查核與績效考核等相關活動。 二、辦理施工品質及查核相關法令修訂。 三、辦理優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。 四、落實推動全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。 |

註：本計畫與去年度1070419-公共工程品質管理計畫為關聯計畫

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副研究員 | 吳家琪 | 02-87897733 | 02-87897714 | angel821866@gmail.com | 計畫主辦人員 |
| 副研究員 | 吳家琪 | 02-87897733 | 02-87897714 | angel821866@gmail.com.tw | 辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 97.00%，年分配經費執行率 97.00%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 97.00%，總分配經費執行率 97.00%。

年度：108　月份：8

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 53.95 | 53.95 | 符合 |
| 總累計 | 53.95 | 53.95 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 4,000 | 3,880 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 97.00 |
| 總累計 | 4,000 | 3,880 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 97.00 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | 52.33 |
|  | 總計畫經費達成率(H)/(J) | 52.33 |
|  | 計畫核定經費達成率(H)/(I) | 52.33 |
| 預定工作摘要 | 整體執行情形說明 |
| 1080485-001：辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件 1、辦理公共工程施工查核作業。 2、辦理第19屆金質獎推薦作業。 | 1.辦理全國在建工程施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際辦理查核63件。 2.108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。 |

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理全國在建工程之施工查核作業 | 辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質 | 件 | 100.00 | 63.00 |
| 重要執行成果 |
| 辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。 |

2.3 落後原因分析

| 總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填 |
| --- |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：預算值 權重：100.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | 實際進度(B)(%) | 進度比較(B-A)百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 53.95 | 53.95 | 符合 |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 4,000 | 3,880 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 97.00 |
| 預定工作摘要 | 執行說明 |
| 1.辦理公共工程施工查核作業。 2.辦理第19屆金質獎推薦作業。 | 1.辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。 2. 108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。 |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理全國在建工程之施工查核作業 | 辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質 | 件 | 100.00 | 63.00 |
| 落後原因 | 無 |
| 解決對策 | 無 |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完成公共工程施工查核計畫。 | 108/03/31完成 | 107/12/28超前 | 108年度施工查核計畫業於107年12月28日簽奉核。 |
| 3 | 完成查核小組績效考核書面審查作業。 | 108/03/31完成 | 108/02/27超前 | 107年度查核小組績效考核書面審查作業已於108年2月27日完成。 |
| 6 | 完成查核小組績效考核作業並公布成績。 | 108/06/30完成 | 108/06/12超前 | 107年度全國各機關施工查核小組績效考核作業，已於108年6月5日完成複評作業之績效考核會議，並於108年6月12日公布成績。 |
| 7 | 完成全民監督公共工程管制考核及頒獎作業。 | 108/07/31完成 | 108/07/24超前 | 107年度全民監督公共工程管制考核複核作業於108年5月27日完成，至頒獎作業於108年7月24日於本會委員會議辦理頒獎。 |
| 9 | 完成金質獎頒獎典禮專業服務案招標作業。 | 108/09/30完成 | 108/07/10超前 | 第19屆金質獎頒獎典禮專業服務案已於108年7月10日完成決標。 |
| 12 | 完成金質獎實地評審作業及頒獎活動。 | 108/12/31完成 |  |  |