108年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/企劃處 )

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| 計畫名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 個案計畫統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 108/01/01至108/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 0 |
| 計畫類別(次類別) | 社會發展-其他 | 年度可支用預算數(千元) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1080483 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(企劃處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(企劃處) | 管考週期 | 季報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 |  |
| 計畫目標 | 精進政府採購電子化業務，建構優質採購環境。 （一）擴大推動公開取得電子報價單採購機制，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 （二）推動政府採購資訊公告電子化，促進政府採購公開、公平及透明化。 （三）推動電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力。 （四）精進政府採購電子網系統功能，持續提升服務品質。 |
| 計畫核定情形 | 107 年8 月31 日院授發綜字第1070801567號 |
| 隸屬專案(子專案) |  |

註：本計畫與去年度 1070417 精進政府採購電子化業務 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許章鳴 | 設計師 | 87897646 | 87897604 | cmhsu@mail.pcc.gov.tw |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 可支用預算 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算 | 特別預算 | 基金預算 |
|  |  | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |
| 108 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精進政府採購電子化業務 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 備註 |  |

參、工作項目

一、精進政府採購電子化業務

(一) 基本資料

| 工作項目名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 權重(%) | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(企劃處) | 進度計算基準 | 工作量 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 108/01/01 ~ 108/12/31 |
| 預期效益 | 1.持續推動各機關採用「公開取得電子報價單」採購機制，簡化採購流程，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 2.推動網路電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力，廠商24小時皆可領標，達到便民目標。 3.發行政府採購公報電子版，節省每一上班日發行之紙本公報列印成本，並有助於環境保護及節能減碳。 4.持續精進政府電子採購網系統功能，以提供符合使用者需求之服務。 5.辦理完成至少50場政府電子採購網教育訓練，以提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度。 |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許章鳴 | 設計師 | 87897646 |  | cmhsu@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配預算數(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.完成「履約標的是否包含環境保護產品」之決標資料登錄機制系統功能增修。 2.完成「107年度營運管理報告」。 | ● 完成「履約標的是否包含環境保護產品」之決標資料登錄機制系統功能增修。 ●完成「107年度營運管理報告」。( 預定 108/03/31 完成 ) | 15.00 | 0 |
| 6 | 1.完成108年上半年之異地備援演練。 2.完成國際競圖相關採購之資料登錄及資訊關聯機制系統功能增修。 3.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 | ● 完成108年上半年之異地備援演練。 ●完成國際競圖相關採購之資料登錄及資訊關聯機制系統功能增修。 ●對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 ( 預定 108/06/30 完成 ) | 45.00 | 0 |
| 9 | 1.完成共同供應契約子系統功能精進系統功能增修。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 | ● 完成共同供應契約子系統功能精進系統功能增修。 ●對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 ( 預定 108/09/30 完成 ) | 60.00 | 0 |
| 12 | 1.推廣以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達20%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成108年下半年之異地備援演練。 4.配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 | ● 推廣以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達20%。 ●對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 ●完成108年下半年之異地備援演練。 ●配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 ( 預定 108/12/31 完成 ) | 100.00 | 0 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 精進政府採購電子化業務 | 推廣以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 | % | 20.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | 分配預算數(千元) |
| --- | --- | --- |
|  | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 3 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| 6 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 |
| 9 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |

伍、管考基準

一、共同項目( 100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
| --- | --- |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |