強化公共工程技術資料庫內容
110年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處 )
壹、計畫概要
一、計畫基本資料
計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5210-1618
計畫期程	110/01/01至110/12/31	計畫核定經費(千元)	修正為580 / 1,200
計畫類別(先期類別)	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）	年計畫經費(千元)	修正為580 / 1,200
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1100241
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點
計畫總目標	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度目標	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
年度工作摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。
計畫核定情形	行政院110年度施政計畫：行政院109年08月31日院授發綜字第1090801255
隸屬專案(子專案)

註：本計畫與去年度 1090475 強化公共工程技術資料庫內容 為關聯計畫
計畫聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐肇晞	科長	02-87897746	02-87897674	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
池祐頤	技士	02-87897624	02-87897674	chihyui@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置
一、各年預算編列使用
年度	預算別	年計畫經費					小計 / (D)=(A)+(B)+(C)
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理
110	中央	修正為580 / 1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	修正為580 / 1,200
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	總計	修正為580 / 1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	修正為580 / 1,200
備註

二、年度預算用途
分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範維護與推廣	修正為580 / 1,200	0	修正為580 / 1,200
小計	修正為580 / 1,200	0	修正為580 / 1,200
備註

參、工作項目
一、110年公共工程技術資料庫擴充與強化
(一) 基本資料
工作項目名稱	110年公共工程技術資料庫擴充與強化	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	110/01/01 ~ 110/12/31
預期效益	持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。

工作項目聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐肇晞	科長	02-87897746	02-87897674	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
池祐頤	技士	02-87897624	02-87897674	chihyui@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點
月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/01/15 完成 )	8.49	0
2	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/02/15 完成 )	16.16	0
3	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/03/15 完成 )	24.66	0
4	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/04/15 完成 )	32.88	0
5	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/05/15 完成 )	41.37	0
6	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/06/15 完成 )	49.59	0
7	配合國家標準修正完成共通性工項施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/07/15 完成 )	58.08	0
8	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/08/15 完成 ) / ●完成期中工作報告審查( 預定 110/08/15 完成 )	66.58	修正為261 / 540
9	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/09/15 完成 )	74.79	修正為261 / 540
10	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/10/15 完成 )	83.29	修正為261 / 540
11	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/11/15 完成 )	91.51	修正為261 / 540
12	配合國家標準修正完成共通性工項施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。	● 公布營建大宗資材價格資料 ( 預定 110/12/15 完成 ) / ●完成期末工作報告審查( 預定 110/12/15 完成 )	100.00	修正為580 / 1,200

(三) 年度目標
項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	900,000.00
1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
1.3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00

肆、整體計畫進度及預算配置
月份	預定進度(%)		分配經費(千元)
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	8.49	8.49	0	0
2	16.16	16.16	0	0
3	24.66	24.66	0	0
4	32.88	32.88	0	0
5	41.37	41.37	0	0
6	49.59	49.59	0	0
7	58.08	58.08	0	0
8	66.58	66.58	540	修正為261 / 540
9	74.79	74.79	540	修正為261 / 540
10	83.29	83.29	540	修正為261 / 540
11	91.51	91.51	540	修正為261 / 540
12	100.00	100.00	1,200	修正為580 / 1,200

伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫（分項）目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10