**精進政府採購電子化業務**

**112年度作業計畫**

**主辦單位(行政院公共工程委員會/資訊推動小組)**

**壹、計畫概要**

**一、計畫基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 個案計畫統一編號 | 36-5230-1341 |
| 計畫期程 | 112/01/01至112/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 0 |
| 計畫類別(先期類別) | 社會發展-其他 | 年計畫經費(千元) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1120171 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 管考週期 | 季報 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 執行地點 | 全國 |
| 空間資料 | [預覽](javascript:OnGISEditPPSSpace(54386,true)) |
| 計畫總目標 | 一、推動政府採購資訊公告。  二、推動電子領標。  三、推動共同供應契約網路訂購。  四、推動公開取得電子報價。  五、辦理政府電子採購網教育訓練。 | | |
| 計畫年度目標 | 1. 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2. 配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。   三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 | | |
| 年度工作摘要 | 一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。  二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。  三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。  四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。 | | |
| 計畫核定情形 | 行政院112年度施政計畫：行政院111年09月05日院授發綜字第1110801441號函 | | |
| 隸屬專案(子專案) |  | | |

**計畫聯絡人資訊**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| 盧家慶 | 分析師 | 87897579 | 87897604 | orange@mail.pcc.gov.tw |
| 徐玉雯 | 科長 | 87897639 | 87897604 | ywhsu@mail.pcc.gov.tw |

**貳、預算配置**

**一、各年預算編列使用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | | | | | | | | | | 小計  (D)=(A)+(B)+(C) |
| 公務預算(A) | | | | 特別預算(B) | | | 基金預算(C) | | |
| 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |
| 112 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 | |  | | | | | | | | | | |

**二、年度預算用途**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
| 精進政府採購電子化業務 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 備註 |  | | | |

**參、工作項目**

**一、精進政府採購電子化業務**

**(一) 基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目名稱 | 精進政府採購電子化業務 | 權重(%) | 100.00 |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(資訊推動小組) | 進度計算基準 | 工作量 |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 112/01/01 ~ 112/12/31 |
| 預期效益 | 1. 持續宣導公開取得電子報價單採購方式，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 2. 推動網路電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力，廠商24小時皆可領標，達到便民目標。 3. 發行政府採購公報電子版，節省每一上班日發行之紙本公報列印成本，並有助於環境保護及節能減碳。 4. 持續精進政府電子採購網系統功能，以提供符合使用者需求之服務。 5. 辦理完成至少50場政府電子採購網教育訓練，以提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度。 | | |

**工作項目聯絡人資訊**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
| 徐玉雯 | 科長 | 87897639 | 87897604 | ywhsu@mail.pcc.gov.tw |
| 盧家慶 | 分析師 | 87897579 | 87897604 | orange@mail.pcc.gov.tw |

**(二) 分月進度、預算配置及查核點**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
| 3 | 完成「111年度營運管理報告」。 | 完成「111年度營運管理報告」。 ( 預定 112/03/31 完成 ) | 15.00 | 0 |
| 6 | 1. 完成112年上半年之異地備援演練。 2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。 | 1. 完成112年上半年之異地備援演練。 2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。(預定 112/06/30 完成) | 45.00 | 0 |
| 9 | 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 | 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。 ( 預定 112/09/30 完成 ) | 60.00 | 0 |
| 12 | 1. 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3. 完成112年下半年之異地備援演練。 | 1. 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3. 完成112年下半年之異地備援演練。 ( 預定 112/12/31 完成 ) | 100.00 | 0 |

**(三) 年度目標**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
| 1.1 | 精進政府採購電子化業務 | 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 | % | 45.00 |

**肆、整體計畫進度及預算配置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 預定進度(%) | | 分配經費(千元) | |
| 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 3 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| 6 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 |
| 9 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |

**伍、管考基準**

**一、共同項目( 100 %)**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 權數(%) |
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫（分項）目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |