修正(第一類行政規則名稱)要點(部分規定/第一點、第○點、第○點)
一、行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）為……訂定本要點。
二、本要點……如下：
(一)(第一款內容)
(二)有下列情形之一者，……：
1.(第一目內容)。
2.(第二目內容)。
三、(第一項內容)...........................................
............................................。
□□(第二項內容，第二項第1行須空兩格)

註：
1.建議標題20號字，內文14號字，行距為固定行高23。
2.若係訂定或全案修正，應列全部規定，若係部分規定修正或少數規定修正，則僅列修正部分規定。

修正機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點
一、行政院公共工程委員會為協助各機關依政府採購法(以下簡稱本法)規定辦理巨額工程採購，採最有利標決標，選擇有履約能力之優質廠商，以提升採購效率及品質，特訂定本要點。
二、機關辦理巨額工程採購，依本法第五十二條規定，綜合考量廠商履約能力、工作項目、技術規格、施工方法、進度、品質、界面管理等事項於不同廠商間之差異，不宜採最低標決標者，以採最有利標決標為原則。
    前項工程採購採最低標決標者，應於招標前分析如何確保廠商具備履約能力、工程品質及進度，並於招標文件妥為訂定相關規定。
    巨額工程採購之決標原則，應於招標前提報機關成立之採購審查小組審查。
三、機關為評選最有利標所成立之採購評選委員會，其委員名單，依採購評選委員會組織準則第六條規定，於招標文件中公告全體委員名單。
    前項委員，應遴選具有與採購案相關專門知識、公正客觀且操守良好者。其自政府電子採購網之專家學者建議名單資料庫遴選外聘委員者，應查察其專長內容與採購案之相關性，避免以電腦或人工隨機方式遴選。
    機關應告知委員依據法令，本於專業及良知，公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。
四、招標文件所定評選項目，應依個案特性擇定下列事項：
(一)工程專案組織成員及其學經歷、相關專業證照及過去承辦案件資歷。
(二)近五年內履約績效優劣情形，例如有無發生重大職業災害事件或獲得政府機關頒發有關職業安全衛生、工程品質進度優良獎項、施工查核紀錄、逾期履約或提前完工紀錄、有無減價收受等。
(三)就影響民眾生活之關鍵工程或工項，提出可提升施工安全、交通維持、減少民眾抗爭、縮短工期之措施。
(四)施工計畫及關鍵課題與因應對策，包括施工方法、施工機具、施工團隊組織、施工程序、施工動線、進度管理、界面整合、測試運轉、主要材料及設備選用、依本法第四十三條第一款使用在地建材程度、植栽工項之移植及養護計畫等。
(五)品質管理及安全衛生計畫。
(六)環境保護及節能減碳措施；人文藝術及在地環境相容程度。
(七)廠商財務狀況及目前於各公私機關（構）正履行中之契約執行情形。
(八)價格之合理性、正確性、完整性，並得視個案需要包含全生命週期成本、價值工程方案。
(九)以統包辦理之工程採購，其與設計有關之事項，例如辦理競圖。
(十)簡報及詢答。
    前項第八款價格未納為評選項目者，依最有利標評選辦法第十二條第二款、第十三條或第十五條第一項第二款規定辦理。
五、為鼓勵廠商投標，機關應就個案情形考量於招標文件明定經評選達一定分數或名次之未獲選廠商，發給一定金額之獎勵金。
六、機關採最有利標決標，依本法第五十六條第三項規定須報上級機關核准者，得彙整數個採購案，一次陳報。
七、各採購稽核小組及工程施工查核小組對於採最低標決標之巨額工程採購，發現其未訂定與履約能力有關之投標廠商資格、決標標價偏低、履約進度明顯落後或大幅變更契約者，應加強稽核、查核。
八、財物、勞務採購及未達巨額之工程採購，得準用本要點。