# 查核作業錯誤行為態樣
# (Ver. 94.11.15)
## 查核紀錄欠妥適及完整，例如：
### 格式不符規定。
### 查核紀錄未填寫分項分數。
### 僅評分數，未敘明意見，或僅有缺失編號未能具體說明缺失內容。
### 過於簡略或嚴謹度不足。
### 欠具體，例如僅記載「尚可」、「仍有改善空間」、「未落實執行」、「未符合需求」及「內容不實」等意見。
### 查核紀錄未具體說明缺失位置及內容。
### 各查核委員對查核之工程評分差異過大。
### 查核紀錄未簽名。
## 查核結果和查核分數不相符合，例如：
### 查核缺失說明情節嚴重，惟查核分數未能相互對應。
### 查核結果雖列為甲等，惟彙整查核紀錄仍有嚴重缺失。
## 查核缺失項目誤列為建議事項，查核紀錄記載不正確。
## 查核記錄記載之優點與缺點矛盾。
## 查核紀錄內容偏重「品質管理制度」，對「施工品質」較少提及，偏離查核主題。