截至108年11月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形

各部會經費執行情形統計表(依經費達成率排序)金額單位：千元

| 項次 | 主管機關 | 計畫項數 | 108年計畫經費 | 年分配經費執行率(%) | 年計畫經費達成率(%) | 去(107)年同期年計畫經費達成率(%) | 差異(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海委會 |  1  | 366,559  | 116.11  | 99.52 | 70.02  | 29.50  |
| 2 | 內政部 |  6  | 24,872,763  | 107.02  | 87.86 | 86.26  | 1.60  |
| 3 | 教育部 |  30  | 13,317,281  | 104.86  | 84.88 | 88.93  | -4.05  |
| 4 | 國防部 |  1  | 1,835,855  | 96.42  | 82.45 | 64.32  | 18.13  |
| 5 | 經濟部 |  54  | 98,652,149  | 102.12  | 81.65 | 77.28  | 4.37  |
| 6 | 農委會 |  20  | 25,569,770  | 95.96  | 81.38 | 85.19  | -3.81  |
| 7 | 環保署 |  5  | 2,884,947  | 99.45  | 80.18 | 81.85  | -1.67  |
| 8 | 輔導會 |  7  | 1,205,904  | 99.35  | 79.00 | 81.46  | -2.46  |
| 9 | 客委會 |  2  | 777,764  | 100.51  | 75.76 | 86.40  | -10.64  |
| 10 | 科技部 |  6  | 5,571,949  | 102.47  | 74.61 | 76.68  | -2.07  |
| 11 | 原民會 |  2  | 744,961  | 94.00  | 74.16 | 74.36  | -0.20  |
| 12 | 交通部 |  72  | 133,080,530  | 101.10  | 72.80 | 71.00  | 1.80  |
| 13 | 文化部 |  13  | 9,911,744  | 73.19  | 61.22 | 71.72  | -10.50  |
| 14 | 故宮 |  1  | 1,104,783  | 44.65  | 30.29 | 9.14  | 21.15  |
| 15 | 衛福部 |  3  | 192,665  | 22.88  | 21.80 | 6.77  | 15.03  |
| 合計 | 223  | 320,089,624  | 100.43  | 77.57 | 76.11  | 1.46  |

 備註：GPMnet資料下載日期108年12月13日