截至108年11月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形

各部會經費執行情形統計表(依經費達成率排序)金額單位：千元

| 項次 | 主管 機關 | 計畫  項數 | 108年計畫經費 | 年分配經費執行率(%) | 年計畫經費達成率(%) | 去(107)年同期年計畫經費達成率(%) | 差異(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海委會 | 1 | 366,559 | 116.11 | 99.52 | 70.02 | 29.50 |
| 2 | 內政部 | 6 | 24,872,763 | 107.02 | 87.86 | 86.26 | 1.60 |
| 3 | 教育部 | 30 | 13,317,281 | 104.86 | 84.88 | 88.93 | -4.05 |
| 4 | 國防部 | 1 | 1,835,855 | 96.42 | 82.45 | 64.32 | 18.13 |
| 5 | 經濟部 | 54 | 98,652,149 | 102.12 | 81.65 | 77.28 | 4.37 |
| 6 | 農委會 | 20 | 25,569,770 | 95.96 | 81.38 | 85.19 | -3.81 |
| 7 | 環保署 | 5 | 2,884,947 | 99.45 | 80.18 | 81.85 | -1.67 |
| 8 | 輔導會 | 7 | 1,205,904 | 99.35 | 79.00 | 81.46 | -2.46 |
| 9 | 客委會 | 2 | 777,764 | 100.51 | 75.76 | 86.40 | -10.64 |
| 10 | 科技部 | 6 | 5,571,949 | 102.47 | 74.61 | 76.68 | -2.07 |
| 11 | 原民會 | 2 | 744,961 | 94.00 | 74.16 | 74.36 | -0.20 |
| 12 | 交通部 | 72 | 133,080,530 | 101.10 | 72.80 | 71.00 | 1.80 |
| 13 | 文化部 | 13 | 9,911,744 | 73.19 | 61.22 | 71.72 | -10.50 |
| 14 | 故宮 | 1 | 1,104,783 | 44.65 | 30.29 | 9.14 | 21.15 |
| 15 | 衛福部 | 3 | 192,665 | 22.88 | 21.80 | 6.77 | 15.03 |
| 合計 | | 223 | 320,089,624 | 100.43 | 77.57 | 76.11 | 1.46 |

備註：GPMnet資料下載日期108年12月13日