截至108年11月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 主政機關 | 計畫總數(項) | 第2期108年特別預算(A) | 特別預算分配數(B) | 執行數(C) | 特別預算執行率(%)(C)/(B) | 特別預算達成率(%)(C)/(A) |
| 1 | 科技部 | 1 | 949,600  | 757,100  | 879,952  | 116.23  | 92.67  |
| 2 | 交通部 | 38 | 23,985,907  | 19,212,464  | 19,806,582  | 103.09  | 82.58  |
| 3 | 教育部 | 4 | 7,816,495  | 6,026,590  | 6,274,710  | 104.12  | 80.28  |
| 4 | 原民會 | 21 | 750,000  | 578,144  | 543,060  | 93.93  | 72.41  |
| 5 | 經濟部 | 4 | 31,404,109  | 22,798,637  | 21,907,001  | 96.09  | 69.76  |
| 6 | 內政部 | 1 | 11,779,800  | 9,216,667  | 7,781,683  | 84.43  | 66.06  |
| 7 | 農委會 | 1 | 125,500  | 77,950  | 73,258  | 93.98  | 58.37  |
| 8 | 文化部 | 3 | 5,435,000  | 3,599,442  | 3,159,271  | 87.77  | 58.13  |
| 9 | 衛福部 | 1 | 3,524,500  | 2,882,872  | 1,427,120  | 49.50  | 40.49  |
| 10 | 客委會 | 1 | 803,000  | 347,632  | 319,743  | 91.98  | 39.82  |
| 合計 | 75 | 86,573,911  | 65,497,498  | 62,172,380  | 94.92  | 71.81  |

資料下載日期108年12月13日

截至108年11月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫項數 | 落後項數 | 第2期108年特別預算(千元)(A) | 特別預算分配數(千元)(B) | 執行數(千元)(C) | 特別預算執行率(%)(C)/(B) | 特別預算達成率(%)(C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 16 | 16,467,407  | 12,619,160  | 13,267,557  | 105.14  | 80.57  |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 8 | 24,763,800  | 18,320,396  | 18,136,713  | 99.00  | 73.24  |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 3 | 5,321,609  | 3,678,439  | 3,508,183  | 95.37  | 65.92  |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 3 | 35,311,100  | 26,538,403  | 23,537,193  | 88.69  | 66.66  |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 0 | 1,647,895  | 1,340,000  | 931,436  | 69.51  | 56.52  |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 240,000  | 218,700  | 216,870  | 99.16  | 90.36  |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 2,822,100  | 2,782,400  | 2,574,428  | 92.53  | 91.22  |
| 合計 | 75 | 30 | 86,573,911  | 65,497,498  | 62,172,380  | 94.92  | 71.81  |

資料下載日期108年12月13日