截至108年11月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 主政  機關 | 計畫總數(項) | 第2期108年特別預算  (A) | 特別預算  分配數 (B) | 執行數  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算達成率(%) (C)/(A) |
| 1 | 科技部 | 1 | 949,600 | 757,100 | 879,952 | 116.23 | 92.67 |
| 2 | 交通部 | 38 | 23,985,907 | 19,212,464 | 19,806,582 | 103.09 | 82.58 |
| 3 | 教育部 | 4 | 7,816,495 | 6,026,590 | 6,274,710 | 104.12 | 80.28 |
| 4 | 原民會 | 21 | 750,000 | 578,144 | 543,060 | 93.93 | 72.41 |
| 5 | 經濟部 | 4 | 31,404,109 | 22,798,637 | 21,907,001 | 96.09 | 69.76 |
| 6 | 內政部 | 1 | 11,779,800 | 9,216,667 | 7,781,683 | 84.43 | 66.06 |
| 7 | 農委會 | 1 | 125,500 | 77,950 | 73,258 | 93.98 | 58.37 |
| 8 | 文化部 | 3 | 5,435,000 | 3,599,442 | 3,159,271 | 87.77 | 58.13 |
| 9 | 衛福部 | 1 | 3,524,500 | 2,882,872 | 1,427,120 | 49.50 | 40.49 |
| 10 | 客委會 | 1 | 803,000 | 347,632 | 319,743 | 91.98 | 39.82 |
| 合計 | | 75 | 86,573,911 | 65,497,498 | 62,172,380 | 94.92 | 71.81 |

資料下載日期108年12月13日

截至108年11月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫  項數 | 落後  項數 | 第2期108年特別預算  (千元)(A) | 特別預算分配數(千元) (B) | 執行數  (千元)  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算  達成率(%) (C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 16 | 16,467,407 | 12,619,160 | 13,267,557 | 105.14 | 80.57 |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 8 | 24,763,800 | 18,320,396 | 18,136,713 | 99.00 | 73.24 |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 3 | 5,321,609 | 3,678,439 | 3,508,183 | 95.37 | 65.92 |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 3 | 35,311,100 | 26,538,403 | 23,537,193 | 88.69 | 66.66 |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 0 | 1,647,895 | 1,340,000 | 931,436 | 69.51 | 56.52 |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 240,000 | 218,700 | 216,870 | 99.16 | 90.36 |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 2,822,100 | 2,782,400 | 2,574,428 | 92.53 | 91.22 |
| 合計 | | | 75 | 30 | 86,573,911 | 65,497,498 | 62,172,380 | 94.92 | 71.81 |

資料下載日期108年12月13日