截至108年12月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形

各部會經費執行情形統計表(依經費達成率排序)金額單位：千元

| 項次 | 主管 機關 | 計畫  項數 | 108年計畫經費 | 年分配經費執行率(%) | 年計畫經費達成率(%) | 去(107)年同期年計畫經費達成率(%) | 差異(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海委會 | 1 | 366,559 | 100.00 | 100.00 | 79.37 | 20.63 |
| 2 | 客委會 | 2 | 777,764 | 99.92 | 99.92 | 99.98 | -0.06 |
| 3 | 教育部 | 30 | 13,285,640 | 99.68 | 99.68 | 99.67 | 0.01 |
| 4 | 國防部 | 1 | 1,835,855 | 98.81 | 98.81 | 96.58 | 2.23 |
| 5 | 輔導會 | 7 | 1,165,904 | 98.44 | 98.44 | 92.63 | 5.81 |
| 6 | 內政部 | 6 | 24,872,763 | 98.26 | 98.26 | 96.48 | 1.78 |
| 7 | 科技部 | 6 | 5,078,298 | 97.90 | 97.90 | 96.87 | 1.03 |
| 8 | 環保署 | 5 | 2,884,947 | 97.52 | 97.52 | 97.13 | 0.39 |
| 9 | 經濟部 | 54 | 98,632,149 | 96.62 | 96.62 | 95.41 | 1.21 |
| 10 | 原民會 | 2 | 744,961 | 95.34 | 95.34 | 96.80 | -1.46 |
| 11 | 農委會 | 20 | 25,569,770 | 93.68 | 93.68 | 93.48 | 0.20 |
| 12 | 交通部 | 72 | 125,478,821 | 91.64 | 91.64 | 92.20 | -0.56 |
| 13 | 文化部 | 13 | 9,666,599 | 89.46 | 89.46 | 93.00 | -3.54 |
| 14 | 故宮 | 1 | 1,104,783 | 40.26 | 40.26 | 16.98 | 23.28 |
| 15 | 衛福部 | 3 | 192,665 | 23.92 | 23.92 | 7.03 | 16.89 |
| 合計 | | 223 | 311,657,478 | 94.23 | 94.23 | 93.94 | 0.29 |

備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日