截至108年12月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形

各部會經費執行情形統計表(依經費達成率排序)金額單位：千元

| 項次 | 主管機關 | 計畫項數 | 108年計畫經費 | 年分配經費執行率(%) | 年計畫經費達成率(%) | 去(107)年同期年計畫經費達成率(%) | 差異(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海委會 | 1 |  366,559  |  100.00  | 100.00 |  79.37  | 20.63  |
| 2 | 客委會 | 2 |  777,764  |  99.92  | 99.92 |  99.98  | -0.06  |
| 3 | 教育部 | 30 |  13,285,640  |  99.68  | 99.68 |  99.67  | 0.01  |
| 4 | 國防部 | 1 |  1,835,855  |  98.81  | 98.81 |  96.58  | 2.23  |
| 5 | 輔導會 | 7 |  1,165,904  |  98.44  | 98.44 |  92.63  | 5.81  |
| 6 | 內政部 | 6 |  24,872,763  |  98.26  | 98.26 |  96.48  | 1.78  |
| 7 | 科技部 | 6 |  5,078,298  |  97.90  | 97.90 |  96.87  | 1.03  |
| 8 | 環保署 | 5 |  2,884,947  |  97.52  | 97.52 |  97.13  | 0.39  |
| 9 | 經濟部 | 54 |  98,632,149  |  96.62  | 96.62 |  95.41  | 1.21  |
| 10 | 原民會 | 2 |  744,961  |  95.34  | 95.34 |  96.80  | -1.46  |
| 11 | 農委會 | 20 |  25,569,770  |  93.68  | 93.68 |  93.48  | 0.20  |
| 12 | 交通部 | 72 |  125,478,821  |  91.64  | 91.64 |  92.20  | -0.56  |
| 13 | 文化部 | 13 |  9,666,599  |  89.46  | 89.46 |  93.00  | -3.54  |
| 14 | 故宮 | 1 |  1,104,783  |  40.26  | 40.26 |  16.98  | 23.28  |
| 15 | 衛福部 | 3 |  192,665  |  23.92  | 23.92 |  7.03  | 16.89  |
| 合計 | 223 | 311,657,478  | 94.23  | 94.23 | 93.94  | 0.29  |

 備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日