截至108年12月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

項次	主政 / 機關	計畫總數(項)	第2期108年特別預算 / (A)	執行數 / (C)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	科技部	1	949,600	949,600	100.00
2	客委會	1	803,000	785,878	97.87
3	原民會	1	750,000	726,542	96.87
4	經濟部	21	30,186,309	29182573	96.67
5	交通部	38	23,985,907	23,098,231	96.30
6	教育部	4	7,816,495	7,504,492	96.01
7	農委會	1	125,500	118,669	94.56
8	文化部	1	5,201,500	4,867,185	93.57
9	內政部	4	11,479,800	10,100,295	87.98
10	衛福部	3	3,497,503	1,787,627	51.11
合計		75	84,795,614	79,121,092	93.31

        備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日

截至108年12月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）
項次	類別	整合機關	計畫 / 項數	落後 / 項數	第2期108年特別預算 / (千元)(A)	執行數 / (千元) / (C)	特別預算 / 達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	23	16,467,407	15,573,695	94.57
2	水環境建設	經濟部	18	7	24,661,000	23,691,083	96.07
3	綠能建設	經濟部	6	2	4,206,609	4,206,609	100.00
4	城鄉建設	內政部	12	5	34,753,303	31,527,556	90.72
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	1	1,645,195	1,292,881	78.59
6	食品安全建設	衛福部	1	0	240,000	236,932	98.72
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	0	2,822,100	2,592,336	91.86
合計			75	38	84,795,614	79,121,092	93.31

備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日