截至109年2月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

金額單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 主政  機關 | 計畫總數(項) | 第2期109年特別預算  (A) | 特別預算  分配數 (B) | 執行數  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算達成率(%) (C)/(A) |
| 1 | 經濟部 | 21 | 38,897,730 | 2,659,644 | 5,538,807 | 208.25 | 14.24 |
| 2 | 交通部 | 38 | 31,334,479 | 2,532,193 | 2,311,869 | 91.30 | 7.38 |
| 3 | 文化部 | 1 | 6,947,300 | 304,464 | 349,536 | 114.80 | 5.03 |
| 4 | 內政部 | 4 | 13,364,200 | 347,790 | 398,364 | 114.54 | 2.98 |
| 5 | 農委會 | 1 | 331,905 | 7,500 | 7,443 | 99.24 | 2.24 |
| 6 | 衛福部 | 3 | 3,086,489 | 37,438 | 16,725 | 44.67 | 0.54 |
| 7 | 教育部 | 4 | 5,092,630 | 334,697 | 11,529 | 3.44 | 0.23 |
| 8 | 客委會 | 1 | 384,760 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 科技部 | 1 | 541,100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 原民會 | 1 | 569,080 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | | 75 | 100,526,016 | 6,223,726 | 8,634,273 | 138.73 | 8.59 |

備註：GPMnet資料下載日期109年3月11日

截至109年2月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫  項數 | 落後  項數 | 第2期109年特別預算  (千元)(A) | 特別預算分配數(千元) (B) | 執行數  (千元)  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算  達成率(%) (C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 6 | 25,153,025 | 2,272,193 | 1,460,233 | 64.27 | 5.81 |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 1 | 33,391,967 | 1,422,058 | 4,307,366 | 302.90 | 12.90 |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 1 | 3,020,951 | 178,373 | 228,355 | 128.02 | 7.56 |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 0 | 36,664,090 | 2,010,445 | 2,625,589 | 130.60 | 7.16 |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 0 | 571,310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 321,540 | 5,660 | 5,280 | 93.29 | 1.64 |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 1,403,133 | 327,497 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | | | 75 | 8 | 100,526,016 | 6,216,226 | 8,626,830 | 138.78 | 8.58 |

備註：GPMnet資料下載日期109年3月11日