截至109年2月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

金額單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  項次 | 主政機關 | 計畫總數(項) | 第2期109年特別預算(A) | 特別預算分配數(B) | 執行數(C) | 特別預算執行率(%)(C)/(B) | 特別預算達成率(%)(C)/(A) |
| 1 | 經濟部 | 21 | 38,897,730  | 2,659,644  | 5,538,807  | 208.25  | 14.24  |
| 2 | 交通部 | 38 | 31,334,479  | 2,532,193  | 2,311,869  | 91.30  | 7.38  |
| 3 | 文化部 | 1 | 6,947,300  | 304,464  | 349,536  | 114.80  | 5.03  |
| 4 | 內政部 | 4 | 13,364,200  | 347,790  | 398,364  | 114.54  | 2.98  |
| 5 | 農委會 | 1  | 331,905  | 7,500  | 7,443  | 99.24  | 2.24  |
| 6 | 衛福部 | 3 | 3,086,489  | 37,438  | 16,725  | 44.67  | 0.54  |
| 7 | 教育部 | 4 | 5,092,630  | 334,697  | 11,529  | 3.44  | 0.23  |
| 8 | 客委會 | 1 | 384,760  | -  | -  | 0.00  | 0.00  |
| 9 | 科技部 | 1 | 541,100  | -  | -  | 0.00  | 0.00  |
| 10 | 原民會 | 1 | 569,080  | -  | -  | 0.00  | 0.00  |
| 合計 | 75 | 100,526,016  | 6,223,726  | 8,634,273  | 138.73  | 8.59  |

 備註：GPMnet資料下載日期109年3月11日

截至109年2月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫項數 | 落後項數 | 第2期109年特別預算(千元)(A) | 特別預算分配數(千元)(B) | 執行數(千元)(C) | 特別預算執行率(%)(C)/(B) | 特別預算達成率(%)(C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 6  | 25,153,025  | 2,272,193  |  1,460,233  | 64.27  | 5.81  |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 1  | 33,391,967  | 1,422,058  |  4,307,366  | 302.90  | 12.90  |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 1  | 3,020,951  | 178,373  |  228,355  | 128.02  | 7.56  |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 0 | 36,664,090  | 2,010,445  |  2,625,589  | 130.60  | 7.16  |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 0 | 571,310  | 0  |  0  | 0 | 0.00  |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 321,540  | 5,660  | 5,280  | 93.29  | 1.64  |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 1,403,133  | 327,497  | 7  | 0.00  | 0.00  |
| 合計 | 75 | 8 | 100,526,016  | 6,216,226  | 8,626,830  | 138.78  | 8.58  |

備註：GPMnet資料下載日期109年3月11日