截至109年3月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

金額單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 主政  機關 | 計畫總數(項) | 第2期109年特別預算  (A) | 特別預算  分配數 (B) | 執行數  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算達成率(%) (C)/(A) |
| 1 | 科技部 | 1 | 541,100 | 75,000 | 75,000 | 100.00 | 13.86 |
| 2 | 交通部 | 38 | 31,334,479 | 3,692,164 | 3,958,474 | 107.21 | 12.63 |
| 3 | 經濟部 | 21 | 38,897,730 | 4,514,033 | 4,430,656 | 98.15 | 11.39 |
| 4 | 文化部 | 1 | 6,947,300 | 435,288 | 474,865 | 109.09 | 6.84 |
| 5 | 教育部 | 4 | 5,092,630 | 636,097 | 262,449 | 41.26 | 5.15 |
| 6 | 內政部 | 4 | 13,364,200 | 773,434 | 688,089 | 88.97 | 5.15 |
| 7 | 農委會 | 1 | 308,248 | 11,000 | 9,962 | 90.56 | 3.23 |
| 8 | 衛福部 | 3 | 3,086,489 | 157,087 | 91,300 | 58.12 | 2.96 |
| 9 | 客委會 | 1 | 384,760 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| 10 | 原民會 | 1 | 569,080 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| 合計 | | 75 | 100,526,016 | 10,294,103 | 9,990,795 | 97.05 | 9.94 |

備註：GPMnet資料下載日期109年4月13日

截至109年3月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫  項數 | 落後  項數 | 第2期109年特別預算  (千元)(A) | 特別預算分配數(千元) (B) | 執行數  (千元)  (C) | 特別預算  執行率(%) (C)/(B) | 特別預算  達成率(%) (C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 8 | 25,153,025 | 3,095,806 | 3,080,681 | 99.51 | 12.25 |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 0 | 33,391,967 | 3,264,397 | 3,181,565 | 97.46 | 9.53 |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 0 | 3,020,951 | 268,373 | 288,655 | 107.56 | 9.56 |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 2 | 36,664,090 | 2,911,331 | 3,146,096 | 108.06 | 8.58 |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 0 | 571,310 | 79,100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 321,540 | 46,199 | 39,068 | 84.56 | 12.15 |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 1,403,133 | 628,897 | 254,730 | 40.50 | 18.15 |
| 合計 | | | 75 | 10 | 100,526,016 | 10,294,103 | 9,990,795 | 97.05 | 9.94 |

備註：GPMnet資料下載日期109年4月13日