行政院公共

重大計畫預算執

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫 總金額 | 截至本年 度已編列 預算數 | 可支用預算數 | 執 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 |
|  |  |  |  |  |  | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 工程物價調整及其他工程 | 8,616,724 | 8,616,724 |  | 8,616,724 | 8,616,724 | 3,074,225 |  |  | 3,074,225 |

工程委員會

行績效分析表

97年度

| 數 | 執行數占預算數百分比% | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
| --- | --- | --- |
| 累計執行數 | 本期執行數占可支用預算數百分比% | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% |  |
| 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |  |  |  |
| 3,074,225 |  |  | 3,074,225 | 35.68% | 35.68% | 本會補助中央機關工程物價調整款，由於鋼筋指數下跌，造成營造業者依契約申請物價補貼金額降低，且部分機關運用自有預算即可支應補貼款，無需向本會申請，致預算賸餘。 |

# Text boxes

單位：新臺幣千元