施政計畫實施狀況及績效 / （二）施政計畫分項說明：(以前年度部分)
工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公共工程企劃業務 / 二、公共工程技術業務	推動政府採購及公共工程電子化 / 促進民間參與公共建設業務	辦理全球資訊網及會內資訊網網站委外整體規劃及建置案。 / 1、落實促參法規鬆綁與重建 / 2、健全促參投資環境 / 3、推廣、輔導、獎勵與行銷 / 4、補助中央機關及所屬辦理促進民間參與公共建設前置作業	本案已執行完成。 / 已執行完成。 / 2、已執行完成。 / 3、已執行完成。 / 4、辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，需跨年度執行，本計畫持續辦理中。	持續督促主辦機關確實執行