一、施政計畫實施狀況及績效：
（一）已完成施政計畫重點概述：
營建物價自97年初大幅上漲，新政府上任後非常重視營造業者因為承攬公共工程所遭遇之困境，基於苦民所苦之精神，立即陳報行政院於97年6月5日發布「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，並爭取立法院通過特別預算計8,500,000,000元，補助「地方工程物價調整及其他工程」，供各地方政府補貼廠商之用。
截至98年12月31日止，累計實現數2,859,854,094元，累計註銷數5,635,997,468元，帳列保留數4,148,438元；藉由執行本措施已有效紓解營造廠商困境，使公共工程順利推展，並增進營造產業就業人口，對降低失業人口亦有幫助。
實際撥付金額低於原編預算數，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依上述補貼原則可申請物調款之金額降低所致。特別是鋼筋跌勢最為凶猛，自6月每公噸逾3萬5,000元，跌至12月之1萬5,000元(跌幅57.14%)，鋼筋指數則自6月高檔之221.00下跌至12月之103.86(跌幅53.01%)，甚至低於97年1月之指數158.89；營造工程物價總指數則自7月之132.34下跌至12月之115.42，跌幅達12.78%。未動用之特別預算，將依擴大公共建設投資特別條例第9條規定全數繳庫。

（二）施政計畫分項說明：(本年度部分)
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地方工程物價調整及其他工程	補助地方工程物調款	補貼地方政府工程物價調整款	依各縣市政府原預估額度編列97年度物調款85億元，截至98年12月31日，累計實現數2,859,854,094元，累計註銷數5,635,997,468元，帳列保留數4,148,438元。 / 各縣市政府實際撥付金額低於原編預算，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依補貼原則可申請物調款之金額降低所致。

二、預算執行概況：
本會97年度編列擴大公共建設投資計畫特別預算，補助地方政府因應營建材料等工程物價調整補貼款85億元，原列實現數3,335,976,278元，經審計部審定結果：審定實現數1,199,886,128元，保留數2,076,296,968元，合計決算審定數為3,276,183,096元，減列支付實現數59,793,182元，以經費賸餘繳庫。
各縣市政府實際撥付金額低於原編預算，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依補貼原則可申請物調款之金額降低所致。
97年度轉入保留數2,076,296,968元，於98年度執行結果：實現數1,659,967,966元，註銷數412,180,564元，尚餘4,148,438元未及辦理核銷，辦理保留轉入99年度繼續執行，主要保留案件如次：
(一)屏東縣政府辦理屏東市鶴聲國民小學小班計畫第二期校舍興建工程2,611,677元，該案正申請爭議調解中，俟調解確定後繼續辦理。
(二)屏東縣政府辦理東港鎮海濱國民小學老舊危險校舍整建工程1,487,151元，因該案爭議調解不成立，承包商擬另提法律程序辦理。
(三)臺北縣政府辦理土城市97年度道路及公園廣場植栽新植換植綠化工程49,610元，已執行完畢，惟未及於98年度結束前辦理核銷作業，爰申請辦理保留。

三、資產負債實況：
各機關執行特別預算，收支執行期滿後，應依決算法辦理決算，另依「擴大公共建設投資特別條例」第九條規定：各機關執行本條例特別預算，應依預算執行程序辦理；未執行部分，依預算法規定解繳國庫。

四、其他要點：
本會對於預算之執行，均依預算法及相關法令之規定，核實辦理。