一、施政計畫實施狀況及績效：

（一）已完成施政計畫重點概述：

營建物價於97年初大幅上漲，致使營造業者承攬公共工程陷入困境，新政府上任後高度重視，行政院立即於97年6月5日發布「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，並爭取立法院通過特別預算計8,500,000,000元，補助「地方工程物價調整及其他工程」，供各地方政府補貼廠商之用。

截至99年12月31日止，上開特別預算之累計實現數2,859,899,587元，累計註銷數5,640,100,413元；藉由執行本措施已有效紓解營造廠商困境，使公共工程順利推展，並增進營造產業就業人口；此外對刺激當時低迷之景氣，提振經濟亦有一定助益，已達成階段性目標。

實際撥付金額低於原編預算數，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依上述補貼原則可申請物調款之金額降低所致。特別是鋼筋跌勢最為凶猛，自6月每公噸逾3萬5,000元，跌至12月之1萬5,000元(跌幅57.14%)，鋼筋指數則自6月高檔之221.00下跌至12月之103.86(跌幅53.01%)，甚至低於97年1月之指數158.89；營造工程物價總指數則自7月之132.34下跌至12月之115.42，跌幅達12.78%。未動用之特別預算，已依擴大公共建設投資特別條例第9條規定全數繳庫。

| （二）施政計畫分項說明：(本年度部分) |
| --- |
| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 地方工程物價調整及其他工程 | 補助地方工程物調款 | 補貼地方政府工程物價調整款 | 依各縣市政府原預估額度編列97年度物調款85億元，截至99年12月31日，累計實現數2,859,899,587元，累計註銷數5,640,100,413元。 各縣市政府實際撥付金額低於原編預算，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依補貼原則可申請物調款之金額降低所致。 |  |

二、預算執行概況：

本會97年度編列擴大公共建設投資計畫特別預算，補助地方政府因應營建材料等工程物價調整補貼款85億元，97年度執行結果，原列實現數3,335,976,278元，結餘5,164,023,722元全數解繳國庫，復經審計部審定實現數1,199,886,128元，保留數2,076,296,968元，合計決算審定數為3,276,183,096元，減列支付實現數59,793,182元，以經費賸餘繳庫。

97年度轉入保留數2,076,296,968元，98年度執行結果：原列決算實現數1,659,967,966元、註銷數412,180,564元、保留數4,148,438元，經審計部修正減列保留數轉為註銷數4,102,945元。審定結果：決算實現數1,659,967,966元，註銷數416,283,509元，保留數45,493元轉入99年度繼續執行。

98年度轉入保留數45,493元，於本(99)年度3月份全數核銷執行完畢。(截至99年12月31日止，累計實現數2,859,899,587元，累計註銷數5,640,100,413元，執行率33.64%)

各縣市政府實際撥付金額低於原編預算，其主要原因係97年7月以後部分營建材料價格大幅下跌，廠商依補貼原則可申請物調款之金額降低所致。

三、資產負債實況：

各機關執行特別預算，收支執行期滿後，應依決算法辦理決算，另依「擴大公共建設投資特別條例」第九條規定：各機關執行本條例特別預算，應依預算執行程序辦理；未執行部分，依預算法規定解繳國庫。

四、其他要點：

本會對於預算之執行，均依預算法及相關法令之規定，核實辦理。