98年度政府採購法業務

推動情形及執行績效

行政院公共工程委員會

99年3月 日

98年度政府採購法業務推動情形及執行績效

目錄

壹、前言	1

貳、政府採購法業務推動情形及執行績效	1

一、年度採購統計資料	1

二、法規修訂情形	9

三、營建物價漲跌因應措施	15

四、工程採購流廢標改善情形	16

五、電子化採購	19

六、爭議處理	24

七、政府採購稽核	25

八、工程施工查核	27

九、扶助中小企業參與採購	28

參、結語及展望	29

附錄一、98年度依「採購性質」、「招標方式」、「採購金額級距」及「機關別」統計年度採購案件數及金額比率	30

附錄二98年政府採購法規改善措施一覽表	39

98年度政府採購法業務推動情形及執行績效

壹、前言

本會為政府採購法主管機關，依法落實公平、公正、公開、效率、品質之政府採購制度，以建立廉能之政府採購環境。為瞭解98年間各機關辦理採購情形，爰就其重要事項製作此一報告。

為因應國內景氣遭受國際經濟風暴影響之嚴峻情勢，行政院研提「振興經濟擴大公共建設投資特別條例」業獲立法院審查通過，預定98~101年間4年投資5000億元，盼於短期內有效活絡國內經濟，長期則強化未來競爭潛力體質。

98年間遭逢莫拉克颱風侵襲，本會除儘速鬆綁相關緊急採購作業規定，並提供加速辦理災後工程之採購策略及優先僱用災民之執行方式，使復建計畫得以順利推動。

貳、政府採購法業務推動情形及執行績效

- 年度採購統計資料

（一）98年度採購總案件數計204,484件，總決標金額為1兆2,844億元，其中以公開方式辦理招標之採購案件數計175,235件，占年度總採購件數85.70%，公開方式辦理之決標金額為1兆268億元，占年度決標金額比率79.95%，顯示政府採購在公開化、透明化之作業機制，已頗具成效，96年度至98年度機關公開辦理決標件數及金額比率詳如下表。

| 96至98年度機關辦理決標件數及金額比率一覽表 |
| --- |
| 年度 | 決標件數 | 公開辦理 | 決標金額 (億元) | 公開辦理 |
|  |  | 決標件數 | 比率 (%) |  | 決標金額 (億元) | 比率（%） |
| 96 | 173,257 | 150,091 | 86.63 | 12,756 | 9,492 | 74.40 |
| 97 | 191,591 | 166,348 | 86.82 | 12,942 | 10,240 | 79.13 |
| 98 | 204,484 | 175,235 | 85.70 | 12,844 | 10,268 | 79.95 |
| 資料時間：99年2月22日 |

（二）統計98年度總採購案件204,484件中，工程採購64,764

件，占總決標件數31.67%，其決標金額為5,782億，占年度總採購金額45.02%；財物採購69,680件，占總決標件數34.08%，其決標金額為4,785億，占總決標金額37.26%；勞務採購70,040件，占總決標件數34.25%，其決標金額為2,276億，占總決標金額17.73%。詳如下圖。另98年度依「採購性質」、「招標方式」、「採購金額級距」及「機關別」統計年度採購案件數及金額比率詳如附錄一。

（三）98年度各機關辦理10萬元以上工程採購案件累計決標64,764件，總金額達5,782億元，比97年增加約900多億元，提升約19％，主要成長原因為98年振興經濟擴大公共建設投資計畫編列工程類預算1,103.62億元，對於促進景氣有一定助益。

| 96至98年度工程採購決標件數及金額一覽表 |
| --- |
| 年度 | 決標件數 | 決標金額（元） |
| 96 | 49,813 | 377,532,133,723 |
| 97 | 57,834 | 486,157,512,526 |
| 98 | 64,764 | 578,201,410,624 |

（四）各機關採行最有利標之情形：

經統計98年度各機關採行最有利標(含準用)決標原則之採購案件共35,513件，決標金額1,263億元。與前二年度之決標件數及決標金額比較詳如下表。

| 96至98年度最有利標之決標件數及金額一覽表 |
| --- |
| 年度 | 決標件數 | 決標金額（元） |
| 96 | 27,292 | 115,437,286,654 |
| 97 | 30,935 | 107,943,115,874 |
| 98 | 35,513 | 126,351,873,927 |

（五）98年度各機關採行統包之情形：

經統計98年度各機關採行統包之採購案件共443件，決標金額624億元，與前二年度之決標件數及決標金額比較詳如下表。

| 96至98年度各機關辦理統包之決標件數及金額一覽表 |
| --- |
| 年度 | 類別 | 決標件數 | 決標金額（元） |
| 96 | 工程 | 253 | 23,203,394,293 |
|  | 財物 | 172 | 2,516,910,535 |
| 小計 | 425 | 25,720,304,828 |
| 97 | 工程 | 254 | 63,912,467,061 |
|  | 財物 | 113 | 2,996,659,559 |
| 小計 | 367 | 66,909,126,620 |
| 98 | 工程 | 319 | 60,950,439,158 |
|  | 財物 | 124 | 1,456,380,371 |
| 小計 | 443 | 62,406,819,529 |

（六）98年度督導考核各機關採購案件之情形

- 抽查各機關決標及定期彙送資料，發現決標資料有異常情形計182件（含中央機關66件及地方機關116件），其中洽機關檢討說明者計66件，移送稽核者計4件。

- 查核各機關「最有利標標案管理系統」異常案件計168件，佔98年度最有利標決標總件數0.47％。經本會函請各機關檢討說明，多為機關誤繕決標公告或誤解法規所致。經檢討結果尚有其他異常，移送稽核者計3件。

- 督促及審查各機關依法提報巨額採購使用情形及其效益分析，計2,353件，其中經本會列為重大案件並作出效益評估者為8件，已全數刊登公報。

- 為避免機關辦理招標發生流廢標情形，延後預算支出時程，本會依政府採購法第100條適時就中央機關5,000萬元以上流廢標工程採購案件共計123件，通知機關提出檢討報告，以督導機關加速辦理工程採購。

（七）推動共同供應契約集中採購制度

98年度各機關利用共同供應契約之訂購金額達798億元，較各機關原採購預算節省約11.52%，且低於市價約13.38%（詳如附圖），充分顯示經由政府集中採購，充分發揮大量採購之經濟效益。訂單總筆數達109萬筆，每筆平均約7.3萬元，每一上班日平均約4,300筆，符合小額多樣、高頻率訂購之特性。。

（八）配合政府扶助艱困傳統產業及鼓勵綠色採購

為扶助艱困傳統產業，98年度辦理國產毛巾、襪子及鞋品共同供應契約，其訂購金額分別達3,879萬元，5,226萬元及3.3億元（詳如附表）。另為配合綠色採購及節能減碳政策，98年度決標多類環境保護產品，其訂購金額分別為環保標章產品97億元、取得環保署證明產品2,996萬元、節能標章產品12億元、省水標章產品3,946萬元。自98年7月7日陸續提供「LED交通號誌燈、出口標示燈及避難方向指示燈」、「LED路燈」及「高效率省能照明設施」共同供應契約，供各機關上網選購節能燈具。

| 98年度國產毛巾、襪子及鞋品共同供應契約訂購情形 |
| --- |
|  | 訂購筆數 | 訂購數量 | 訂購金額 |
|  | （筆） | （雙、條） | （元） |
| 國產毛巾 | 599 | 1,285,682 | 38,796,848 |
| 國產襪子 | 144 | 1,127,739 | 52,264,454 |
| 國產鞋品 | 733 | 391,849 | 332,211,711 |

（九）辦理政府採購法宣導與訓練事宜

98年度辦理採購專業人員之基礎訓練及進階訓練，機關亦得申請開班，合計辦理167班，參加人數計10,926人。目前各機關取得採購專業人員基本資格或進階資格之人數共計26,142人。另辦理「政府採購問題座談會」北、中、南、東共4場次，參加人數計907人。

（十）舉辦公共建設座談會

為傾聽各基層機關聲音， 98年7月15日起分北、中、南、東四區辦理8場「公共建設座談會」，以面對面溝通之方式與基層人員進行交流，發掘實際執行之問題並協助解決，參與人數超過1,000人，獲各界好評。

- 法規修訂情形

（一）研修政府採購法

新政府上任後，本會持續秉持合理、務實及鬆綁之施政理念，於廣徵各界意見後，研提「政府採購法部分條文修正草案」，經行政院院會通過，於97年9月30日送立法院審議。本次修正重點包括：放寬投標廠商家數限制規定，以達到法規鬆綁、提升採購效率目的；另有促進採購功能、效益及確保採購品質，強化履約爭議處理機制，及提升實務運作之公平性及合理性之修正規定。該修正草案經立法院交通委員會於97年12月1日及98年1月5日進行大體討論後進入條文審查，其中第18條、第20條、第22條及第27條修正條文業經交通委員會審查竣事。

（二）因應莫拉克颱風造成之災害需緊急處置

因應莫拉克颱風造成之災害，本會98年8月8日函各機關應即辦理災後搶險、搶修以及災後復建工程之規劃、設計；98年8月8日及12日二度通函各機關，說明可依政府採購法第22條或第105條辦理緊急採購之法規依據。並陸續進行法規鬆綁及提供相關因應措施：

- 98年8月27日修正發布「特別採購招標決標處理辦法」第6條，刪除「以限制性招標方式辦理者，除獨家製造、供應或承做者外，以邀請二家以上廠商比價為原則」之規定。

- 98年8月28日函各機關「莫拉克颱風災後工程採購及諮詢機制」、「如何提升採購效率一覽表」及「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」，提升各機關辦理災後工程採購效率。

- 98年8月31日修正發布「招標期限標準」，增訂第4條之1，機關辦理100萬元以上之採購，因應緊急情事，依規定之一般期限辦理不符合需要者，等標期得以縮短，但縮短後不得少於10日，以提升採購效率。

- 98年9月1日修正發布「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」第2點，增訂各機關辦理需緊急處置之採購，無需於招標前辦理招標文件公開閱覽，可縮短招標流程。

- 98年10月12日訂頒「縮短公共工程工期之招標決標策略」，對於尚未招標決標之公共工程，機關得預先訂明提前完工獎金，或對承諾較短工期完工之廠商，給予價格或評分優惠，以激勵廠商趕工。

（三）推動政府採購法規鬆綁之興利措施

98年政府採購相關法規鬆綁措施詳如附錄二，摘述如下：

- 98年1月16日通函各機關，有關行政院98年1月9日核定修正「中央機關共同供應契約集中採購實施要點」，各機關得自行規劃共同供應契約集中採購前之作業時程，及不強制採電子付款。

- 98年3月13日訂頒「提升公共工程執行效率七方案」，包括調整工程計畫審議機制、善用發包策略、強化里程碑控管機制、流標廢標之因應措施、砂石、土石方因應機制、停工解約之處理方式及加速爭議處理機能等策略，以提升公共工程執行效率。

- 98年4月17日發布「公共工程專案管理契約範本」，以利機關委託專案管理廠商推動公共工程建設，解決機關人力不足之問題。

- 98年4月21日修正「工程採購契約範本」，使之更符合公平合理原則，並與國際接軌。

- 98年4月22日行政院訂頒「機關洽請代辦工程採購執行要點」，協助非工程專業機關洽請代辦工程採購，以提升公共工程進度及品質。

- 98年4月27日行政院函停止適用「最低標為原則、最有利標為例外」之指示事項，對於採購之決標原則，回歸政府採購法第52條及第56條規定辦理。

- 98年5月4日訂頒「行政院所屬中央二級機關對於所屬機關(構)工程履約爭議督導協處作業原則」，以儘速解決工程履約爭議，提升工程執行力。

- 98年5月19日訂頒「統包工程採購契約範本」，供機關辦理統包工程參考。

- 98年6月19日函頒「外國廠商參與採購之資格文件一覽表」，以利GPA適用機關辦理適用GPA之採購，妥為訂定廠商資格條件，避免採購爭議。

- 98年7年9月函各機關辦理技術服務案件，為提升公共工程品質，建議採最有利標評選；機關人力或專業能力不足者，建議委託有經驗之專案管理廠商辦理。

- 98年7月24日函各機關辦理工程採購，為發揮採購效率，其可採行之執行方式包括可採限制性招標辦理情形、可縮短等標期及開標不受3家廠商限制情形、需緊急處置之採購之作業方式、原住民地區執行方式、辦理開口契約提升工程效率及預算未完成立法程序前得先招標並保留決標之執行方式。

- 98年9月9日函各機關「政府採購決標方式，回歸政府採購法之規定」說明資料，機關對於決標方式之決定，可基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量。

- 98年11月11日修正「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條、第4條、第16條條文，在營業項目、納稅證明及無退票紀錄證明方面予以鬆綁，增訂多種新措施，使廠商參與政府採購更為便利，包括(1)如招標文件所列營業項目非屬許可者，而投標廠商所營事業係以概括式載明「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」，視為合格標；(2)允許廠商以無違章欠稅之查復表代替營業稅或所得稅之納稅證明；(3)明定如有退票但已辦妥清償註記者，視同為無退票記錄。

- 98年11月19日修正本會訂頒之「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「工程採購契約範本」、「統包工程採購契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、及「公共工程技術服務契約範本」，增訂得標廠商依政府採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受廠商不得將契約或債權轉讓予他人之限制。

- 98年12月10日訂頒「依政府採購法施行細則第63條辦理冷凍空調工程之參考方式」，就冷凍空調工程以最低標方式辦理者，提供以廠商於投標時書明之系統耗能率，調整底價（政府採購法施行細則第52條）及標價（政府採購法施行細則第63條）之執行方式。

- 98年12月14日通函各機關，辦理逾新台幣10萬元之採購，依政府採購法第61條規定辦理決標公告或依第62條規定辦理決標資料定期彙送之作業，無需再依本會89年函逐月填製報表陳報機關首長或其授權人員核定及專卷保存。

- 98年12月17日修正「機關異質採購最低標作業須知」第11點，機關依政府採購法第99條或其施行細則第109條採最高標決標者，得比照該作業須知辦理，以應機關實務作業需求。

- 營建物價漲跌因應措施

為確保公共工程之進度及品質，本會98年度推動下列措施，以利契約雙方因應物價大幅變動之情形，避免履約爭議，茲說明如下：

（一）行政院98年3月30日頒行「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」，針對97年下半年營造物價急遽下跌情形，協助營造業者因應營建物價大幅下跌遭大幅扣減契約價金之困境。

（二）98年4月3日函各機關，考量機關招標及廠商投標時，難以預知未來物價漲跌情形；且廠商受物價漲跌之影響，會因工程特性及廠商營運管理能力而有所不同，爰機關辦理工程採購，可將「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書(範本)」納入招標文件，由廠商選擇於投標時提出聲明書，嗣後廠商如得標，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指數上漲時絕不依物價指數調整金額；指數下跌時，招標機關亦不依物價指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，亦不適用。

（三）98年7月9日通函各機關，如得標廠商按契約預定履約進度訂購材料，惟因不可歸責於廠商之事由（例如機關未及時取得施工用地），致機關遲延通知廠商開工或開工後通知廠商停工，造成施工期程延後，廠商認為依契約計算物調款受有損失者，可向機關求償。

- 工程採購流廢標改善情形

為避免機關辦理招標發生流廢標情形，延後預算支出時程，本會98年持續就一般性、防洪排水及捷運工程分成三組，針對一再流標者，選定個案邀請相關機關、專家學者進行檢討；並適時就流廢標工程採購案件，通知機關提出檢討報告，以督導機關加速辦理工程採購。

經分析相關流廢標原因，主要係部分工項單價編列偏低、原編列預算不足、契約未訂定合理物價指數調整規定、未訂定合理之招標條件、技術門檻較高以及其他因素等。針對前述原因，本會業研提具體措施，包括98年3月13日訂頒「振興經濟擴大公共建設—提升公共工程執行效率方案」及98年10月12日函頒「縮短公共工程工期之招標決標策略」，並函送各機關參採。茲就98年度工程採購之決標及流廢標改善情形說明如下:

（一）分析全國各機關辦理98年1月至12月31日逾10萬元工程採購決標件數，較97年同期決標件數增加6,921件（97年度57,438件；98年度64,359件），提升12.05％，決標金額增加約918億元（97年度約4,829億元；98年度約5,747億元），提升19.02％。（資料統計日期99年1月19日）

（二）98年1月至12月31日間逾10萬元工程採購流廢標金額較97年度同期減少約267億元（97年度465億餘元；98年度198億餘元），下降57.34％，流廢標情形已有顯著改善，且流廢標預算占累計可執行採購金額（累計已決標與流廢標預算金額合計值）比率下降至3％。（資料統計日期99年1月19日）

- 電子化採購

（一）推動電子領標

98年度廠商電子領標數達1,064,367次，機關每年提供電子領標之案件比率已超過99.6％（如下圖），廠商24小時均可經由本會「政府採購領投標及廠商型錄系統」網路領標，除減少機關人工作業，減輕廠商往返人力及時間成本超過新台幣24.8億元，更可避免圍標情事發生，各機關提供電子領標比率及廠商電子領標次數詳如附圖。此外，98年度有效減少廠商自行使用交通工具至招標機關領標所導致之二氧化碳排放量經換算統計約達13,120公噸。

各年度機關提供電子領標比率圖

各年度廠商電子領標次數圖

（二）「政府電子採購網」查詢採購資訊

「政府電子採購網」之查詢人次，平均每月逾119萬人；累計透過網際網路查詢資訊之民眾達7,600萬人次，各機關公告資訊逾264萬筆，已充分達到資訊公開化及透明化之目標。

（三）發行「政府採購公報」

提供單一窗口，便利廠商與民眾查詢政府採購相關資訊，「政府採購公報」於機關上班日出刊，98年度出刊255期，累計至今已出刊3,447期。每年節省機關廣告刊登費用超過30億元。

（四）推動「公共工程招標文件公開閱覽制度」

對特殊或查核金額以上之工程採購，藉由招標文件公開閱覽，使其招標作業公開化、透明化，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，並減少招標及履約爭議，財物及勞務採購亦可利用此制度辦理。統計98年公開閱覽類別及件數，計工程採購1,938件、財物採購1,105件及勞務採購530件，合計3,573件，占年度決標件數之1.7%。

（五）推動「招標文件網路公開閱覽」

98年廠商經由網路閱覽招標文件之招標件數已有1,910件，占公開閱覽公告件數約5.5成，廠商上網閱覽計4,628次。除可有效防範機關綁標外，更可節省廠商及機關之時間、人力、交通成本及文件印製費，預計每年可為機關及廠商節省費用1.1億餘元。如以廠商自行開車至招標機關閱覽(平均來回30公里)計算，每年減少二氧化碳總排放量90公噸以上。

（六）推動「共同供應契約電子採購系統」網路訂購

本會建置之「共同供應契約電子採購系統」，以網路取代傳統訂購流程，節省政府採購支出，提升政府採購效率，98年度網路訂購數達32萬餘筆，金額為340億餘元，簡化廠商接單下訂行政作業及訂單管理之作業流程。

各年度網路訂購趨勢圖

各年度網路訂購總金額趨勢圖

- 爭議處理

（一）採購申訴審議業務

本會採購申訴審議委員會自88年5月27日成立迄98年12月31日止，共收申訴案5,288件，處理終結者5,119件。98年度收案數590件（工程248件、財物201件及勞務141件）；結案數566件，如附圖。

（二）履約爭議調解業務

採購申訴審議委員會成立以來，共收調解案7,735件，處理終結者7,343件。98年度收案數1,030件（工程694件、財物159件及勞務177件），結案件數1,102件，如附圖。扣除程序終結420件後，實體終結案件計682件。

- 政府採購稽核

（一）目前全國共設有40個採購稽核小組，包括內政部等14個附屬機關較多之部會署及25個地方政府，以及本會設立的中央採購稽核小組。每年就全國採購案件篩選辦理稽核，並就所見缺失責請機關改正。98年度中央、部會署及地方政府採購稽核小組分別已稽核監督330件、2,965件及6,014異常採購案件，統計情形詳如下表及附圖。

| 各級採購稽核小組稽核案件數執行情形統計表（件數） |
| --- |
| 稽核小組別 | (單位數) | 累計至 97年底 | 98年 | 成立迄今累計 |
| 中央採購稽核小組 | 1 | 9,467 | 330 | 9,797 |
| 部會署採購稽核小組 | 14 | 19,158 | 2,965 | 22,123 |
| 地方採購稽核小組 | 25 | 46,180 | 6,014 | 52,194 |
| 合計 | 40 | 74,805 | 9,309 | 84,114 |

（二）稽核小組於稽核監督時，如發現機關採購有違反政府採購法令，除依規定處理外，並通知機關採行改正措施，且副知其上級機關及審計機關。如機關違反法令情節重大，尚可通知機關追究相關人員責任，如發現有犯罪嫌疑之案件，移請司法機關查處。總計98年度部會署及地方政部稽核小組就稽核結果涉及不法函送法務部政風司9件，移送司法機關4件。

- 工程施工查核

（一）98年全國各工程施工查核小組依政府採購法第70條規定辦理工程採購之查核件數計3,874件，查核結果為優等2件、甲等1,312件、乙等2,480件、丙等61件及不計分19件。查核成績列為丙等者，除公布於本會網站並由各主辦機關依「工程施工查核小組作業辦法」第10條第3項規定懲處外，本會亦定期公告工程承攬廠商名單，對於促進公共工程之進度管控及品質提升成效良好。

（二）98年度本會就查核結果缺失嚴重者，對主辦機關人員懲處12人；廠商撤換品管及安衛人員50人；檢討廠商專任工程人員責任6人；缺失嚴重部分拆除重做43件；對廠商辦理扣款860件；檢討監造技師責任及撤換監工人員45人；對監造辦理扣款707件。

（三）另為強化各工程施工查核小組的執行績效，以提升公共工程施工品質，98年度本會檢討修正「工程施工查核小組績效考核作業要點」，期各工程施工查核小組作業能更精進。

- 扶助中小企業參與採購

本會依政府採購法第97條及「扶助中小企業參與政府採購辦法」，彙整98年度總統府、國家安全會議、五院及院屬各一級機關與直轄市及（縣）市政府等107個機關及其所屬（轄）機關逾10萬元之採購，由中小企業承包或分包之金額比率平均為63.63％，達30％之目標，其中有55個機關比率落於90%～100%；36個機關比率落於60%～89.99%，14個機關落於30%～59.99%，2個機關落於0%～29.99%。

參、結語及展望

各機關於98年間依政府採購法辦理採購，總體表現尚佳，期望99年更為精進適法，提升效率及品質。

為執行振興經濟擴大公共建設投資計畫，99年全年預估推出之公共工程量，總金額估計達6,500億元，已責成各機關在提升效率、品質之前提下，儘速推動。

政府採購法部分條文修正草案，刻正由立法院審議中，相信修法通過後，將有助於政府採購環境之改善。本會亦將秉持「傾聽人民的聲音」的施政理念，隨時檢討改善政府採購制度。

| 98年度採購資料區分採購性質統計分析表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 公開 | 決標件數 | 57,703 | 60,930 | 56,602 | 175,235 |
|  | 決標件數百分比 | 89.10% | 87.44% | 80.81% | 85.70% |
|  | 決標金額(元) | 542,734,542,444 | 301,514,497,158 | 182,636,721,513 | 1,026,885,761,115 |
|  | 決標金額百分比 | 93.87% | 63.01% | 80.21% | 79.95% |
| 未公開 | 決標件數 | 7,061 | 8,750 | 13,438 | 29,249 |
|  | 決標件數百分比 | 10.90% | 12.56% | 19.19% | 14.30% |
|  | 決標金額(元) | 35,466,868,180 | 177,000,946,949 | 45,054,724,634 | 257,522,539,763 |
|  | 決標金額百分比 | 6.13% | 36.99% | 19.79% | 20.05% |
| 總計 | 決標件數 | 64,764 | 69,680 | 70,040 | 204,484 |
|  | 決標金額(元) | 578,201,410,624 | 478,515,444,107 | 227,691,446,147 | 1,284,408,300,878 |
| 資料時間:99年2月22日 |

| 98年度採購資料區分招標方式統計表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 招標方式 |  | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 公開取得 | 件數 | 17,509 | 35,720 | 30,377 | 83,606 |
|  | 預算金額(元) | 9,325,244,520 | 15,397,093,132 | 14,258,937,077 | 38,981,274,729 |
|  | 決標金額(元) | 7,918,352,855 | 12,950,602,630 | 12,593,430,755 | 33,462,386,240 |
| 公開招標 | 件數 | 40,941 | 20,256 | 12,416 | 73,613 |
|  | 預算金額(元) | 633,067,077,196 | 231,101,447,828 | 90,306,457,295 | 954,474,982,319 |
|  | 決標金額(元) | 509,721,360,024 | 157,663,695,312 | 72,858,742,347 | 740,243,797,683 |
| 限制性招標-未經公開評選 | 件數 | 6,193 | 8,758 | 14,089 | 29,040 |
|  | 預算金額(元) | 34,685,344,033 | 248,128,681,774 | 57,420,157,042 | 340,234,182,849 |
|  | 決標金額(元) | 32,531,375,854 | 224,953,281,757 | 53,404,835,946 | 310,889,493,557 |
| 限制性招標-公開評選 | 件數 | 51 | 3,582 | 12,485 | 16,118 |
|  | 預算金額(元) | 516,885,852 | 16,431,545,951 | 89,632,185,018 | 106,580,616,821 |
|  | 決標金額(元) | 439,241,101 | 13,244,245,959 | 81,919,342,859 | 95,602,829,919 |
| 選擇性招標-後續邀標 | 件數 | 44 | 974 | 639 | 1,657 |
|  | 預算金額(元) | 154,513,437 | 62,353,290,927 | 7,846,492,379 | 70,354,296,743 |
|  | 決標金額(元) | 121,301,937 | 53,193,245,773 | 6,527,146,146 | 59,841,693,856 |
| 選擇性招標-個案 | 件數 | 26 | 390 | 34 | 450 |
|  | 預算金額(元) | 35,130,012,130 | 89,347,710,888 | 398,860,160 | 124,876,583,178 |
|  | 決標金額(元) | 27,469,778,853 | 16,510,372,676 | 387,948,094 | 44,368,099,623 |
| 總計 | 件數 | 64,764 | 69,680 | 70,040 | 204,484 |
|  | 預算金額(元) | 712,879,077,168 | 662,759,770,500 | 259,863,088,971 | 1,635,501,936,639 |
|  | 決標金額(元) | 578,201,410,624 | 478,515,444,107 | 227,691,446,147 | 1,284,408,300,878 |
| 件數比率 | 31.67% | 34.08% | 34.25% | 100.00% |
| 決標金額比率 | 45.02% | 37.26% | 17.73% | 100.00% |
| 資料時間:99年2月22日 |

| 98年度採購資料區分採購金額級距統計分析表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 採購金額級距 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 巨額 | 決標件數 | 394 | 416 | 1,713 | 2,523 |
|  | 決標件數百分比 | 0.61% | 0.60% | 2.45% | 1.23% |
|  | 決標金額(元) | 297,902,298,575 | 330,823,821,379 | 115,726,752,943 | 744,452,872,897 |
|  | 決標金額百分比 | 51.52% | 69.14% | 50.83% | 57.96% |
| 查核金額金額 以上 未達巨額 | 決標件數 | 990 | 288 | 2,310 | 3,588 |
|  | 決標件數百分比 | 1.53% | 0.41% | 3.30% | 1.75% |
|  | 決標金額(元) | 77,576,573,103 | 21,388,799,496 | 26,519,230,840 | 125,484,603,439 |
|  | 決標金額百分比 | 13.42% | 4.47% | 11.65% | 9.77% |
| 公告金額以上 未達查核金額 | 決標件數 | 36,826 | 21,626 | 23,244 | 81,696 |
|  | 決標件數百分比 | 56.86% | 31.04% | 33.19% | 39.95% |
|  | 決標金額(元) | 190,738,111,248 | 108,839,394,507 | 67,787,522,962 | 367,365,028,717 |
|  | 決標金額百分比 | 32.99% | 22.75% | 29.77% | 28.60% |
| 未達公告金額 | 決標件數 | 26,554 | 47,350 | 42,773 | 116,677 |
|  | 決標件數百分比 | 41.00% | 67.95% | 61.07% | 57.06% |
|  | 決標金額(元) | 11,984,427,698 | 17,463,428,725 | 17,657,939,402 | 47,105,795,825 |
|  | 決標金額百分比 | 2.07% | 3.65% | 7.76% | 3.67% |
| 總計 | 決標件數 | 64,764 | 69,680 | 70,040 | 204,484 |
|  | 決標金額(元) | 578,201,410,624 | 478,515,444,107 | 227,691,446,147 | 1,284,408,300,878 |
| 資料時間:99年2月22日 |

98年度採購資料區分機關別統計分析表

|  | 採購性質 |
| --- | --- |
| 機關別 | 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 中央機關 | 公開 | 加總/決標件數 | 20,902 | 40,661 | 27,686 | 89,249 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 90.77% | 86.90% | 79.16% | 85.17% |
|  |  | 加總/決標金額 | 357,241,812,223 | 276,161,282,568 | 128,553,513,281 | 761,956,608,072 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 96.60% | 62.43% | 80.40% | 78.39% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 2,126 | 6,129 | 7,287 | 15,542 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 9.23% | 13.10% | 20.84% | 14.83% |
|  |  | 加總/決標金額 | 12,587,774,831 | 166,176,994,629 | 31,331,672,221 | 210,096,441,681 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 3.40% | 37.57% | 19.60% | 21.61% |
| 中央機關加總/決標件數 | 23,028 | 46,790 | 34,973 | 104,791 |
| 中央機關加總/決標件數百分比 |  |  | 35.56% | 67.15% | 49.93% | 51.25% |
| 中央機關加總/決標金額 |  |  | 369,829,587,054 | 442,338,277,197 | 159,885,185,502 | 972,053,049,753 |
| 中央機關加總/決標金額百分比 | 63.96% | 92.44% | 70.22% | 75.68% |
| 台北市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 2,466 | 3,162 | 4,125 | 9,753 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 84.39% | 90.58% | 85.94% | 86.98% |
|  |  | 加總/決標金額 | 49,252,981,207 | 9,029,168,243 | 11,936,640,804 | 70,218,790,254 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 93.00% | 95.21% | 87.52% | 92.29% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 456 | 329 | 675 | 1,460 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 15.61% | 9.42% | 14.06% | 13.02% |
|  |  | 加總/決標金額 | 3,709,301,032 | 454,567,575 | 1,702,821,859 | 5,866,690,466 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 7.00% | 4.79% | 12.48% | 7.71% |
| 台北市政府加總/決標件數 | 2,922 | 3,491 | 4,800 | 11,213 |
| 台北市政府加總/決標件數百分比 |  |  | 4.51% | 5.01% | 6.85% | 5.48% |
| 台北市政府加總/決標金額 | 52,962,282,239 | 9,483,735,818 | 13,639,462,663 | 76,085,480,720 |
| 台北市政府加總/決標金額百分比 |  |  | 9.16% | 1.98% | 5.99% | 5.92% |
| 高雄市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 1,312 | 1,155 | 1,756 | 4,223 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 89.25% | 93.22% | 81.52% | 86.84% |
|  |  | 加總/決標金額 | 7,174,604,567 | 1,959,426,264 | 3,431,723,695 | 12,565,754,526 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 97.18% | 91.75% | 93.05% | 95.15% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 158 | 84 | 398 | 640 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 10.75% | 6.78% | 18.48% | 13.16% |
|  |  | 加總/決標金額 | 208,014,467 | 176,126,311 | 256,298,030 | 640,438,808 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 2.82% | 8.25% | 6.95% | 4.85% |
| 高雄市政府加總/決標件數 | 1,470 | 1,239 | 2,154 | 4,863 |
| 高雄市政府加總/決標件數百分比 |  |  | 2.27% | 1.78% | 3.08% | 2.38% |
| 高雄市政府加總/決標金額 | 7,382,619,034 | 2,135,552,575 | 3,688,021,725 | 13,206,193,334 |
| 高雄市政府加總/決標金額百分比 |  |  | 1.28% | 0.45% | 1.62% | 1.03% |
| 縣市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 33,839 | 12,993 | 24,004 | 70,836 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 91.84% | 94.37% | 89.47% | 91.47% |
|  |  | 加總/決標金額 | 135,169,788,498 | 17,912,052,360 | 44,388,986,650 | 197,470,827,508 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 94.54% | 93.01% | 93.73% | 94.22% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 3,007 | 775 | 2,824 | 6,606 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 8.16% | 5.63% | 10.53% | 8.53% |
|  |  | 加總/決標金額 | 7,805,249,809 | 1,346,929,867 | 2,971,557,258 | 12,123,736,934 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 5.46% | 6.99% | 6.27% | 5.78% |
| 縣市政府加總/決標件數 | 36,846 | 13,768 | 26,828 | 77,442 |
| 縣市政府加總/決標件數百分比 |  |  | 56.89% | 19.76% | 38.30% | 37.87% |
| 縣市政府加總/決標金額 | 142,975,038,307 | 19,258,982,227 | 47,360,543,908 | 209,594,564,442 |
| 縣市政府加總/決標金額百分比 |  |  | 24.73% | 4.02% | 20.80% | 16.32% |
| 受補助法人或團體 | 公開 | 加總/決標件數 | 481 | 3,887 | 1,032 | 5,400 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 96.59% | 88.50% | 80.31% | 87.45% |
|  |  | 加總/決標金額 | 5,037,495,200 | 3,868,724,298 | 2,748,620,055 | 11,654,839,553 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 99.72% | 73.01% | 88.15% | 86.53% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 17 | 505 | 253 | 775 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 3.41% | 11.50% | 19.69% | 12.55% |
|  |  | 加總/決標金額 | 14,388,790 | 1,430,171,992 | 369,612,294 | 1,814,173,076 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 0.28% | 26.99% | 11.85% | 13.47% |
| 受補助法人或團體加總/決標件數 |  |  | 498 | 4,392 | 1,285 | 6,175 |
| 受補助法人或團體加總/決標件數百分比 |  |  | 0.77% | 6.30% | 1.83% | 3.02% |
| 受補助法人或團體加總/決標金額 |  |  | 5,051,883,990 | 5,298,896,290 | 3,118,232,349 | 13,469,012,629 |
| 受補助法人或團體加總/決標金額百分比 |  |  | 0.87% | 1.11% | 1.37% | 1.05% |
| 加總/決標件數 的加總 | 64,764 | 69,680 | 70,040 | 204,484 |
| 加總/決標件數百分比 的加總 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 加總/決標金額 的加總 | 578,201,410,624 | 478,515,444,107 | 227,691,446,147 | 1,284,408,300,878 |
| 加總/決標金額百分比 的加總 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |

98年度中央機關公開辦理採購之件數及金額比率一覽表

|  | 機關名稱 | 公開 | 未公開 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 金額(元) | 件數比率 | 金額比率 | 件數 | 金額(元) | 件數比率 | 金額比率 |
| 1 | 公務員懲戒委員會 | 2 | 381,261 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 最高法院 | 11 | 10,020,465 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 福建高等法院金門分院 | 8 | 6,082,780 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 智慧財產法院 | 4 | 1,637,022 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 司法院司法人員研習所 | 9 | 2,766,040 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 考試院 | 17 | 13,026,766 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 考選部 | 24 | 24,636,173 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 蒙藏委員會 | 11 | 13,286,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 行政院飛航安全委員會 | 10 | 20,098,040 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 台灣省政府 | 39 | 69,950,202 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 臺灣省諮議會 | 14 | 12,426,030 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 行政院公平交易委員會 | 39 | 24,726,701 | 97.50% | 98.62% | 1 | 346,000 | 2.50% | 1.38% |
| 13 | 國防部 | 11,009 | 54,428,504,732 | 95.56% | 58.09% | 511 | 39,265,451,182 | 4.44% | 41.91% |
| 14 | 行政院 | 21 | 91,385,807 | 95.45% | 99.87% | 1 | 119,437 | 4.55% | 0.13% |
| 15 | 行政院勞工委員會 | 1,173 | 4,172,702,952 | 94.29% | 95.06% | 71 | 217,039,528 | 5.71% | 4.94% |
| 16 | 行政院農業委員會 | 8,660 | 34,549,616,125 | 93.14% | 97.52% | 638 | 876,890,665 | 6.86% | 2.48% |
| 17 | 最高行政法院 | 25 | 16,454,813 | 92.59% | 7.31% | 2 | 208,636,500 | 7.41% | 92.69% |
| 18 | 國史館 | 87 | 106,230,284 | 92.55% | 95.02% | 7 | 5,562,000 | 7.45% | 4.98% |
| 19 | 行政院消費者保護委員會 | 11 | 13,831,678 | 91.67% | 82.67% | 1 | 2,900,000 | 8.33% | 17.33% |
| 20 | 行政院金融監督管理委員會 | 98 | 116,037,366 | 90.74% | 97.04% | 10 | 3,544,740 | 9.26% | 2.96% |
| 21 | 法務部 | 1,617 | 2,617,794,656 | 89.83% | 89.63% | 183 | 302,754,605 | 10.17% | 10.37% |
| 22 | 內政部 | 2,463 | 26,546,749,211 | 89.24% | 93.16% | 297 | 1,947,880,251 | 10.76% | 6.84% |
| 23 | 行政院研究發展考核委員會 | 114 | 950,528,947 | 89.06% | 99.45% | 14 | 5,234,030 | 10.94% | 0.55% |
| 24 | 中央選舉委員會 | 57 | 67,819,363 | 89.06% | 95.68% | 7 | 3,060,000 | 10.94% | 4.32% |
| 25 | 行政院海岸巡防署 | 390 | 2,760,738,825 | 88.64% | 95.07% | 50 | 143,286,273 | 11.36% | 4.93% |
| 26 | 交通部 | 8,048 | 176,173,954,228 | 88.28% | 95.20% | 1,068 | 8,881,895,558 | 11.72% | 4.80% |
| 27 | 經濟部 | 21,226 | 299,289,987,643 | 87.15% | 69.20% | 3,130 | 133,238,765,390 | 12.85% | 30.80% |
| 28 | 臺灣高等法院 | 372 | 452,925,338 | 86.11% | 70.00% | 60 | 194,113,696 | 13.89% | 30.00% |
| 29 | 行政院衛生署 | 2,657 | 10,830,368,839 | 85.79% | 67.77% | 440 | 5,149,869,673 | 14.21% | 32.23% |
| 30 | 國立故宮博物院 | 154 | 179,623,982 | 85.56% | 88.76% | 26 | 22,740,160 | 14.44% | 11.24% |
| 31 | 行政院環境保護署 | 398 | 1,997,408,127 | 85.22% | 95.93% | 69 | 84,667,375 | 14.78% | 4.07% |
| 32 | 國家安全局 | 158 | 336,097,042 | 84.04% | 71.49% | 30 | 134,049,872 | 15.96% | 28.51% |
| 33 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | 2,884 | 9,692,282,340 | 83.35% | 75.41% | 576 | 3,161,077,299 | 16.65% | 24.59% |
| 34 | 教育部 | 19,651 | 51,002,947,726 | 81.26% | 93.10% | 4,531 | 3,780,764,231 | 18.74% | 6.90% |
| 35 | 國家通訊傳播委員會 | 84 | 136,471,173 | 80.77% | 78.70% | 20 | 36,935,349 | 19.23% | 21.30% |
| 36 | 行政院人事行政局 | 91 | 150,081,175 | 80.53% | 94.64% | 22 | 8,498,110 | 19.47% | 5.36% |
| 37 | 行政院大陸委員會 | 61 | 58,300,546 | 79.22% | 88.24% | 16 | 7,769,796 | 20.78% | 11.76% |
| 38 | 中央銀行 | 228 | 620,983,052 | 78.89% | 81.33% | 61 | 142,594,676 | 21.11% | 18.67% |
| 39 | 行政院原子能委員會 | 788 | 1,459,445,182 | 78.64% | 71.08% | 214 | 593,757,888 | 21.36% | 28.92% |
| 40 | 行政院公共工程委員會 | 28 | 61,648,074 | 77.78% | 86.70% | 8 | 9,459,810 | 22.22% | 13.30% |
| 41 | 行政院文化建設委員會 | 762 | 5,140,401,081 | 77.36% | 96.41% | 223 | 191,236,708 | 22.64% | 3.59% |
| 42 | 司法院 | 84 | 201,224,546 | 76.36% | 89.23% | 26 | 24,282,070 | 23.64% | 10.77% |
| 43 | 行政院原住民族委員會 | 66 | 248,500,607 | 75.86% | 48.27% | 21 | 266,344,750 | 24.14% | 51.73% |
| 44 | 行政院客家委員會 | 133 | 1,738,723,049 | 75.57% | 79.60% | 43 | 445,602,355 | 24.43% | 20.40% |
| 45 | 行政院體育委員會 | 74 | 118,902,244 | 74.75% | 8.12% | 25 | 1,346,021,100 | 25.25% | 91.88% |
| 46 | 財政部 | 3,229 | 61,522,505,025 | 73.39% | 91.02% | 1,171 | 6,072,695,975 | 26.61% | 8.98% |
| 47 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 29 | 90,354,911 | 72.50% | 90.32% | 11 | 9,687,300 | 27.50% | 9.68% |
| 48 | 行政院主計處 | 63 | 135,640,601 | 72.41% | 85.06% | 24 | 23,817,649 | 27.59% | 14.94% |
| 49 | 行政院青年輔導委員會 | 99 | 202,716,410 | 70.71% | 90.91% | 41 | 20,272,301 | 29.29% | 9.09% |
| 50 | 審計部 | 26 | 14,838,642 | 70.27% | 80.95% | 11 | 3,492,200 | 29.73% | 19.05% |
| 51 | 行政院國家科學委員會 | 378 | 10,031,875,729 | 66.20% | 95.46% | 193 | 477,637,320 | 33.80% | 4.54% |
| 52 | 僑務委員會 | 107 | 271,145,958 | 65.64% | 74.95% | 56 | 90,646,214 | 34.36% | 25.05% |
| 53 | 行政院經濟建設委員會 | 47 | 101,228,292 | 63.51% | 90.22% | 27 | 10,968,769 | 36.49% | 9.78% |
| 54 | 銓敘部 | 29 | 29,970,356 | 60.42% | 74.62% | 19 | 10,193,370 | 39.58% | 25.38% |
| 55 | 外交部 | 123 | 543,506,413 | 55.91% | 38.10% | 97 | 882,958,618 | 44.09% | 61.90% |
| 56 | 行政院新聞局 | 153 | 491530219 | 55.64% | 79.88% | 122 | 123,803,536 | 44.36% | 20.12% |
| 57 | 立法院 | 114 | 359,889,248 | 48.51% | 70.89% | 121 | 147,795,987 | 51.49% | 29.11% |
| 58 | 監察院 | 23 | 57,573,296 | 47.92% | 85.60% | 25 | 9,684,648 | 52.08% | 14.40% |
| 59 | 中央研究院 | 917 | 1,515,719,835 | 45.15% | 51.26% | 1,114 | 1,440,988,712 | 54.85% | 48.74% |
| 60 | 國家安全會議秘書處 | 5 | 3,135,000 | 41.67% | 55.97% | 7 | 2,465,988 | 58.33% | 44.03% |
| 61 | 中華民國總統府 | 51 | 65,946,554 | 39.53% | 56.82% | 78 | 50,119,725 | 60.47% | 43.18% |
| 總計(平均決標比率) | 89,253 | 761,965,284,723 | 85.19% | 78.39% | 15,519 | 210,080,379,389 | 14.81% | 21.61% |

資料日期:99年2月22日

98年度地方政府公開辦理採購之件數及金額比率一覽表

|  | 機關名稱 | 公開 | 未公開 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 金額(元) | 件數比率 | 金額比率 | 件數 | 金額(元) | 件數比率 | 金額比率 |
| 1 | 福建省政府 | 1 | 300,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 連江縣議會 | 4 | 6,272,712 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 宜蘭縣議會 | 5 | 3,426,100 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 新竹縣議會 | 4 | 2,150,038 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 苗栗縣議會 | 12 | 380,066,522 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 彰化縣議會 | 12 | 18,080,238 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 南投縣議會 | 13 | 22,962,624 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 雲林縣議會 | 13 | 4,798,390 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 嘉義縣議會 | 7 | 5,976,835 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 屏東縣議會 | 14 | 10,763,900 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 臺東縣議會 | 4 | 11,354,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 花蓮縣議會 | 12 | 20,903,909 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 澎湖縣議會 | 8 | 2,302,736 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 新竹市議會 | 3 | 981,800 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 臺中市議會 | 6 | 2,939,980 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 連江縣政府 | 345 | 1,301,534,505 | 98.57% | 99.17% | 5 | 10,928,517 | 1.43% | 0.83% |
| 17 | 雲林縣政府 | 3,132 | 7,030,106,544 | 98.52% | 99.40% | 47 | 42,311,116 | 1.48% | 0.60% |
| 18 | 花蓮縣政府 | 1,985 | 4,803,511,138 | 97.98% | 99.34% | 41 | 32,156,700 | 2.02% | 0.66% |
| 19 | 苗栗縣政府 | 5,317 | 13,001,124,849 | 96.62% | 97.74% | 186 | 300,759,431 | 3.38% | 2.26% |
| 20 | 台中縣政府 | 5,222 | 10,363,173,711 | 96.05% | 97.71% | 215 | 242,338,738 | 3.95% | 2.29% |
| 21 | 桃園縣政府 | 5,284 | 16,050,141,064 | 95.38% | 98.54% | 256 | 237,404,028 | 4.62% | 1.46% |
| 22 | 屏東縣政府 | 3,291 | 6,723,939,393 | 95.34% | 95.93% | 161 | 285,454,718 | 4.66% | 4.07% |
| 23 | 新竹縣政府 | 2,222 | 7,487,307,180 | 94.75% | 91.85% | 123 | 664,253,559 | 5.25% | 8.15% |
| 24 | 臺北縣政府 | 11,368 | 36,309,859,253 | 94.51% | 97.71% | 660 | 849,866,518 | 5.49% | 2.33% |
| 25 | 彰化縣政府 | 4,470 | 13,053,712,892 | 93.85% | 97.93% | 293 | 276,405,346 | 6.15% | 2.07% |
| 26 | 高雄縣政府 | 4,116 | 8,377,584,886 | 93.61% | 92.41% | 281 | 687,724,237 | 6.39% | 7.59% |
| 27 | 嘉義市政府 | 758 | 1,751,100,003 | 92.89% | 97.27% | 58 | 49,122,124 | 7.11% | 2.73% |
| 28 | 臺北巿議會 | 25 | 44,882,021 | 92.59% | 98.13% | 2 | 854,968 | 7.41% | 1.87% |
| 29 | 嘉義縣政府 | 3,355 | 6,956,651,050 | 92.15% | 90.16% | 286 | 759,523,861 | 7.85% | 9.84% |
| 30 | 臺中市政府 | 2,104 | 11,042,153,800 | 91.60% | 95.86% | 193 | 477,424,373 | 8.40% | 4.14% |
| 31 | 澎湖縣政府 | 668 | 1,511,403,567 | 91.38% | 97.25% | 63 | 42,717,349 | 8.62% | 2.75% |
| 32 | 台南市政府 | 1,370 | 6,838,501,515 | 91.15% | 97.45% | 133 | 178,763,008 | 8.85% | 2.55% |
| 33 | 臺南縣政府 | 4,858 | 8,346,380,878 | 89.45% | 95.11% | 573 | 428,663,363 | 10.55% | 4.89% |
| 34 | 宜蘭縣政府 | 2,032 | 8,416,450,605 | 88.77% | 96.07% | 257 | 344,328,435 | 11.23% | 3.93% |
| 35 | 台南市議會 | 23 | 15,847,242 | 88.46% | 90.90% | 3 | 1,587,000 | 11.54% | 9.10% |
| 36 | 高雄縣議會 | 14 | 28,619,016 | 87.50% | 98.81% | 2 | 344,000 | 12.50% | 1.19% |
| 37 | 基隆市政府 | 1,223 | 4,648,239,603 | 87.17% | 96.79% | 180 | 154,296,436 | 12.83% | 3.21% |
| 38 | 台北巿政府 | 9,753 | 70,218,790,254 | 86.98% | 92.29% | 1,460 | 5,866,690,466 | 13.02% | 7.71% |
| 39 | 高雄市政府 | 4,223 | 12,565,754,526 | 86.84% | 95.15% | 640 | 640,438,808 | 13.16% | 4.85% |
| 40 | 台東縣政府 | 1,590 | 3,148,668,488 | 86.37% | 91.48% | 251 | 293,329,996 | 13.63% | 8.52% |
| 41 | 金門縣政府 | 1,035 | 10,213,894,093 | 82.14% | 95.49% | 225 | 482,070,406 | 17.86% | 4.51% |
| 42 | 新竹市政府 | 1,103 | 3,605,242,328 | 79.18% | 90.37% | 290 | 384,156,882 | 20.82% | 9.63% |
| 43 | 臺南縣議會 | 9 | 14,089,096 | 69.23% | 92.06% | 4 | 1,214,370 | 30.77% | 7.94% |
| 44 | 桃園縣議會 | 27 | 17,317,800 | 69.23% | 68.88% | 12 | 7,825,920 | 30.77% | 31.12% |
| 45 | 臺北縣議會 | 29 | 29,867,965 | 69.05% | 67.42% | 13 | 14,430,200 | 30.95% | 32.58% |
| 46 | 南投縣政府 | 3,703 | 5,805,748,665 | 67.44% | 54.37% | 1,788 | 4,872,179,921 | 32.56% | 45.63% |
| 47 | 基隆市議會 | 12 | 3,000,363 | 63.16% | 58.18% | 7 | 2,156,382 | 36.84% | 41.82% |
| 48 | 高雄市議會 | 25 | 28,719,560 | 62.50% | 79.05% | 15 | 7,611,900 | 37.50% | 20.95% |
| 總計(平均決標比率) | 84,809 | 280,246,597,637 | 90.67% | 93.76% | 8,723 | 18,639,333,076 | 9.33% | 6.24% |

資料日期:99年2月22日

98年政府採購法規改善措施一覽表

| 序號 | 時間 | 改善措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 98.1.16 | 修正「中央機關共同供應契約集中採購實施要點」，各機關得自行規劃共同供應契約集中採購前之作業時程，及不強制採電子付款。 |
| 2 | 98.3.13 | 訂頒「提升公共工程執行效率七方案」，包括調整工程計畫審議機制、善用發包策略、強化里程碑控管機制、流標廢標之因應措施、砂石、土石方因應機制、停工解約之處理方式及加速爭議處理機能等策略，以提升公共工程執行效率。 |
| 3 | 98.3.24 | 修訂「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」，對於公開閱覽過程中廠商或民眾意見之處理應行保密之規定予以鬆綁，以免執行困擾。 |
| 4 | 98.3.30 | 行政院訂頒「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」，以利機關與廠商辦理契約變更，減少物價下跌扣款損失。 |
| 5 | 98.4.3 | 訂頒「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書範本」，供廠商投標時自行選擇是否於得標後不適用物價指數調整規定。 |
| 6 | 98.4.7 | 增訂政府電子採購網之「政府採購標案預告」功能，各機關可公開揭露未來擬公告招標案件之資訊，供廠商預為準備。 |
| 7 | 98.4.15 | 增訂「公共工程重型機械調查系統」，提供全國各營建相關產業免費登錄及查詢，有助於國內營建產業相關機具資訊之瞭解及流通，並可供工程規劃設計參考。 |
| 8 | 98.4.17 | 發布「公共工程專案管理契約範本」，以利機關委託專案管理廠商推動公共工程建設，解決機關人力不足之問題。 |
| 9 | 98.4.21 | 修正發布「工程採購契約範本」，使之更符合公平合理原則，與國際接軌。 |
| 10 | 98.4.22 | 行政院訂頒「機關洽請代辦工程採購執行要點」，協助非工程專業機關洽請代辦工程採購，以提升公共工程進度及品質。 |
| 11 | 98.4.27 | 行政院函停止適用「最低標為原則、最有利標為例外」之指示事項，對於採購之決標原則，回歸政府採購法第52條及第56條規定辦理。督促各採購稽核小組及工程施工查核小組，對於採最有利標決標之採購，加強稽核、查核。 |
| 12 | 98.5.4 | 訂頒「行政院所屬中央二級機關對於所屬機關(構)工程履約爭議督導協處作業原則」，以儘速解決工程履約爭議，提升工程執行力。 |
| 13 | 98.5.12 | 函送評選委員切結書，避免過去部分採購個案發生弊端，評選委員遭檢調單位調查、起訴，以致發生評選委員遭污名化之情形。 |
| 14 | 98.5.14 | 函請各機關多利用「政府採購資訊公告系統」之「政府採購標案預告」功能，就振興經濟擴大公共建設投資四年五千億計畫擬公告招標案件之資訊預為公開揭示，俾利廠商預作準備。 |
| 15 | 98.5.19 | 函頒「統包工程採購契約範本」，以利機關辦理統包工程，提升統包工程進度及品質。 |
| 16 | 98.5.19 | 訂頒「防範公共工程發生弊端，建立採購及公共工程人員清廉形象方案」，以建立優質採購及營造環境，提升採購及公共工程人員之清廉度。 |
| 17 | 98.6.17 | 廢止本會96年1月22日工程企字第09600028830號令，機關辦理採購，如原案重行招標，被機關依政府採購法第102條規定刊登公報前之廠商，機關尚不得於招標文件中限制其投標資格。 |
| 18 | 98.6.19 | 函頒「外國廠商參與採購之資格文件一覽表」，以利GPA適用機關辦理適用GPA之採購，妥為訂定廠商資格條件，避免採購爭議。 |
| 19 | 98.7.9 | 通函各機關，因不可歸責於廠商之原因，致機關遲延通知廠商開工或開工後通知廠商停工，造成施工期程延後，廠商認為依契約計算物調款受有損失者，可向機關求償。 |
| 20 | 98.7.9 | 函各機關辦理技術服務案件，為提升公共工程品質，建議採最有利標評選；機關人力或專業能力不足者，建議委託有經驗之專案管理廠商辦理。 |
| 21 | 98.7.24 | 函各機關辦理工程採購，為發揮採購效率，其可採行之執行方式包括可採限制性招標辦理情形、可縮短等標期及開標不受3家廠商限制情形、需緊急處置之採購之作業方式、原住民地區執行方式、辦理開口契約提升工程效率及預算未完成立法程序前得先招標並保留決標之執行方式。 |
| 22 | 98.8.8 | 函各機關應即辦理莫拉克颱風災後搶險、搶修，以及災後復建工程之規劃、設計工作，以利復建工程及早完成設計及發包施工。 |
| 23 | 98.8.12 | 函各機關針對莫拉克颱風造成之災害需緊急處置之採購事項，得依政府採購法第22條第1項第3款、第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。 |
| 24 | 98.8.27 | 修正發布「特別採購招標決標處理辦法」第6條，需緊急處置之採購，採限制性招標者，必要時得邀請1家廠商議價，以提升採購效率。 |
| 25 | 98.8.28 | 函頒「莫拉克颱風災後工程採購及諮詢機制」、「如何提升採購效率一覽表」及「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」，提升各機關辦理莫拉克颱風災後工程採購效率。 |
| 26 | 98.8.31 | 修正發布「招標期限標準」，增訂第4條之1，機關辦理100萬元以上之採購，因應緊急情事，依規定之一般期限辦理不符合需要者，等標期得以縮短。但縮短後不得少於10日。 |
| 27 | 98.9.1 | 修正發布「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」第2點，增訂機關辦理採購得免於招標前辦理公開閱覽之情形，俾提升採購效率。 |
| 28 | 98.9.9 | 函各機關「政府採購決標方式，回歸政府採購法之規定」說明資料，機關對於決標方式之決定，可基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量。 |
| 29 | 98.10.12 | 函頒「縮短公共工程工期之招標決標策略」，臚列5種可行之策略，針對尚未招標決標之公共工程，機關得視採購特性及實際需要，參考該策略內容辦理，給付趕工獎勵金，以縮短公共工程之工期。 |
| 30 | 98.10.21 | 機關辦理工程採購，其招標文件訂定得標廠商應自行履行契約之主要部分者，應依個案情形明確訂定，避免過於空泛致發生轉包爭議。 |
| 31 | 98.11.4 | 修正「公共工程技術服務契約範本」對於機關委託技術服務包含監造作業者，條列機關可視需要擇定技術服務廠商之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置。 |
| 32 | 98.11.11 | 修正「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條、第4條、第16條條文。明定機關得允許廠商以目的事業主管機關網站之最新資料代替其投標文件之情形，並增訂營業稅及所得稅之納稅證明得以無違章欠稅之查復表代之，及有退票但已辦妥清償註記者，視同為無退票記錄。 |
| 33 | 98.11.19 | 修正本會訂頒之「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「工程採購契約範本」、「統包工程採購契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、及「公共工程技術服務契約範本」增訂得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受廠商不得將契約或債權轉讓予他人之限制。另依保險法第94條第2項規定一併修正財物採購契約範本第10條第2款第8目受益人條款，加註「 (不包含責任保險) 」。 |
| 34 | 98.12.10 | 函頒「依政府採購法施行細則第63條辦理冷凍空調工程之參考方式」，機關可參考該方式妥適訂定空調系統耗能率，並依廠商投標文件所承諾之系統耗能率，就其標價予以加減價，以加減價後之調整標價決定最低標，增加能源使用效率較佳廠商之得標機會，並收節能減碳之效。 |
| 35 | 98.12.14 | 通函各機關，辦理逾新台幣10萬元之採購，依政府採購法第61條規定辦理決標公告或依第62條規定辦理決標資料定期彙送之作業，無需再依本會89年函逐月填製報表陳報機關首長或其授權人員核定及專卷保存。 |
| 36 | 98.12.17 | 修正「機關異質採購最低標作業須知」第11點，機關依政府採購法第99條或其施行細則第109條採最高標決標者，得比照該作業須知辦理，以應機關實務作業需求。 |

# Text boxes

統計截止日期981231

附錄二

附錄一

各年度網路訂購總金額趨勢圖

統計截止日期981231

統計截止日期981231