102年度政府採購執行情形

行政院公共工程委員會

103年3月

102年度政府採購執行情形

目錄

壹、前言	1

貳、政府採購執行情形	1

一、年度採購統計資料	1

二、修正政府採購法規	13

三、工程採購流廢標改善情形	17

四、電子化採購	17

五、爭議處理	21

六、政府採購稽核	23

七、工程施工查核	25

八、扶助中小企業參與採購	26

參、結語及展望	27

附錄一、102年度依「採購性質」、「招標方式」、「採購金額級距」及「機關別」統計年度採購案件數及金額比率	28

附錄二、102年政府採購法規改善措施一覽表	37

附錄三、各機關102年度採購由中小企業承包或分包比率	40

102年度政府採購執行情形

壹、前言

本會為政府採購法主管機關，為瞭解各機關於102年度內依政府採購法辦理採購之執行情形，爰就其重要事項製作此一報告。

貳、政府採購執行情形

- 年度採購統計資料

  - 102年度全國各機關辦理逾10萬元之採購案件，決標案件總計181,172件，決標金額總計1兆2,478億餘元（包括台電、菸酒公司、金酒公司、台糖等轉售性質之採購約2,510億元；未包括中油公司之原油、天然氣及燃料油採購，決標金額總計5,998億餘元），其中以公開方式辦理招標之採購案件計158,868件，占年度總採購件數比率達87.69%，近4年均維持87%以上，以公開方式辦理招標之決標金額計9,517億餘元，顯示政府採購在公開化、透明化之作業機制，已頗具成效。98年度至102年度機關公開辦理決標件數及金額比率詳如下表。

| 98至102年度機關辦理採購公開辦理決標件數及金額比率一覽表 |
| --- |
| 年度 | 決標件數 | 公開辦理 | 決標金額 (億元) | 公開辦理 |
|  |  | 決標件數 | 比率(%) |  | 決標金額 (億元) | 比率（%） |
| 98 | 204,484 | 175,235 | 85.70 | 12,844 | 10,268 | 79.95 |
| 99 | 198,880 | 175,281 | 88.13 | 13,657 | 9,819 | 71.90 |
| 100 | 184,861 | 161,917 | 87.59 | 14,783 | 11,364 | 76.87 |
| 101 | 180,201 | 157,314 | 87.30 | 13,223 | 9,790 | 74.04 |
| 102 | 181,172 | 158,868 | 87.69 | 12,478 | 9,517 | 76.27 |
| 資料統計時間：103年2月7日 |

  - 統計102年度總採購案件181,172件中，工程、財物及勞務採購之決標金額、件數及所占比率詳如下圖。另102年度依「採購性質」、「招標方式」、「採購金額級距」及「機關別」統計年度採購案件數及金額比率詳如附錄一。

| 102年度機關辦理決標採購標的分類件數及金額比較一覽表 |
| --- |
| 採購標的 | 件數比較 | 金額比較 |
|  | 決標件數 | 比率(%) | 決標金額(億元) | 比率（%） |
| 工程 | 46,622 | 25.73 | 4,205 | 33.70 |
| 財物 | 63,484 | 35.04 | 5,525 | 44.28 |
| 勞務 | 71,066 | 39.23 | 2,748 | 22.02 |
| 合計 | 181,172 | 100.00 | 12,478 | 100.00 |
| 資料統計時間：103年2月7日 |

  - 各機關採行最有利標之情形：

經統計102年度各機關採行最有利標(含準用)決標原則之採購案件共39,776件，決標金額1,978億餘元。98年至102年最有利標之決標件數及決標金額比較詳如下表。

| 98至102年度最有利標之決標件數及金額一覽表 |
| --- |
| 年度 | 決標件數 | 決標金額（元） |
| 98 | 35,513 | 126,351,873,927 |
| 99 | 39,118 | 129,610,768,849 |
| 100 | 37,496 | 137,044,403,190 |
| 101 | 38,593 | 129,364,445,458 |
| 102 | 39,776 | 197,827,910,015 |

  - 102年度督導考核各機關採購案件之情形

- 查核各機關最有利標異常案件計130件，經本會函請各機關檢討說明，多為機關誤繕決標公告或不瞭解法規所致。經檢討結果尚有其他異常，移送稽核者計9件。

- 各機關依法提報巨額採購使用情形及其效益分析，計3,941件，其中經本會列為重大案件並作出效益評估者，計有6件，已全數刊登公報。

  - 共同供應契約

- 102年度各機關利用共同供應契約之訂購金額達1,060億元，較各機關原採購預算節省約15.74%（詳如附圖）。訂單總筆數達129萬筆，每筆平均約8.19萬元，每一上班日平均約3,550筆，符合小額多樣、高頻率訂購之特性。

- 為精進共同供應契約制度，促進投標廠商合理價格競爭，避免廠商圍標，並符合政府採購法第52條第1項第4款之最低價格或最有利標之競標精神，本會於102年2月6日、3月7日、9月l1日、10月4日、11月26日及103年1月27日六度邀集審計部、法務部廉政署及各機關開會研商，檢討共同供應契約制度，改善措施如下：

  - 擴大底價詢價來源及不超底價決標。臺灣銀行採購部並已成立底價審議小組，個案底價由工作小組提出預估金額及其分析，經小組審議後提出建議底價，再依程序報經理核定。

  - 限制得標廠商家數，並非所有投標廠商均可比照得標廠商價格跟進訂約，以避免圍標，促進價格競爭。

  - 招標文件載明單筆訂購金額或數量之合理上限，並得列出不同數量級距分項複數決標。不另訂定逾大量訂購可洽廠商提供優惠條件條款。

  - 訂約機關落實履約期間對廠商售價之查價機制，以利降價情形能即時普及於各機關。

  - 對於大量訂購、特殊規格、非標準化商品或已知明確需求數量之採購，無需委託臺灣銀行簽訂共同供應契約。

  - 生命週期較短或價格變動較大之採購品項，縮短契約有效期。

  - 中文圖書共同供應契約改善措施，包括依不同年份出版之圖書，區分規格項次，如機關有採購逾2年以前出版圖書之共通性需求，得依不同年份採分項複數決標。逾一定年限以上出版之圖書則不納入共同供應契約，由機關自行辦理採購。

  - 臺灣銀行已於共同供應契約明定，各適用機關得自行決定是否利用共同供應契約辦理採購，爰其共同供應契約係提供各機關多重採購方式之一，不強制各機關利用。

查臺灣銀行102年底新辦之共同供應契約，其採行限制得標廠商家數及廠牌數、擴大底價詢價來源及筆訂購數量上限等改善措施者，以「飲水機共同供應契約」案為例，其與101年未限制得標家數標案辦理情形相較，決標價格明顯降低，最大降幅達44.4%，初步具改善成效。

  - 配合政府扶助艱困傳統產業及鼓勵綠色採購

為扶助艱困傳統產業，102年度辦理毛巾、襪子、鞋品及寢具共同供應契約，其訂購金額分別達4,716萬元、3,300萬元、1.9億元及2,735萬元（詳如附表）。另為配合綠色採購及節能減碳政策，102年度決標多類環境保護產品，其訂購金額分別為環保標章產品56.97億元、取得環保署證明產品2,736萬元、節能標章產品21.03億元、省水標章產品2.24億元。

| 102年度毛巾、襪子、鞋品及寢具共同供應契約訂購情形 |
| --- |
| 品項 | 訂購筆數 | 訂購數量 | 訂購金額 |
|  | （筆） | （雙、條、個） | （元） |
| 毛巾 | 441 | 1,295,321 | 47,164,737 |
| 襪子 | 116 | 616,704 | 33,007,423 |
| 鞋品 | 473 | 224,892 | 191,100,005 |
| 寢具 | 224 | 55,008 | 27,355,496 |

  - 適用世界貿易組織(WTO)政府採購協定(GPA)之採購

- 據統計102年1月1日至12月31日止，各機關已決標之適用GPA採購案共2,502件，決標金額約新臺幣2,983億餘元；由外國廠商得標之件數247件（比率為9.87%），得標金額769億餘元（比率為25.78%）。統計資料顯示這段期間的政府採購案件，大多數仍由我國廠商得標，顯示我國廠商在國內政府採購市場仍較具競爭力。

- 分析102年外國廠商得標之採購案件多以財物類為主，其中採購金額較大者為進口設備、機具、零配件，例如台電公司向日本廠商購買發電設備434億餘元，此等採購大多為我國廠商無法供應者，即使未適用GPA，亦會向外國廠商採購。統計102年以公開方式辦理之適用GPA採購案共2,186件，決標金額約新臺幣2,801億餘元，由我國廠商得標之件數比率達93.5%，得標金額比率達75.61%。

| 102年度已決標適用GPA案件統計表 |
| --- |
| 採購 標的 | 件數 | 比率 | 決標金額 (億元) | 比率 |
| 工程 | 128 | 5.12% | 1,513.22 | 50.73% |
| 財物 | 888 | 35.49% | 1,073.60 | 35.99% |
| 勞務 | 1,486 | 59.39% | 396.21 | 13.28% |
| 合計 | 2,502 | 100.00% | 2,983.03 | 100.00% |
| 102年度已決標適用GPA案件外國廠商得標統計表 |
| 採購 標的 | 件數 | 外國廠商得標件數占全部GPA 決標件數比率 | 外國廠商 得標金額 (億元) | 外國廠商得標金額占全部GPA 決標金額比率 |
| 工程 | 3 | 2.34% | 135.13 | 8.93% |
| 財物 | 235 | 26.46% | 628.07 | 58.50% |
| 勞務 | 9 | 0.61% | 5.92 | 1.49% |
| 合計 | 247 | 9.87% | 769.12 | 25.78% |
| 102年度已決標適用GPA案件採公開方式辦理統計表 |
| 採購 標的 | 件數 | 比率 | 決標金額 (億元) | 比率 |
| 工程 | 124 | 4.96% | 1,495.17 | 50.12% |
| 財物 | 676 | 27.02% | 954.12 | 31.99% |
| 勞務 | 1,386 | 55.40% | 352.54 | 11.82% |
| 合計 | 2,186 | 87.37% | 2,801.83 | 93.93% |

| 102年度已決標適用GPA案件採公開方式辦理外國廠商得標統計表 |
| --- |
| 採購 標的 | 件數 | 外國廠商得標件數占全部GPA 決標件數比率 | 外國廠商 得標金額 (億元) | 外國廠商得標金額占全部GPA 決標金額比率 |
| 工程 | 3 | 2.42% | 135.13 | 9.04% |
| 財物 | 134 | 19.82% | 545.80 | 57.20% |
| 勞務 | 5 | 0.36% | 2.54 | 0.72% |
| 合計 | 142 | 6.50% | 683.47 | 24.39% |
| 註：工程及勞務類採購案，外國廠商係依「得標廠商國別」認定， 財物類採購案，外國廠商係依「原產地國別」認定。 |

- 102年7月10日與紐西蘭簽署經濟合作協定，102年12月1日生效；本會於102年11月25日及12月19日分別邀請適用機關及相關產業公會舉辦說明會。

- 102年11月7日與新加坡簽署經濟夥伴協定，立法院院會於12月27日審議通過，尚待雙方書面通知後30天生效。

  - 辦理政府採購法宣導與訓練事宜

102年度辦理採購專業人員之基礎訓練及進階訓練，合計基礎156班，進階27班，參訓人數達11,639人，為歷年來最高。目前各機關取得採購專業人員基本資格或進階資格之人數共計35,573人。

  - 賡續推動「公共工程躍升計畫」，該計畫之目的係為提升整體公共工程採購環境，主要事項包括：

- 挑選優良規劃設計服務團隊：為培植國內優良廠商，提升國家競爭力，推動各機關採最有利標評選技術服務廠商。統計資料顯示各機關技術服務採最有利標決標案件比率自101年推動之初63.18%提升至102年度84.32%；決標金額比率自101年初70.94%提升至102年度96.65%。此一成果已接近先進國家水準，亦有助於培植國內優良廠商走向國際。

- 善用以資深公務員為主的最有利標評選制度：截至102年底各機關推薦納入專家學者建議名單資料庫之公務員(含退休者)人數達1,400人，為資料庫人數28.13%；如與101年6月之1,154人比較，計增加246人，增加比率21.31%。

  - 舉辦交流會議、研討會、座談會

- 102年度辦理「原住民地區鄉鎮市區長之採購座談」計4場，參與人員含高雄市桃源區長、那瑪夏區長、屏東縣來義鄉長及南投縣仁愛鄉公所秘書等逾120人參與，瞭解原住民地區辦理採購之問題，宣導現行政府採購機制及正確執行方式，建構健康的採購環境。

- 辦理「建構健全工程環境 推動優質建設 讓人民有感」3場專題演講，約600人參加，讓機關、學界及工程產業界瞭解我國亟待建構健全工程環境與推動優質建設之重要性及近年積極作為，提醒政府機關及產業善用相關措施，使工程效率及品質能提升。

- 102年度協助仲裁協會於北、中、南及東區辦理15場履約爭議座談會，介紹履約爭議處理精進措施，約2,800人報名參加。102年度公共工程仲裁案件計100件，每月平均約8.4件；如與101年度總件數61件比較，案件數成長約64%，顯示各機關採用仲裁機制解決履約爭議之意願已有提升。

- 為營造清廉之公共工程環境，與法務部廉政署巡迴全國辦理4 場「公共工程反貪腐座談會」，宣導政府採購之防止貪腐措施、公共工程犯罪態樣及案例，激發公務員能做、肯做、敢做之精神，參加人數計1,132人。

- 與行政院人事總處及勞動部合辦「政府契約性用人及勞動基準法實務研習班」講習計7場 ，參加人員計526人。

- 於102年12月3日及18日舉辦2場「善用採購法之彈性機制辦好採購」研討會，邀請各中央機關及地方政府首長、決策人員及中階以上主管進行經驗交流，國立故宮博物院馮明珠院長及行政院海岸巡防署王進旺署長及多位部會副首長均親自與會，參加人員計325人。

- 修正政府採購法規

102年政府採購相關法規修正情形詳如附錄二，摘述如下：

  - 修正政府採購法令

- 102年8月15日修正「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第20條、第33條之6條文，配合政府採購法之修正及協助國內產業開拓國外市場，修正廠商所繳納之履約保證金不予發還之情形，及增訂全球化廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得另予減收。

- 102年9月23日修正「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」。

- 102年11月1日修正「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第29條，為提升採購效率，就服務費率超過各附表所列百分比者之簽報作業，將「簽報上級機關核定」修正為「簽報機關首長或其授權人員核定」。

  - 修正投標須知及契約範本

- 102年6月10日修正「工程採購契約範本」，修正重點包括鋼構半成品之估驗、廠商檢（試）驗之執行方式、品質缺失懲罰性違約金之計算、禁止廠商行賄及貪腐、勞工安全衛生不良廠商之處置等。

- 102年12月11日修正「投標須知範本」，增訂全球化廠商之押標金及保證金得予減收條款，及廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得審核事項等。

- 102年12月12日修正「勞務採購契約範本」，增訂保障派遣勞工權益條款。

- 102年12月31日修正「參考最有利標精神投標須知範本」，增訂全球化廠商之押標金及保證金得予減收條款，及廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得審核事項等。

  - 其他政府採購之興利防弊措施

- 102年1月11日通函各機關，公營事業為銷售其產品而徵求經銷商，如係勞務採購性質者，屬政府採購法第22條第1項第15款所稱之「提供服務以供轉售目的所為之採購」，如不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者，得採限制性招標。

- 102年3月14日通函各機關，機關辦理中央專案補助之災後復健工程，應專款專用，不得挪作他用，亦不得因統收統支而就此等工程於招標公告及契約載明與申請補助款程序無關之「預計延遲付款月數」。

- 102年4月10日函各機關，辦理工程採購，如因可歸責於機關之事由致需變更契約，請機關考量給予訂約廠商展延工期期間所產生之合理費用（例如管理費、物價調整款）。

- 102年5月9日修正「工程結算驗收證明書」格式（含工程主要內容頁），並增訂相關作業流程及填報說明。

- 102年5月23日函各機關，為保障公共工程採購品質，對於未符「巨額」或「特殊」條件之工程採購，請機關優先考量「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第4條第1項第1款規定訂定投標廠商基本資格，以利審查其承攬能力。

- 102年10月31 日通函各機關，說明如允許開業建築師與技師或工程技術顧問公司共同投標，其工作事項應依循共同投標協議書所載各成員主辦項目內容及其所占契約金額比率，屬建築物之設計監造工作，仍應依建築法第13條規定辦理。

- 102年11月19 日通函各機關，機關辦理勞動派遣勞務採購，應依採購特性及實際需要，妥適訂定投標廠商資格並載明於招標文件，以保障派遣勞工權益。

- 102年11月20 日通函各機關，為使各機關於辦理採購時，善用最有利標之評選機制，提升評選作業品質，減少發生爭議事件，檢送「採購評選程序精進措施」。

- 102年12月2 日通函各機關，請各機關辦理工程採購，勿於招標文件或契約訂定可能延遲付款之期間，並請確實訂定付款時程，以確保公共工程品質。

- 102年12月24日通函各機關，共同供應契約適用機關以外之機關利用共同供應契約時，自103年1月1日起，應於政府電子採購網共同供應契約系統登載查價紀錄。

- 102年12月31日訂頒「機關以公告招標程序辦理公告金額以上技術服務採購異質性原則及文化創意勞務採購之決標原則」。

- 工程採購流廢標改善情形

為避免機關辦理招標發生流廢標情形，本會已研訂採購策略供各機關參考，就流廢標比率較高的地方政府及一再流廢標案件進行訪視輔導，並協助建立規劃設計審查機制及流廢標檢討制度，以提升採購效率。統計102年工程採購（逾新臺幣10萬元）累計流廢標預算金額為119.47億元，較101年度198.85億元減少79.38億元，其比率減少39.92%；其中地方政府工程採購（逾新臺幣10萬元）累計流廢標預算金額為78.69億元，較101年度85.42億元減少6.73億元，另與當年度地方政府預算金額之比率，由101年度4.22%降至102年度3.52，已有效降低公共工程預算之延滯執行。

- 電子化採購

  - 電子領標

機關辦理招標案件，上網傳輸招標文件，提供廠商全天24小時網路直接繳費並下載招標文件，以減少機關人工作業，節省機關製作書面文件費用及廠商往返機關時間、人力。102年機關提供電子領標案件比率逾99%，機關提供電子領標案件計24萬餘件，廠商電子領標次數計95萬餘件，每案平均約4家廠商上網領標，歷年各機關提供電子領標比率及廠商電子領標次數詳如附圖。

  - 發行電子式「政府採購公報」

「政府採購公報」電子版於機關上班日出刊，102年度出刊250期，累計至今已出刊4,454期。

  - 「招標文件網路公開閱覽」

- 對特殊或查核金額以上之工程採購，藉由招標文件草案預先公開閱覽，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，並減少招標及履約爭議，財物及勞務採購亦可利用此制度辦理。統計102年公開閱覽類別及件數，計工程採購1,017件、財物採購318件及勞務採購219件，合計1,554件。

- 此外，統計102年廠商經由網路免費下載閱覽招標文件草案之工程採購878件、財物採購299件及勞務採購200件，合計1,377件，占公開閱覽公告件數1,554件約88.61%。可節省廠商及機關之時間、人力、交通成本及文件印製費。

  - 「共同供應契約電子採購」

共同供應契約電子採購，以網路取代傳統訂購流程，使採購流程電子化，節省採購成本，簡化廠商接單行政作業及訂單管理之作業流程。102年度網路訂購數達23萬餘筆，電子下訂總金額為258.71億餘元。各年度網路訂購件數詳如附圖。

  - 辦理政府電子採購網功能增修

配合法令修改及業務需要，辦理政府電子採購網功能增修，主要增修功能說明如下：

- 於各招標查詢功能新增可查詢當日公告及等標期內標案之選項，提供使用者更多樣化之查詢功能選項，並兼顧電腦系統運作效能。

- 為配合臺紐經濟合作協定(ANZTEC)之施行，提供符合協定之系統功能。

- 為掌握機關辦理工程類之巨額或特殊採購有無訂定特定資格，於巨額或特殊採購之工程招標公告者，增加登載「不訂定特定資格之理由」欄位。

- 為適度揭露各機關利用共同供應契約採購之資訊，提升資訊透明度，供各界監督，新增共同供應契約「機關訂單查詢」功能，提供機關及廠商查詢單筆訂購總金額逾10萬元之訂單摘要資訊。

- 為使查詢者瞭解廠商因何案件成為優良廠商，於優良廠商公告增加登載得獎案件資料。

- 為掌握我國廠商承包或分包外國政府採購案件資訊，新增「得標外國案件」功能，俾利廠商會員或機關人員登載相關資料。

- 爭議處理

  - 採購申訴審議業務

本會採購申訴審議委員會自88年5月27日成立迄102年12月31日止，共收申訴案7,462件，處理終結者7,337件。102年度收案數541件（工程177件、財物235件及勞務129件）；結案數535件（部分案件為101年度以前處理至102年度始終結案件），如附圖。

  - 履約爭議調解業務

本會採購申訴審議委員會成立以來，共收調解案10,099件，處理終結者9,856件。102年度收案數525件（工程292件、財物85件及勞務148件），結案件數523件。

  - 履約爭議精進措施

- 開放調解案件當事人得建議調解委員：

101年8月1日起開放調解案件當事人得就申訴會委員中各建議2位專業委員及法律委員，以增加當事人對調解之接受度；迄102年12月31日止，繳費案件當事人提出建議名單案件之比例為63%，核派委員包含當事人建議名單之比率約為95%。當事人有建議委員之案件，出具調解建議而調解成立之比率約達84%。

- 自102年1月25日起通過之調解不成立案，於調解不成立證明書檢送函加載，建請機關與廠商參酌工程採購契約範本等爭議處理之仲裁約定條文，協議仲裁，以快速解決爭議。

- 102年11日20日擴充建置爭議處理系統，促五都申訴會及各機關上網填報102年度申訴調解案件後續處理情形，以利定期統計分析提報行政院院會，督促各機關儘速解決履約爭議。

- 政府採購稽核

  - 全國共設有37個採購稽核小組，包括內政部等14個附屬機關較多之部會署及22個地方政府，以及本會設立的中央採購稽核小組。每年就全國採購案件篩選辦理稽核，並就所見缺失責請機關改正。102年度中央、部會署及地方政府採購稽核小組分別已稽核監督297件、2,559件及4,486件異常採購案件，統計情形詳如下表及附圖。

| 各級採購稽核小組稽核案件數執行情形統計表（件數） |
| --- |
| 稽核小組別 | (單位數) | 累計至 101年底 | 102年 | 累計至 102年底 |
| 中央採購 稽核小組 | 1 | 10,758 | 297 | 11,055 |
| 部會署採購 稽核小組 | 14 | 31,169 | 2,559 | 33,728 |
| 地方採購 稽核小組 | 22 | 69,244 | 4,486 | 73,730 |
| 合計 | 37 | 111,171 | 7,342 | 118,513 |

  - 稽核小組於稽核監督時，如發現機關採購有違反政府採購法令，除依規定處理外，並通知機關採行改正措施，且副知其上級機關及審計機關。如機關違反法令情節重大，尚可通知機關追究相關人員責任；如發現有犯罪嫌疑之案件，移請司法機關查處。總計102年度就稽核結果涉及不法移送司法機關者，計有4個機關4件採購案。

- 工程施工查核

  - 102年全國各工程施工查核小組依政府採購法第70條規定辦理工程採購之查核件數計3,660件，占總在建工程量之8.67%。查核結果為優等4件、甲等1,535件、乙等2,063件、丙等41件及不計分17件。整體查核狀況，與101年度同期比較，甲等以上工程比率提升2.9%；丙等工程比率亦增加0.4%。

  - 102年度本會就查核結果缺失嚴重者，對主辦機關人員懲處14件；廠商撤換工地負責人、品管及安衛人員54件；檢討廠商專任工程人員及工地主任責任17件；缺失嚴重部分拆除重做25件；對廠商辦理扣款1,602件；檢討監造技師或建築師責任及撤換監工人員42件；對監造辦理扣款1,404件。

- 扶助中小企業參與採購

  - 本會依據政府採購法第97條及「扶助中小企業參與政府採購辦法」第4條第1項規定，會同經濟部訂定102年度之採購由中小企業承包或分包之目標金額比率維持40%。

  - 經彙整102年度總統府、國家安全會議、五院及院屬各一級機關與直轄市及（縣）市政府等105個機關及其所屬（轄）機關逾10萬元之採購，由中小企業承包或分包之金額比率平均為54.86%，達40%之目標，其中有68個機關比率落於80%～100%；17個機關比率落於60%～79.99%，14個機關落於40%～59.99%，6個機關落於0%～39.99%，詳如附錄三。

參、結語及展望

提升效率與品質，建立公平公開之競爭環境，興利除弊，一直是本會追求的目標，本會將持續健全採購環境、落實法規鬆綁，並以「人」為本，多溝通協調，以正面思維的態度，導入興利機制，創造優質公共建設。

| 102年度採購資料區分採購性質統計分析表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 公開 | 決標件數 | 42,506 | 56,082 | 60,280 | 158,868 |
|  | 決標件數百分比 | 91.17% | 88.34% | 84.82% | 87.69% |
|  | 決標金額(元) | 404,238,357,463 | 309,461,058,962 | 238,029,195,774 | 951,728,612,199 |
|  | 決標金額百分比 | 96.14% | 56.00% | 86.61% | 76.27% |
| 未公開 | 決標件數 | 4,116 | 7,402 | 10,786 | 22,304 |
|  | 決標件數百分比 | 8.83% | 11.66% | 15.18% | 12.31% |
|  | 決標金額(元) | 16,231,777,571 | 243,111,302,646 | 36,800,644,177 | 296,143,724,394 |
|  | 決標金額百分比 | 3.86% | 44.00% | 13.39% | 23.73% |
| 總計 | 決標件數 | 46,622 | 63,484 | 71,066 | 181,172 |
|  | 決標金額(元) | 420,470,135,034 | 552,572,361,608 | 274,829,839,951 | 1,247,872,336,593 |
| 資料時間:103年2月7日 |

| 102年度採購資料區分招標方式統計表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 招標方式 |  | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 公開招標 | 件數 | 28,432 | 17,552 | 11,953 | 57,937 |
|  | 預算金額(元) | 467,111,338,386 | 205,333,513,275 | 100,476,173,713 | 772,921,025,374 |
|  | 決標金額(元) | 388,307,175,531 | 143,651,963,361 | 91,558,954,120 | 623,518,093,012 |
| 公開取得 | 件數 | 13,501 | 32,986 | 30,123 | 76,610 |
|  | 預算金額(元) | 7,290,604,139 | 14,285,833,527 | 14,595,919,721 | 36,172,357,387 |
|  | 決標金額(元) | 6,391,271,333 | 12,164,485,618 | 13,201,698,684 | 31,757,455,635 |
| 選擇性招標-個案 | 件數 | 12 | 730 | 7 | 749 |
|  | 預算金額(元) | 11,151,216,905 | 163,154,145,612 | 31,131,572 | 174,336,494,089 |
|  | 決標金額(元) | 7,391,416,000 | 78,111,046,607 | 26,269,764 | 85,528,732,371 |
| 限制性招標-公開評選 | 件數 | 18 | 2,890 | 14,065 | 16,973 |
|  | 預算金額(元) | 207,307,045 | 14,046,588,435 | 114,667,431,403 | 128,921,326,883 |
|  | 決標金額(元) | 202,613,340 | 11,816,045,637 | 109,332,108,401 | 121,350,767,378 |
| 限制性招標-未經公開評選 | 件數 | 4,656 | 8,735 | 14,463 | 27,854 |
|  | 預算金額(元) | 20,778,952,611 | 292,281,530,330 | 56,603,834,365 | 369,664,317,306 |
|  | 決標金額(元) | 18,159,252,830 | 272,103,548,110 | 54,576,403,031 | 344,839,203,971 |
| 選擇性招標-後續邀標 | 件數 | 3 | 591 | 455 | 1,049 |
|  | 預算金額(元) | 19,650,514 | 40,651,889,799 | 8,116,641,635 | 48,788,181,948 |
|  | 決標金額(元) | 18,406,000 | 34,725,272,275 | 6,134,405,951 | 40,878,084,226 |
| 總計 | 件數 | 46,622 | 63,484 | 71,066 | 181,172 |
|  | 預算金額(元) | 506,559,069,600 | 729,753,500,978 | 294,491,132,409 | 1,530,803,702,987 |
|  | 決標金額(元) | 420,470,135,034 | 552,572,361,608 | 274,829,839,951 | 1,247,872,336,593 |
| 件數比率 | 25.73% | 35.04% | 39.23% | 100.00% |
| 決標金額比率 | 33.70% | 44.28% | 22.02% | 100.00% |
| 資料時間: 103年2月7日 |

| 102年度採購資料區分採購金額級距統計分析表 |
| --- |
|  | 採購性質 |
| 採購金額級距 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 巨額 | 決標件數 | 233 | 315 | 1,899 | 2,447 |
|  | 決標件數百分比 | 0.50% | 0.50% | 2.67% | 1.35% |
|  | 決標金額(元) | 207,928,630,137 | 407,994,764,424 | 149,665,126,653 | 765,588,521,214 |
|  | 決標金額百分比 | 49.45% | 73.83% | 54.46% | 61.35% |
| 查核金額金額 以上 未達巨額 | 決標件數 | 680 | 294 | 2,607 | 3,581 |
|  | 決標件數百分比 | 1.46% | 0.46% | 3.67% | 1.98% |
|  | 決標金額(元) | 58,947,084,408 | 35,401,143,818 | 30,728,532,019 | 125,076,760,245 |
|  | 決標金額百分比 | 14.02% | 6.41% | 11.18% | 10.02% |
| 公告金額以上 未達查核金額 | 決標件數 | 27,176 | 19,410 | 24,980 | 71,566 |
|  | 決標件數百分比 | 58.29% | 30.57% | 35.15% | 39.50% |
|  | 決標金額(元) | 145,053,304,216 | 93,055,971,567 | 76,572,953,940 | 314,682,229,723 |
|  | 決標金額百分比 | 34.50% | 16.84% | 27.86% | 25.22% |
| 未達公告金額 | 決標件數 | 18,533 | 43,465 | 41,580 | 103,578 |
|  | 決標件數百分比 | 39.75% | 68.47% | 58.51% | 57.17% |
|  | 決標金額(元) | 8,541,116,273 | 16,120,481,799 | 17,863,227,339 | 42,524,825,411 |
|  | 決標金額百分比 | 2.03% | 2.92% | 6.50% | 3.41% |
| 總計 | 決標件數 | 46,622 | 63,484 | 71,066 | 181,172 |
|  | 決標金額(元) | 420,470,135,034 | 552,572,361,608 | 274,829,839,951 | 1,247,872,336,593 |
| 資料時間: 103年2月7日 |

102年度採購資料區分機關別統計分析表

|  | 採購性質 |
| --- | --- |
| 機關別 | 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 中央機關 | 公開 | 加總/決標件數 | 11,732 | 36,111 | 27,838 | 75,681 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 86.30% | 87.06% | 79.09% | 83.84% |
|  |  | 加總/決標金額 | 217,173,223,233 | 273,384,123,262 | 154,312,524,247 | 644,869,870,742 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 95.16% | 53.50% | 82.75% | 69.66% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 1,862 | 5,367 | 7,359 | 14,588 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 13.70% | 12.94% | 20.91% | 16.16% |
|  |  | 加總/決標金額 | 11,039,357,293 | 237,641,860,524 | 32,166,138,685 | 280,847,356,502 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 4.84% | 46.50% | 17.25% | 30.34% |
| 中央機關加總/決標件數 | 13,594 | 41,478 | 35,197 | 90,269 |
| 中央機關加總/決標件數百分比 | 29.16% | 65.34% | 49.52% | 49.82% |
| 中央機關加總/決標金額 | 228,212,580,526 | 511,025,983,786 | 186,478,662,932 | 925,717,227,244 |
| 中央機關加總/決標金額百分比 | 54.28% | 92.48% | 67.85% | 74.18% |
| 臺北市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 1,868 | 3,688 | 4,779 | 10,335 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 81.97% | 90.02% | 88.76% | 87.88% |
|  |  | 加總/決標金額 | 46,187,673,060 | 10,126,314,519 | 13,015,924,370 | 69,329,911,949 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 97.70% | 96.28% | 86.16% | 95.10% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 411 | 409 | 605 | 1,425 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 18.03% | 9.98% | 11.24% | 12.12% |
|  |  | 加總/決標金額 | 1,087,095,277 | 391,290,983 | 2,090,530,397 | 3,568,916,657 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 2.30% | 3.72% | 13.84% | 4.90% |
| 臺北市政府加總/決標件數 | 2,279 | 4,097 | 5,384 | 11,760 |
| 臺北市政府加總/決標件數百分比 | 4.89% | 6.45% | 7.58% | 6.49% |
| 臺北市政府加總/決標金額 | 47,274,768,337 | 10,517,605,502 | 15,106,454,767 | 72,898,828,606 |
| 臺北市政府加總/決標金額百分比 | 11.24% | 1.90% | 5.50% | 5.84% |
| 高雄市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 2,404 | 2,123 | 2,969 | 7,496 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 87.45% | 95.03% | 85.64% | 88.71% |
|  |  | 加總/決標金額 | 17,180,990,461 | 2,779,630,194 | 6,762,309,242 | 26,722,929,897 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 97.25% | 95.41% | 94.50% | 96.35% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 345 | 111 | 498 | 954 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 12.55% | 4.97% | 14.36% | 11.29% |
|  |  | 加總/決標金額 | 485,241,105 | 133,726,451 | 393,808,827 | 1,012,776,383 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 2.75% | 4.59% | 5.50% | 3.65% |
| 高雄市政府加總/決標件數 | 2,749 | 2,234 | 3,467 | 8,450 |
| 高雄市政府加總/決標件數百分比 | 5.90% | 3.52% | 4.88% | 4.66% |
| 高雄市政府加總/決標金額 | 17,666,231,566 | 2,913,356,645 | 7,156,118,069 | 27,735,706,280 |
| 高雄市政府加總/決標金額百分比 | 4.20% | 0.53% | 2.60% | 2.22% |
|  | 採購性質 |
| 機關別 | 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 新北市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 2,175 | 2,237 | 4,733 | 9,145 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 90.06% | 91.76% | 91.92% | 91.43% |
|  |  | 加總/決標金額 | 23,516,876,503 | 2,941,348,675 | 14,350,044,821 | 40,808,269,999 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 95.81% | 92.77% | 97.00% | 96.00% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 240 | 201 | 416 | 857 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 9.94% | 8.24% | 8.08% | 8.57% |
|  |  | 加總/決標金額 | 1,027,964,059 | 229,090,733 | 443,438,162 | 1,700,492,954 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 4.19% | 7.23% | 3.00% | 4.00% |
| 新北市政府加總/決標件數 | 2,415 | 2,438 | 5,149 | 10,002 |
| 新北市政府加總/決標件數百分比 | 5.18% | 3.84% | 7.25% | 5.52% |
| 新北市政府加總/決標金額 | 24,544,840,562 | 3,170,439,408 | 14,793,482,983 | 42,508,762,953 |
| 新北市政府加總/決標金額百分比 | 5.84% | 0.57% | 5.38% | 3.41% |
| 臺中市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 2,132 | 1,732 | 3,274 | 7,138 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 92.37% | 96.01% | 96.12% | 94.95% |
|  |  | 加總/決標金額 | 20,798,642,477 | 3,206,867,250 | 7,855,699,773 | 31,861,209,500 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 98.06% | 98.47% | 97.55% | 97.98% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 176 | 72 | 132 | 380 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 7.63% | 3.99% | 3.88% | 5.05% |
|  |  | 加總/決標金額 | 410,726,690 | 49,771,015 | 197,662,989 | 658,160,694 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 1.94% | 1.53% | 2.45% | 2.02% |
| 臺中市政府加總/決標件數 | 2,308 | 1,804 | 3,406 | 7,518 |
| 臺中市政府加總/決標件數百分比 | 4.95% | 2.84% | 4.79% | 4.15% |
| 臺中市政府加總/決標金額 | 21,209,369,167 | 3,256,638,265 | 8,053,362,762 | 32,519,370,194 |
| 臺中市政府加總/決標金額百分比 | 5.04% | 0.59% | 2.93% | 2.61% |
| 臺南市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 2,917 | 752 | 1,705 | 5,374 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 95.08% | 90.49% | 85.94% | 91.35% |
|  |  | 加總/決標金額 | 9,318,706,611 | 1,478,660,417 | 5,837,657,273 | 16,635,024,301 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 98.30% | 93.36% | 97.24% | 97.47% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 151 | 79 | 279 | 509 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 4.92% | 9.51% | 14.06% | 8.65% |
|  |  | 加總/決標金額 | 161,616,540 | 105,172,891 | 165,535,484 | 432,324,915 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 1.70% | 6.64% | 2.76% | 2.53% |
| 臺南市政府加總/決標件數 | 3,068 | 831 | 1,984 | 5,883 |
| 臺南市政府加總/決標件數百分比 | 6.58% | 1.31% | 2.79% | 3.25% |
| 臺南市政府加總/決標金額 | 9,480,323,151 | 1,583,833,308 | 6,003,192,757 | 17,067,349,216 |
| 臺南市政府加總/決標金額百分比 | 2.25% | 0.29% | 2.19% | 1.37% |
|  | 採購性質 |
| 機關別 | 公開與否 | 資料 | 工程 | 財物 | 勞務 | 總計 |
| 縣市政府 | 公開 | 加總/決標件數 | 17,635 | 7,983 | 14,116 | 39,734 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 95.12% | 93.98% | 91.50% | 93.58% |
|  |  | 加總/決標金額 | 63,985,497,673 | 12,659,914,818 | 33,345,367,798 | 109,990,780,289 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 97.20% | 82.34% | 96.66% | 95.06% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 904 | 511 | 1,311 | 2,726 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 4.88% | 6.02% | 8.50% | 6.42% |
|  |  | 加總/決標金額 | 1,844,060,764 | 2,714,439,807 | 1,153,723,562 | 5,712,224,133 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 2.80% | 17.66% | 3.34% | 4.94% |
| 縣市政府加總/決標件數 | 18,539 | 8,494 | 15,427 | 42,460 |
| 縣市政府加總/決標件數百分比 | 39.76% | 13.38% | 21.71% | 23.44% |
| 縣市政府加總/決標金額 | 65,829,558,437 | 15,374,354,625 | 34,499,091,360 | 115,703,004,422 |
| 縣市政府加總/決標金額百分比 | 15.66% | 2.78% | 12.55% | 9.27% |
| 受補助法人或團體 | 公開 | 加總/決標件數 | 1,643 | 1,456 | 866 | 3,965 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 98.38% | 69.07% | 82.32% | 82.09% |
|  |  | 加總/決標金額 | 6,076,747,445 | 2,884,199,827 | 2,549,668,250 | 11,510,615,522 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 97.19% | 60.97% | 93.07% | 83.88% |
|  | 未公開 | 加總/決標件數 | 27 | 652 | 186 | 865 |
|  |  | 加總/決標件數百分比 | 1.62% | 30.93% | 17.68% | 17.91% |
|  |  | 加總/決標金額 | 175,715,843 | 1,845,950,242 | 189,806,071 | 2,211,472,156 |
|  |  | 加總/決標金額百分比 | 2.81% | 39.03% | 6.93% | 16.12% |
| 受補助法人或團體加總/決標件數 | 1,670 | 2,108 | 1,052 | 4,830 |
| 受補助法人或團體加總/決標件數百分比 | 3.58% | 3.32% | 1.48% | 2.67% |
| 受補助法人或團體加總/決標金額 | 6,252,463,288 | 4,730,150,069 | 2,739,474,321 | 13,722,087,678 |
| 受補助法人或團體加總/決標金額百分比 | 1.49% | 0.86% | 1.00% | 1.10% |
| 加總/決標件數 的加總 | 46,622 | 63,484 | 71,066 | 181,172 |
| 加總/決標件數百分比 的加總 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 加總/決標金額 的加總 | 420,470,135,034 | 552,572,361,608 | 274,829,839,951 | 1,247,872,336,593 |
| 加總/決標金額百分比 的加總 | 100% | 100% | 100% | 100% |

資料日期:103年2月7日

102年度中央機關公開辦理採購之件數及金額比率一覽表

| 項次 | 機關名稱 | 公開 | 未公開 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 決標金額(元) | 件數 比率 | 金額 比率 | 件數 | 決標金額(元) | 件數 比率 | 金額 比率 |
| 1 | 行政院大陸委員會 | 45 | 78,650,387 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 公平交易委員會 | 30 | 20,513,539 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 福建高等法院金門分院 | 7 | 3,711,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 中央選舉委員會 | 6 | 7,715,816 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 高雄高等行政法院 | 6 | 3,773,150 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 最高行政法院 | 3 | 1,201,144 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 | 2 | 15,545,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 國史館 | 44 | 40,231,141 | 95.65% | 98.63% | 2 | 557,000 | 4.35% | 1.37% |
| 9 | 行政院公共工程委員會 | 17 | 28,832,590 | 94.44% | 98.74% | 1 | 368,745 | 5.56% | 1.26% |
| 10 | 國防部 | 7,562 | 50,150,797,108 | 93.60% | 72.84% | 517 | 18,700,524,060 | 6.40% | 27.16% |
| 11 | 考選部 | 41 | 38,613,410 | 93.18% | 56.30% | 3 | 29,966,470 | 6.82% | 43.70% |
| 12 | 勞動部(103年2月17日組改) | 1,335 | 5,390,142,546 | 92.84% | 95.65% | 103 | 245,163,025 | 7.16% | 4.35% |
| 13 | 最高法院 | 12 | 9,041,314 | 92.31% | 97.10% | 1 | 269,745 | 7.69% | 2.90% |
| 14 | 行政院海岸巡防署 | 299 | 5,792,744,409 | 91.72% | 97.65% | 27 | 139,581,919 | 8.28% | 2.35% |
| 15 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 3,269 | 18,959,375,716 | 90.43% | 95.74% | 346 | 844,309,472 | 9.57% | 4.26% |
| 16 | 行政院農業委員會 | 4,354 | 11,569,768,506 | 88.93% | 87.97% | 542 | 1,582,122,240 | 11.07% | 12.03% |
| 17 | 行政院 | 54 | 113,532,251 | 88.52% | 97.35% | 7 | 3,092,400 | 11.48% | 2.65% |
| 18 | 臺中高等行政法院 | 7 | 3,497,930 | 87.50% | 89.74% | 1 | 400,000 | 12.50% | 10.26% |
| 19 | 經濟部 | 18,472 | 288,561,472,788 | 87.22% | 56.81% | 2,707 | 219,361,981,518 | 12.78% | 43.19% |
| 20 | 法務部 | 1,636 | 2,690,598,634 | 87.21% | 87.16% | 240 | 396,471,311 | 12.79% | 12.84% |
| 21 | 臺灣高等法院 | 374 | 482,861,705 | 86.77% | 95.98% | 57 | 20,216,984 | 13.23% | 4.02% |
| 22 | 客家委員會 | 167 | 788,520,402 | 86.08% | 63.69% | 27 | 449,557,910 | 13.92% | 36.31% |
| 23 | 內政部 | 2,152 | 15,083,039,339 | 85.77% | 91.26% | 357 | 1,444,942,957 | 14.23% | 8.74% |
| 24 | 衛生福利部 | 1,604 | 5,254,800,758 | 84.60% | 85.28% | 292 | 906,916,733 | 15.40% | 14.72% |
| 25 | 國家安全會議 | 139 | 268,542,459 | 84.24% | 79.29% | 26 | 70,148,752 | 15.76% | 20.71% |
| 26 | 行政院衛生署(102年7月23日組改) | 1,334 | 3,724,728,770 | 83.74% | 75.85% | 259 | 1,186,075,098 | 16.26% | 24.15% |
| 27 | 交通部 | 7,378 | 107,142,001,328 | 83.56% | 91.96% | 1,452 | 9,370,911,937 | 16.44% | 8.04% |
| 28 | 國立故宮博物院 | 138 | 712,142,261 | 83.13% | 80.92% | 28 | 167,890,300 | 16.87% | 19.08% |
| 29 | 行政院環境保護署 | 484 | 2,822,571,089 | 81.48% | 97.48% | 110 | 73,051,207 | 18.52% | 2.52% |
| 30 | 行政院研究發展考核委員會(103年1月22日組改) | 95 | 336,679,434 | 81.20% | 97.06% | 22 | 10,203,000 | 18.80% | 2.94% |
| 31 | 金融監督管理委員會 | 107 | 152,010,086 | 81.06% | 92.82% | 25 | 11,763,640 | 18.94% | 7.18% |
| 32 | 蒙藏委員會 | 25 | 14,975,598 | 80.65% | 86.26% | 6 | 2,385,350 | 19.35% | 13.74% |
| 33 | 教育部 | 17,215 | 49,919,817,267 | 80.59% | 91.30% | 4,145 | 4,755,870,653 | 19.41% | 8.70% |
| 34 | 行政院主計總處 | 68 | 132,380,021 | 80.00% | 92.62% | 17 | 10,553,576 | 20.00% | 7.38% |
| 35 | 監察院 | 40 | 41,513,627 | 80.00% | 91.71% | 10 | 3,754,305 | 20.00% | 8.29% |
| 36 | 智慧財產法院 | 4 | 1,893,187 | 80.00% | 97.74% | 1 | 43,800 | 20.00% | 2.26% |
| 37 | 行政院原住民族委員會 | 124 | 611,613,067 | 77.50% | 96.03% | 36 | 25,308,300 | 22.50% | 3.97% |
| 38 | 審計部 | 17 | 229,177,651 | 77.27% | 99.25% | 5 | 1,742,000 | 22.73% | 0.75% |
| 39 | 中央銀行 | 236 | 1,254,992,526 | 75.88% | 85.74% | 75 | 208,774,725 | 24.12% | 14.26% |
| 40 | 財政部 | 3,231 | 48,382,182,401 | 75.86% | 75.44% | 1,028 | 15,754,656,530 | 24.14% | 24.56% |
| 41 | 文化部 | 976 | 3,171,502,041 | 74.90% | 89.42% | 327 | 375,153,774 | 25.10% | 10.58% |
| 42 | 行政院原子能委員會 | 702 | 1,054,418,498 | 74.68% | 71.07% | 238 | 429,164,977 | 25.32% | 28.93% |
| 43 | 司法院 | 90 | 295,184,995 | 73.77% | 86.48% | 32 | 46,148,302 | 26.23% | 13.52% |
| 44 | 行政院國家科學委員會 | 358 | 6,551,763,082 | 72.62% | 89.80% | 135 | 743,818,201 | 27.38% | 10.20% |
| 45 | 國家通訊傳播委員會 | 69 | 199,358,680 | 69.70% | 64.93% | 30 | 107,662,305 | 30.30% | 35.07% |
| 46 | 行政院人事行政總處 | 66 | 121,957,597 | 66.67% | 87.36% | 33 | 17,645,876 | 33.33% | 12.64% |
| 47 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 39 | 181,178,040 | 66.10% | 86.58% | 20 | 28,085,317 | 33.90% | 13.42% |
| 48 | 行政院經濟建設委員會(103年1月22日組改) | 61 | 131,664,670 | 64.21% | 89.60% | 34 | 15,282,344 | 35.79% | 10.40% |
| 49 | 僑務委員會 | 83 | 221,003,064 | 62.88% | 52.71% | 49 | 198,285,890 | 37.12% | 47.29% |
| 50 | 考試院 | 14 | 14,567,840 | 58.33% | 76.74% | 10 | 4,415,092 | 41.67% | 23.26% |
| 51 | 臺北高等行政法院 | 7 | 78,005,807 | 58.33% | 85.75% | 5 | 12,964,124 | 41.67% | 14.25% |
| 52 | 銓敘部 | 24 | 35,647,337 | 55.81% | 80.01% | 19 | 8,906,988 | 44.19% | 19.99% |
| 53 | 外交部 | 241 | 1,142,961,524 | 53.44% | 38.35% | 210 | 1,837,163,491 | 46.56% | 61.65% |
| 54 | 總統府(含中央研究院) | 692 | 10,299,024,378 | 45.74% | 90.65% | 821 | 1,062,053,441 | 54.26% | 9.35% |
| 55 | 立法院 | 126 | 535,431,834 | 45.65% | 74.73% | 150 | 181,030,718 | 54.35% | 25.27% |
| 總計 | 75,681 | 644,869,870,742 | 83.84% | 69.66% | 14,588 | 280,847,356,502 | 16.16% | 30.34% |

資料日期:103年2月7日

102年度地方政府公開辦理採購之件數及金額比率一覽表

| 項次 | 機關名稱 | 公開 | 未公開 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 決標金額(元) | 件數比率 | 金額比率 | 件數 | 決標金額(元) | 件數比率 | 金額比率 |
| 1 | 臺北市議會 | 17 | 24,250,489 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 臺中市議會 | 14 | 27,371,296 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 南投縣議會 | 13 | 14,119,604 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 屏東縣議會 | 13 | 7,153,950 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 臺灣省政府 | 13 | 5,767,895 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 臺灣省諮議會 | 12 | 25,353,812 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 宜蘭縣議會 | 9 | 4,497,040 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 澎湖縣議會 | 8 | 1,837,309 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 新竹縣議會 | 7 | 8,867,574 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 嘉義市議會 | 6 | 5,652,400 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 嘉義縣議會 | 6 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 彰化縣議會 | 6 | 6,917,800 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 臺東縣議會 | 5 | 2,986,846 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 金門縣議會 | 3 | 3,201,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 連江縣議會 | 2 | 752,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 福建省政府 | 2 | 870,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 南投縣政府 | 3,897 | 6,838,434,977 | 97.52% | 99.24% | 99 | 52218210 | 2.48% | 0.76% |
| 18 | 連江縣政府 | 400 | 1,150,605,879 | 97.32% | 99.43% | 11 | 6563950 | 2.68% | 0.57% |
| 19 | 屏東縣政府 | 3,358 | 8,129,557,414 | 96.97% | 98.09% | 105 | 158440760 | 3.03% | 1.91% |
| 20 | 花蓮縣政府 | 1,911 | 4,046,262,431 | 96.66% | 99.20% | 66 | 32,826,451 | 3.34% | 0.80% |
| 21 | 雲林縣政府 | 2,881 | 6,313,118,090 | 96.07% | 96.59% | 118 | 223043542 | 3.93% | 3.41% |
| 22 | 新竹縣政府 | 2,528 | 7,613,246,719 | 95.94% | 96.22% | 107 | 298,896,877 | 4.06% | 3.78% |
| 23 | 臺中市政府 | 7,124 | 31,833,838,204 | 94.94% | 97.97% | 380 | 658160694 | 5.06% | 2.03% |
| 24 | 桃園縣政府 | 5,432 | 17,716,634,619 | 94.49% | 98.11% | 317 | 340,752,611 | 5.51% | 1.89% |
| 25 | 苗栗縣政府 | 4,307 | 9,536,245,270 | 94.43% | 95.21% | 254 | 479,585,624 | 5.57% | 4.79% |
| 26 | 彰化縣政府 | 3,884 | 9,240,787,127 | 93.66% | 96.80% | 263 | 305,620,542 | 6.34% | 3.20% |
| 27 | 嘉義縣政府 | 2,762 | 6,221,299,026 | 93.37% | 75.26% | 196 | 2,045,222,019 | 6.63% | 24.74% |
| 28 | 花蓮縣議會 | 13 | 14,203,840 | 92.86% | 95.95% | 1 | 600,000 | 7.14% | 4.05% |
| 29 | 新北市政府 | 9,114 | 40,772,876,054 | 91.63% | 96.02% | 832 | 1690072084 | 8.37% | 3.98% |
| 30 | 臺南市政府 | 5,352 | 16,619,715,307 | 91.47% | 97.52% | 499 | 422,880,575 | 8.53% | 2.48% |
| 31 | 嘉義市政府 | 770 | 1,567,759,377 | 90.27% | 96.23% | 83 | 61350891 | 9.73% | 3.77% |
| 32 | 澎湖縣政府 | 550 | 1,792,911,937 | 90.02% | 96.82% | 61 | 58,904,912 | 9.98% | 3.18% |
| 33 | 臺東縣政府 | 1,642 | 3,598,312,488 | 89.92% | 95.91% | 184 | 153631583 | 10.08% | 4.09% |
| 34 | 新竹市政府 | 1,219 | 3,159,865,113 | 89.30% | 92.46% | 146 | 257,814,179 | 10.70% | 7.54% |
| 35 | 高雄市政府 | 7,467 | 26,687,212,916 | 88.87% | 96.38% | 935 | 1,002,891,283 | 11.13% | 3.62% |
| 36 | 臺北市政府 | 10,318 | 69,305,661,460 | 87.87% | 95.10% | 1425 | 3568916657 | 12.13% | 4.90% |
| 37 | 宜蘭縣政府 | 1,728 | 5,348,581,186 | 86.66% | 93.78% | 266 | 354872363 | 13.34% | 6.22% |
| 38 | 金門縣政府 | 1,220 | 13,925,099,592 | 86.59% | 96.23% | 189 | 546,229,218 | 13.41% | 3.77% |
| 39 | 雲林縣議會 | 11 | 7,737,840 | 84.62% | 81.74% | 2 | 1,729,000 | 15.38% | 18.26% |
| 40 | 基隆市政府 | 1,059 | 3,621,844,026 | 83.12% | 92.08% | 215 | 311,576,081 | 16.88% | 7.92% |
| 41 | 臺南市議會 | 22 | 15,308,994 | 68.75% | 61.85% | 10 | 9444340 | 31.25% | 38.15% |
| 42 | 新竹市議會 | 7 | 2,755,238 | 63.64% | 72.12% | 4 | 1,065,000 | 36.36% | 27.88% |
| 43 | 基隆市議會 | 11 | 5,288,953 | 61.11% | 59.97% | 7 | 3,529,814 | 38.89% | 40.03% |
| 44 | 高雄市議會 | 29 | 35,716,981 | 60.42% | 78.32% | 19 | 9,885,100 | 39.58% | 21.68% |
| 45 | 桃園縣議會 | 32 | 37,646,777 | 60.38% | 82.09% | 21 | 8,211,750 | 39.62% | 17.91% |
| 46 | 新北市議會 | 31 | 35,393,945 | 55.36% | 77.25% | 25 | 10,420,870 | 44.64% | 22.75% |
| 47 | 苗栗縣議會 | 7 | 9,605,140 | 38.89% | 50.17% | 11 | 9538756 | 61.11% | 49.83% |
| 總計(平均決標比率) | 79,222 | 295,348,125,935 | 92.04% | 95.76% | 6,851 | 13,084,895,736 | 7.96% | 4.24% |

資料日期:103年2月7日

102年政府採購法規改善措施一覽表

| 序號 | 時間 | 改善措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 102.1.2 | 修正「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」。 |
| 2 | 102.1.11 | 通函各機關，公營事業為銷售其產品而徵求經銷商，如係勞務採購性質者，屬政府採購法第22條第1項第15款所稱之「提供服務以供轉售目的所為之採購」，如不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者，得採限制性招標。 |
| 3 | 102.1.23 | 通函各機關辦理工程採購之履約爭議可採行之方式。 |
| 4 | 102.2.1 | 修正「專家學者建議名單資料庫審議小組設置要點」。 |
| 5 | 102.2.21 | 通函各機關以統包辦理工程招標，其投標廠商資格訂定之建議。 |
| 6 | 102.3.4 | 通函有關建築師事務所與工程技術顧問公司或技師事務所合作組成共同投標團隊，參與技術服務採購標案之作業方式。 |
| 7 | 102.3.4 | 通函各機關，考量汛期及颱風季節將至，為提升搶修搶險及災後復建作業之品質及效率，各機關預為辦理搶修搶險技術服務及工程採購開口契約，以應不時之需。 |
| 8 | 102.3.14 | 通函各機關，機關辦理中央專案補助之災後復健工程，應專款專用，不得挪作他用，亦不得因統收統支而就此等工程於招標公告及契約載明與申請補助款程序無關之「預計延遲付款月數」。 |
| 9 | 102.4.10 | 通函各機關辦理工程採購，因可歸責於機關之事由致需變更契約，而需展延工期者，請考量給予廠商展延工期期間所產生之合理費用（例如管理費、物價調整款）。 |
| 10 | 102.5.9 | 修正「工程結算驗收證明書」格式（含工程主要內容頁），並增訂相關作業流程及填報說明。 |
| 11 | 102.5.23 | 通函各機關，為保障公共工程採購品質，對於未符「巨額」或「特殊」條件之工程採購，請機關優先考量「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第4條第1項第1款規定訂定投標廠商基本資格，以利審查其承攬能力。 |
| 12 | 102.6.10 | 修正「工程採購契約範本」。 |
| 13 | 102.6.10 | 通函各機關辦理工程採購，如因可歸責於機關之事由致需變更契約，而需展延工期者，請考量給予廠商合理工期，及展延工期期間內衍生之合理費用(如管理費、物價調整款)。 |
| 14 | 102.7.17 | 通函有關102年5月18日總統聽取「如何加速公共工程執行」簡報會議紀錄之指示事項。 |
| 15 | 102.8.9 | 修正「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」。 |
| 16 | 102.8.14 | 通函各機關說明本會政府電子採購網已建置「警示機制」，針對異常情形自動發出警示訊息，提醒機關注意，勿發生違約、違法情形。 |
| 17 | 102.8.15 | 修正「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第20條、第33條之6條文，配合政府採購法之修正及協助國內產業開拓國外市場，修正廠商所繳納之履約保證金不予發還之情形，及增訂全球化廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得另予減收。 |
| 18 | 102.9.23 | 修正「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」。 |
| 19 | 102.10.31 | 通函各機關，補充說明本會95年7月3日工程企字第09500245400號函，如允許開業建築師與技師或工程技術顧問公司共同投標，其工作事項應依循共同投標協議書所載各成員主辦項目內容及其所占契約金額比率，屬建築物之設計監造工作，仍應依建築法第13條規定辦理。 |
| 20 | 102.10.31 | 通函各機關說明共同供應契約之改善措施。 |
| 21 | 102.11.1 | 修正「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第29條，為提升採購效率，就服務費率超過各附表所列百分比者之簽報作業，將「簽報上級機關核定」修正為「簽報機關首長或其授權人員核定」。 |
| 22 | 102.11.19 | 通函各機關，機關辦理勞動派遣勞務採購，應依採購特性及實際需要，妥適訂定投標廠商資格並載明於招標文件，以保障派遣勞工權益。 |
| 23 | 102.11.20 | 通函各機關，為使各機關於辦理採購時，善用最有利標之評選機制，提升評選作業品質，減少發生爭議事件，檢送本會訂定之「採購評選程序精進措施」。 |
| 24 | 102.12.2 | 通函各機關辦理工程採購，勿於招標文件或契約訂定可能延遲付款之期間，並請確實訂定付款時程，以確保公共工程品質。 |
| 25 | 102.12.11 | 修正「投標須知範本」。 |
| 26 | 102.12.12 | 修正「勞務採購契約範本」。 |
| 27 | 102.12.24 | 通函各機關，共同供應契約適用機關以外之機關利用共同供應契約時，自103年1月1日起，應於政府電子採購網共同供應契約系統登載查價紀錄。 |
| 28 | 102.12.31 | 訂頒「機關以公告招標程序辦理公告金額以上技術服務採購異質性原則及文化創意勞務採購之決標原則」。 |
| 29 | 102.12.31 | 修正「參考最有利標精神投標須知範本」。 |

附錄三

各機關102年度採購由中小企業承包或分包比率

| 項次 | 招標機關 | 機關支出(元) | 為中小企業採購金額(元) | 承包比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 總統府 | 94,038,967 | 79,784,229 | 84.84% |
| 2 | 中央研究院 | 11,267,038,852 | 1,897,210,505 | 16.84% |
| 3 | 國史館 | 40,788,141 | 34,371,081 | 84.27% |
| 4 | 國家安全會議 | 338,691,211 | 303,359,340 | 89.57% |
| 5 | 行政院 | 116,624,651 | 107,447,001 | 92.13% |
| 6 | 立法院 | 716,462,552 | 602,629,865 | 84.11% |
| 7 | 司法院 | 341,333,297 | 306,105,069 | 89.68% |
| 8 | 最高法院 | 9,311,059 | 9,311,059 | 100.00% |
| 9 | 最高行政法院 | 1,201,144 | 1,201,144 | 100.00% |
| 10 | 臺灣高等法院 | 503,078,689 | 471,791,839 | 93.78% |
| 11 | 臺北高等行政法院 | 90,969,931 | 89,615,931 | 98.51% |
| 12 | 臺中高等行政法院 | 3,897,930 | 3,897,930 | 100.00% |
| 13 | 高雄高等行政法院 | 3,773,150 | 3,773,150 | 100.00% |
| 14 | 智慧財產法院 | 1,936,987 | 1,936,987 | 100.00% |
| 15 | 福建高等法院金門分院 | 3,711,000 | 3,711,000 | 100.00% |
| 16 | 考試院 | 18,982,932 | 10,795,160 | 56.87% |
| 17 | 考選部 | 68,579,880 | 68,241,840 | 99.51% |
| 18 | 銓敘部 | 44,554,325 | 27,742,237 | 62.27% |
| 19 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 209,263,357 | 108,653,751 | 51.92% |
| 20 | 監察院 | 45,267,932 | 31,799,369 | 70.25% |
| 21 | 審計部 | 230,919,651 | 230,919,651 | 100.00% |
| 22 | 內政部 | 16,327,982,296 | 11,319,870,036 | 69.33% |
| 23 | 外交部 | 2,978,571,495 | 2,745,666,377 | 92.18% |
| 24 | 國防部 | 67,836,818,924 | 28,415,740,784 | 41.89% |
| 25 | 財政部(不含所屬國營事業) | 1,945,631,121 | 1,000,809,448 | 51.44% |
| 25-1 | 財政部所屬國營事業 | 34,863,942,423 | 19,441,466,474 | 55.76% |
| 26 | 教育部 | 46,901,860,938 | 38,786,985,974 | 82.70% |
| 27 | 法務部 | 2,938,635,356 | 2,617,811,807 | 89.08% |
| 28 | 經濟部(不含所屬國營事業) | 38,457,842,620 | 20,600,315,450 | 53.57% |
| 28-1 | 經濟部所屬國營事業 | 469,454,875,610 | 137,094,147,381 | 29.20% |
|  | 經濟部所屬國營事業(不含台灣電力股份有限公司102年度發電用燃料採購金額) | 233,231,940,960 | 137,094,147,381 | 58.78% |
| 29 | 交通部 | 116,536,665,865 | 92,659,037,609 | 79.51% |
| 30 | 蒙藏委員會 | 17,360,948 | 15,008,948 | 86.45% |
| 31 | 僑務委員會 | 419,288,954 | 127,352,815 | 30.37% |
| 32 | 文化部 | 3,546,655,815 | 2,499,000,229 | 70.46% |
| 33 | 衛生福利部 | 6,121,604,067 | 4,209,185,300 | 68.76% |
| 34 | 行政院衛生署(102年7月23日組改) | 4,820,757,872 | 3,342,443,167 | 69.33% |
| 35 | 行政院主計總處 | 142,933,597 | 105,011,165 | 73.47% |
| 36 | 行政院人事行政總處 | 139,603,473 | 72,928,265 | 52.24% |
| 37 | 行政院經濟建設委員會(103年1月22日組改) | 146,947,014 | 62,070,069 | 42.24% |
| 38 | 行政院研究發展考核委員會(103年1月22日組改) | 346,882,434 | 217,698,072 | 62.76% |
| 39 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 11,147,244,006 | 10,091,743,779 | 90.53% |
| 40 | 金融監督管理委員會 | 163,773,726 | 99,639,116 | 60.84% |
| 41 | 國家通訊傳播委員會 | 307,020,985 | 142,695,054 | 46.48% |
| 42 | 客家委員會 | 1,238,078,312 | 697,130,517 | 56.31% |
| 43 | 行政院原子能委員會 | 1,483,583,475 | 1,128,997,477 | 76.10% |
| 44 | 行政院國家科學委員會 | 7,295,581,283 | 6,054,228,122 | 82.98% |
| 45 | 行政院農業委員會 | 13,151,890,746 | 11,258,982,101 | 85.61% |
| 46 | 中央選舉委員會 | 7,715,816 | 3,820,816 | 49.52% |
| 47 | 行政院勞工委員會 | 5,627,723,571 | 3,815,517,523 | 67.80% |
| 48 | 公平交易委員會 | 20,513,539 | 18,751,777 | 91.41% |
| 49 | 行政院公共工程委員會 | 29,201,335 | 23,709,235 | 81.19% |
| 50 | 行政院原住民族委員會 | 636,921,367 | 244,509,553 | 38.39% |
| 51 | 行政院大陸委員會 | 78,650,387 | 36,666,032 | 46.62% |
| 52 | 行政院環境保護署 | 2,895,622,296 | 1,484,443,852 | 51.27% |
| 53 | 行政院海岸巡防署 | 5,920,785,710 | 5,486,102,047 | 92.66% |
| 54 | 國立故宮博物院 | 880,032,561 | 762,447,276 | 86.64% |
| 55 | 中央銀行 | 1,463,767,251 | 1,203,372,831 | 82.21% |
| 56 | 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 | 15,545,000 | 15,545,000 | 100.00% |
| 57 | 福建省政府 | 870,000 | 870,000 | 100.00% |
| 58 | 金門縣政府 | 14,471,092,810 | 5,684,612,601 | 39.28% |
| 59 | 連江縣政府 | 1,157,169,829 | 1,081,606,447 | 93.47% |
| 60 | 金門縣議會 | 3,201,000 | 3,201,000 | 100.00% |
| 61 | 連江縣議會 | 752,000 | 752,000 | 100.00% |
| 62 | 臺灣省政府 | 5,767,895 | 5,613,889 | 97.33% |
| 63 | 臺北市政府 | 70,394,563,534 | 41,808,142,796 | 59.39% |
| 64 | 新北市政府 | 42,376,084,168 | 37,500,034,513 | 88.49% |
| 65 | 臺中市政府 | 32,511,369,529 | 25,120,088,381 | 77.27% |
| 66 | 臺南市政府 | 17,044,411,933 | 13,925,415,059 | 81.70% |
| 67 | 高雄市政府 | 27,591,962,234 | 19,761,135,612 | 71.62% |
| 68 | 桃園縣政府 | 18,029,527,930 | 16,326,470,135 | 90.55% |
| 69 | 基隆市政府 | 3,933,420,107 | 3,442,916,667 | 87.53% |
| 70 | 新竹市政府 | 3,397,590,532 | 3,208,023,254 | 94.42% |
| 71 | 新竹縣政府 | 7,911,665,046 | 7,733,900,880 | 97.75% |
| 72 | 苗栗縣政府 | 10,015,830,894 | 9,591,505,104 | 95.76% |
| 73 | 彰化縣政府 | 9,536,817,669 | 8,977,399,351 | 94.13% |
| 74 | 南投縣政府 | 6,890,653,187 | 6,625,230,452 | 96.15% |
| 75 | 雲林縣政府 | 6,536,161,632 | 6,023,767,855 | 92.16% |
| 76 | 嘉義市政府 | 1,628,786,268 | 1,481,117,889 | 90.93% |
| 77 | 嘉義縣政府 | 8,266,705,285 | 7,651,230,032 | 92.55% |
| 78 | 屏東縣政府 | 8,284,772,703 | 7,923,489,903 | 95.64% |
| 79 | 臺東縣政府 | 3,751,944,071 | 3,549,441,839 | 94.60% |
| 80 | 花蓮縣政府 | 4,077,262,882 | 3,886,798,047 | 95.33% |
| 81 | 宜蘭縣政府 | 5,704,388,427 | 5,123,096,005 | 89.81% |
| 82 | 澎湖縣政府 | 1,851,816,849 | 1,693,759,218 | 91.46% |
| 83 | 臺灣省諮議會 | 25,353,812 | 8,452,182 | 33.34% |
| 84 | 臺北市議會 | 24,250,489 | 23,449,489 | 96.70% |
| 85 | 新北市議會 | 45,814,815 | 31,539,710 | 68.84% |
| 86 | 臺中市議會 | 27,371,296 | 27,371,296 | 100.00% |
| 87 | 臺南市議會 | 24,753,334 | 24,208,534 | 97.80% |
| 88 | 高雄市議會 | 45,602,081 | 37,471,881 | 82.17% |
| 89 | 桃園縣議會 | 45,858,527 | 38,689,827 | 84.37% |
| 90 | 基隆市議會 | 8,818,767 | 6,954,517 | 78.86% |
| 91 | 新竹市議會 | 3,820,238 | 2,703,238 | 70.76% |
| 92 | 新竹縣議會 | 8,867,574 | 8,867,574 | 100.00% |
| 93 | 苗栗縣議會 | 19,143,896 | 18,855,896 | 98.50% |
| 94 | 彰化縣議會 | 6,917,800 | 6,917,800 | 100.00% |
| 95 | 南投縣議會 | 14,119,604 | 14,119,604 | 100.00% |
| 96 | 雲林縣議會 | 9,466,840 | 7,760,240 | 81.97% |
| 97 | 嘉義市議會 | 5,652,400 | 5,652,400 | 100.00% |
| 98 | 嘉義縣議會 | 5,000,000 | 4,200,000 | 84.00% |
| 99 | 屏東縣議會 | 7,153,950 | 7,153,950 | 100.00% |
| 100 | 臺東縣議會 | 2,986,846 | 2,986,846 | 100.00% |
| 101 | 花蓮縣議會 | 14,803,840 | 14,803,840 | 100.00% |
| 102 | 宜蘭縣議會 | 4,497,040 | 4,497,040 | 100.00% |
| 103 | 澎湖縣議會 | 1,837,309 | 1,837,309 | 100.00% |
| 總計 | 1,186,185,616,698 | 650,723,261,718 | 54.86% |

資料日期:103年2月7日

# Text boxes

附錄一

附錄二

訂購總金額：新臺幣1060億元