# 關於公共建設閒置情形之處理說明

一、為改善公共建設閒置情形，工程會94年9月已組成活化閒置專案小組針對個案進行瞭解，並就核定情形、施工進度與品質、經費支用及委外經營可行性等，提出檢討及改善措施。

二、工程會依業務職掌，並非活化閒置公共設施之主管機關，惟行政院於94年8月17日第2953次院會，院長指示工程會會同經建會、研考會、主計處、內政部、交通部等相關機關，組成專案小組（小組成員由相關機關副首長組成），檢討閒置之公共設施，以減少浪費閒置情況。

三、「行政院活化閒置公共設施推動方案」於95年2月14日奉行政院核定，有關閒置公共設施之清查、列管，以媒體報導及審計部調查報告資料為基礎，由各主管機關清查所屬各機關已完工，但未依原計畫使用、使用率偏低或長期停工具潛在閒置情形之公共設施，其中：

（一）中央機關自辦或補助地方政府興建案件，於提報行政院活化閒置公共設施專案小組備查後，納入列管追蹤。

（二）地方政府自籌經費興建案件或其他經專案小組決議由各主管機關自行列管案件，納入各主管機關成立之活化閒置公共設施推動會報按月管控活化辦理情形，必要時向專案小組彙報輔導成果。

四、有關各閒置公共設施之活化處理分工，係由各主辦機關對閒置公共設施進行改善及擬訂活化措施後，由主管機關負責落實執行，本權責予以輔導協助並督促辦理，追蹤管制列管案件活化計畫執行進度，專案小組則協助進行跨部會協調及督導等事宜。

五、活化閒置專案小組列管，自94年9月起至102年7月底止，已召開專案小組會議30次，並赴現場勘查與協助解決困難問題300次，總計列管案件163件，建設經費約365.5億元，已達活化標準者151件（建設費約253.3億元），繼續推動活化者12件（低度使用8件，約110.4億元；完全閒置4件，約1.8億元）(詳附件1)，工程會除每季召開督導會議，協調解決困難問題外，並請各主管機關督導設施管理機關積極辦理訂定預估活化期限、措施、查核點等，按月管控活化辦理情形，以有效強化各項公共建設活化運用。

六、地方政府自籌經費之閒置設施共有134件，包括各部會自行提報列管中11件、姚瑞中教授海市蜃樓二書中閒置之28件及工程會102.4.3發函各地方政府調查之95件)(詳附件2)，各縣市分佈情形(詳附件3)，由相關部會納入每月召開之推動會報管控辦理情形。

七、為避免閒置公共設施繼續產生，工程會已研訂「公共設施閒置空間之活化及防範策略方案」供各機關研擬活化對策參考及防範產生閒置設施，並同時已修正「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，要求主辦機關提報審議之公共工程計畫，應先報請主管機關審查同意，主管機關應綜合考量工程必要性與效益，確實為各項公共工程興建負起實質把關責任。

八、另為利推動閒置設施活化工作，工程會已請相關部會法令鬆綁，如交通部配合訂定「閒置或低度使用停車場活化須知」，以利各停車場管理機關得據以辦理活化事宜；內政部修正「公共設施用地多目標使用辦法」，以使各類型閒置設置得以轉型活化使用。

九、「行政院活化閒置公共設施推動方案」(下稱推動方案)於101年5月屆期，後續公共設施使用效益之管考，行政院已於102年5月31日核定「行政院活化閒置公共設施續處作法」。

十、工程會於組改前依推動方案現行之機制持續運作，擔任行政院活化閒置綜整主政機關，列管截至目前專案小組所列管尚未完成活化之12件至完成活化為止；每季邀集相關部會針對列管閒置案件執行遭遇之困難問題，全力協調解決，並督導各中央目的事業主管機關辦理活化閒置設施相關事項。工程會業於102年4月3日召開今年度第1季督導會議，頃於7月23日召會研商中央目的事業主管機關認定標準及確認地方閒置公共設施中央目的事業主管機關，已預訂於8月中下旬召開第2季督導會議。

附件1-行政院活化閒置公共設施專案小組列管案件明細表

| 項次 | 公共設施名稱 | 設施管理機關 | 目的事業 主管機關 | 總建造費(千元) | 設施地點縣市 | 設施使狀況 | 預估活化完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜蘭縣頭城鎮第5公墓火化場 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | 內政部 | 40,791 | 宜蘭縣 | 完全閒置 | 火化場活化預定102年12月試營運，工程預定103年1月31日完竣。 |
| 2 | 宜蘭縣三星鄉第2公墓納骨堂 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 內政部 | 14,670 | 宜蘭縣 | 完全閒置 | 102年7月31日 |
| 3 | 屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區 | 屏東縣枋山鄉公所 | 內政部 | 130,000 | 屏東縣 | 低度使用 | 102年12月30日 |
| 4 | 海安路地下街 | 臺南市政府交通局 | 內政部 | 2,725,417 | 台南市 | 低度使用 | 102年8月委託營運，並協助敦促廠商儘速達到停車場活化標準。 |
| 5 | 茄萣鄉停二立體停車場 | 高雄市茄萣區公所 | 內政部 | 112,316 | 高雄市 | 完全閒置 | 103年10月31日 正式開放營運 |
| 6 | 新竹縣五峰多功能體育館 | 新竹縣五峰鄉公所 | 教育部體育署 | 15,000 | 新竹縣 | 完全閒置 | 102年10日1日取得使用執照。 |
| 7 | 後龍濱海遊憩區促進民間參與公共建設投資興建暨營運案 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | 交通部 | 107,196 | 苗栗縣 | 低度使用 | 102年8月31日 |
| 8 | 補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四（仁愛）立體停車場 | 南投縣埔里鎮公所 | 交通部 | 450,000 | 南投縣 | 低度使用 | 103年12月30日 |
| 9 | 補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場 | 南投縣名間鄉公所 | 交通部 | 275,909 | 南投縣 | 低度使用 | 104年08月31日 |
| 10 | 補助地方政府興建示範停車場計畫—萬丹鄉游泳池地下停車場 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 交通部 | 133,147 | 屏東縣 | 低度使用 | 102年10月31日 |
| 11 | 補助地方政府興建示範停車場計畫—花蓮縣吉安鄉停四（仁里）立體停車場 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 交通部 | 123,613 | 花蓮縣 | 低度使用 | 104年12月31日 |
| 12 | 興達遠洋漁港 | 高雄市政府海洋局 | 行政院農業委員會 | 7,090,000 | 高雄市 | 低度使用 | 102年12月31日 |

附件2-地方政府自籌經費興建之閒置設施明細表

| 項次 | 公共設施名稱 | 設施管理機關 | 縣市 | 案件來源: a:原地方自籌項目 b:姚瑞中案件 c:102.4.3函各縣市政府調查資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口港觀光魚市場 | 屏東縣政府 | 屏東縣 | a |
| 2 | 七賢大樓4樓 | 高雄市市場管理處 | 高雄市 | a |
| 3 | 七賢大樓3樓 | 高雄市市場管理處 | 高雄市 | a |
| 4 | 零售市場（鼓山第一公有市場） | 高雄市市場管理處 | 高雄市 | a |
| 5 | 雲林縣林內焚化爐(BOO) | 雲林縣政府 | 雲林縣 | a |
| 6 | 新店區安康公有市場 | 新北市新店區公所 | 新北市 | a |
| 7 | 嘉義縣太保市水牛公園藝都表演樓 | 嘉義縣政府 | 嘉義縣 | a |
| 8 | 台中縣大安濱海渡假中心 | 臺中市大安區公所 | 臺中市 | a |
| 9 | 台中縣大甲鎮銅安里農產品運銷中心與福德里農地重劃紀念館 | 臺中市政府 | 臺中市 | a |
| 10 | 台北市雙連市場 | 臺北市政府 | 臺北市 | a |
| 11 | 台東焚化爐(BOO) | 臺東縣政府 | 臺東縣 | a |
| 12 | 花蓮市美崙招待所 | 空軍四O一聯隊 | 花蓮市 | b |
| 13 | 花蓮縣再生燃料示範場 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | b |
| 14 | 南投縣水里鄉營建剩餘土石方資源堆置場 | 南投縣水里鄉公所觀光課 | 南投縣 | b |
| 15 | 南投縣水里鄉第一公有零售市場二樓 | 南投縣水里鄉公所 | 南投縣 | b |
| 16 | 南投縣中寮鄉柿橙香市客家農產品展示中心 | 南投縣中寮鄉公所 | 南投縣 | b |
| 17 | 屏東縣後壁湖遊客中心 | 墾丁國家公園管理處 | 屏東縣 | b |
| 18 | 高雄市旗津中興公有市場二樓 | 高雄市政府市場管理處 | 高雄市 | b |
| 19 | 高雄市公有鼓山第一市場二樓 | 高雄市政府市場管理處 | 高雄市 | b |
| 20 | 高雄市高坪特定區 | 高雄市政府地政局 | 高雄市 | b |
| 21 | 高雄市大樹區（原高雄縣大樹鄉）鳳荔文化館 | 高雄市農業局 | 高雄市 | b |
| 22 | 高雄市鳳鼻頭漁港（南部海上藍色公路） | 高雄市政府海洋局 | 高雄市 | b |
| 23 | 雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場 | 雲林縣四湖鄉公所 | 雲林縣 | b |
| 24 | 雲林縣崙豐公有零售市場 | 雲林縣臺西鄉公所 | 雲林縣 | b |
| 25 | 新北市（原台北縣）土城彈藥庫（前國軍勤篤營區） | 國防部軍備局 | 新北市 | b |
| 26 | 新北市板橋區（原台北縣板橋市）四三五藝文特區－莊敬樓、慎謀樓 | 新北市政府文化局 | 新北市 | b |
| 27 | 新竹科學工業園區汙泥焚化爐 | 科學工業園區管理局 | 新竹市 | b |
| 28 | 彰化縣台灣葡萄產業文化園區 | 溪湖鎮公所 | 彰化縣 | b |
| 29 | 台中市大里區（原台中縣大里市）第一公有市場 | 臺中市政府 | 臺中市 | b |
| 30 | 台北市國防部青邨幹訓班 | 陽明山國家公園管理處 | 臺北市 | b |
| 31 | 台北市警察局舊中正第一分局 | 臺北市政府警察局 | 臺北市 | b |
| 32 | 台東縣蘭嶼手工藝品展售中心 | 臺東縣政府 | 臺東縣 | b |
| 33 | 台東縣蘭嶼勵德班 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 臺東縣 | b |
| 34 | 台南市安平港國家歷史風貌園區－歷史水景公園橡欣樓（原聯勤304廠） | 臺南市政府 | 臺南市 | b |
| 35 | 台南縣雙春濱海生態教育園區 | 臺南市政府觀光旅遊處 | 臺南市 | b |
| 36 | 台南市鯤喜灣文化園區遊客中心（黃金海岸船屋） | 臺南市政府 | 臺南市 | b |
| 37 | 台南縣新營停六停車場 | 臺南市新營區公所 | 臺南市 | b |
| 38 | 台南縣鹽水鎮文物陳列館 | 臺南市鹽水鎮武廟管理委員會 | 臺南市 | b |
| 39 | 台南市鹽田生態文化村 | 臺南市政府 | 臺南市 | b |
| 40 | 花蓮縣原住民會館(花蓮市信義街 10鄰2號) | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 41 | 豐南村15鄰(教室) | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 42 | 壽豐鄉市場 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 43 | 廢棄物衍生燃料示範廠(RDF) | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 44 | 花蓮縣環保科技園區 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 45 | 花蓮縣光復鄉中正路一段158號 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | c |
| 46 | 布農文物館 | 南投縣政府 | 南投縣 | c |
| 47 | 南投縣竹山鎮秀林國小文田分校 | 南投縣政府 | 南投縣 | c |
| 48 | 白帆分班 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 49 | 龍山分班 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 50 | 清善國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 51 | 福興國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 52 | 鹿場國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 53 | 文星國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 54 | 鳴鳳國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 55 | 北河國小 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣 | c |
| 56 | 里民活動中心(旗津區中港街10號2樓) | 高雄市政府 | 高雄市 | c |
| 57 | 桂安街9-2號(原桂安漁港駐在所) | 新北市政府 | 新北市 | c |
| 58 | 孝敬樓孝(敬樓4樓B區教室4間) | 彰化縣政府 | 彰化縣 | c |
| 59 | 山皮里民活動中心(神岡區山皮段115號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 60 | 老人活動中心(東勢區大茅埔段332建號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 61 | 忠義圖書室 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 62 | 臺中市立清海國民中學(校內慎思樓) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 63 | 臺中市霧峰區萬豐國民小學(宿舍-0) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 64 | 臺中市霧峰區萬豐國民小學(宿舍-1) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 65 | 臺中市霧峰區萬豐國民小學(宿舍-2) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 66 | 臺中市霧峰區萬豐國民小學(宿舍-3) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 67 | 臺中市立神岡國民中學(單身宿舍) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 68 | 臺中市立光復國民中小學(宿舍)-1 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 69 | 臺中市立光復國民中小學(宿舍)-2 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 70 | 新行政大樓 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 71 | 石岡圖書館德興分館(臺中市石岡區豐勢路134號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 72 | 體訓中心(臺中市北區西屯路1段319巷20號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 73 | 忠明高中(宿舍-1) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 74 | 忠明高中(宿舍-3) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 75 | 忠明高中(宿舍-3) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 76 | 喀哩里社區活動中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 77 | 臺中市立豐原國民中學(眷屬宿舍-1) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 78 | 臺中市立豐原國民中學(眷屬宿舍-2) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 79 | 臺中市北屯區軍功國民小學(宿舍) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 80 | 銅安社區活動中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 81 | 福德里里民活動中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 82 | 銅安里里民活動中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 83 | 臺中市東勢區東勢國民小學(眷屬宿舍) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 84 | 老人文康中心(臺中市新社區興社街2段26號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 85 | 舊新社分駐所擬作新社里活動中心(臺中市新社區新社里中和街4段205號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 86 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-1) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 87 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-2) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 88 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-3) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 89 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-4) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 90 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-5) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 91 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-6) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 92 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-7) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 93 | 臺中市潭子區潭子國小(眷屬宿舍-8) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 94 | 臺中市和平區平等國民小學(公廁) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 95 | 臺中市和平區梨山里勝利路1號(佳陽檢查哨) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 96 | 臺中市和平區平等村林道巷29號(環山檢查哨) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 97 | 臺中市和平區中興路4段林10號(仁壽檢查哨) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 98 | 臺中市和平區梨山里佳陽新巷72號(佳陽派出所) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 99 | 臺中市和平區梨山里和平路3段16號(舊德基派出所) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 100 | 松茂分校(小學用房屋)。 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 101 | 新社衛生室 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 102 | 后里區舊社段 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 103 | 后里區舊社段 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 104 | 臺中市沙鹿區三鹿里保順路42號(辦公室) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 105 | 臺中市太平區建成街152號(托兒所) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 106 | 東峰市場 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 107 | 大里市場(大里區新仁段3235建號) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 108 | 臺中市豐原區翁子國民小學(職員眷屬宿舍) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 109 | 新社戶政辦公廳舍 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 110 | 原臺中縣消防局沙鹿分隊辦公廳舍 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 111 | 豐原區中正游泳池 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 112 | 臺中市西區林森路75號(原為宿舍使用) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 113 | 星河分部(小學教室、圖書室、辦公室、水塔、梯間)-1 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 114 | 星河分部(小學教室、圖書室、辦公室、水塔、梯間)-2 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 115 | 星河分部(廚房) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 116 | 星河分部(禮堂) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 117 | 臺中縣清水鎮老人安養中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 118 | (臺中市清水區海風里舊庄路24號)-學生教室1 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 119 | (臺中市清水區海風里舊庄路24號)-學生教室2 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 120 | (臺中市清水區海風里舊庄路24號)-學生教室3 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 121 | (臺中市清水區海風里舊庄路24號)-學生教室4 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 122 | (臺中市清水區海風里舊庄路24號)-學生教室5 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 123 | 沙鹿區犁分里活動中心 | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 124 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-1) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 125 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-2) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 126 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-3) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 127 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-4) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 128 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-5) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 129 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-6) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 130 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-7) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 131 | 臺中市立大雅國民中學(宿舍-8) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 132 | 臺中市大肚區華山路200號(華山路閱覽室) | 臺中市政府 | 臺中市 | c |
| 133 | 田寮段橋頭小段1974建號 | 臺中市政府 | 臺中市 | C |
| 134 | 垃圾焚化廠 | 臺東縣政府 | 臺東縣 | c |

附件3

| 縣市 | 合計 |
| --- | --- |
| 臺中市 | 78 |
| 高雄市 | 9 |
| 苗栗縣 | 8 |
| 花蓮縣 | 7 |
| 臺南市 | 6 |
| 南投縣 | 5 |
| 新北市 | 4 |
| 臺東縣 | 4 |
| 雲林縣 | 3 |
| 臺北市 | 3 |
| 屏東縣 | 2 |
| 彰化縣 | 2 |
| 花蓮市 | 1 |
| 新竹市 | 1 |
| 嘉義縣 | 1 |
| 總計 | 134 |