「公共工程技術服務契約範本」第十七條修正草案對照表

| 修正內容 | 現行內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第十七條 爭議處理 一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之： （一）依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。 （二）經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。 （三）依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。 （四）提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。 （五）依其他法律申（聲）請調解。 （六）依契約或雙方合意之其他方式處理。 | 第十七條 爭議處理 一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之： （一）依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。 （二）契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。甲方□同意□不同意（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為不同意）適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。 （三）依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。 （四）提起民事訴訟。 （五）依其他法律申（聲）請調解。 （六）依契約或雙方合意之其他方式處理。 | 參考「工程採購契約範本」第22條，修正第2目、第4目。 |
| 二、依前款第二目提付仲裁者，約定如下： （一）由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，由甲方指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。 （二）仲裁人之選定： 1.當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起十四日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出十位以上(含本數)之名單，交予對方。 2.當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起十四日內，自該名單內選出一位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。 3.當事人之一方未依1.提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定一位仲裁人。 4.當事人之一方未依2.自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請□法院□指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）代為自該名單內選定一位仲裁人。 （三）主任仲裁人之選定： 1.二位仲裁人經選定之次日起三十日內，由□雙方共推□雙方選定之仲裁人共推（由甲方於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。 2.未能依1.共推主任仲裁人者，當事人得聲請□法院□指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）為之選定。 （四）以□甲方所在地□其他：＿＿為仲裁地（由甲方於招標時載明；未載明者，為甲方所在地）。 （五）除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。 （六）仲裁程序應使用□國語及中文正體字□其他語文：＿＿＿。(由甲方於招標時載明；未載明者，為國語及中文正體字) （七）甲方□同意□不同意（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。 （八）仲裁判斷書應記載事實及理由。 |  | 參考「工程採購契約範本」第22條增訂第2款，載明仲裁機構擇定、仲裁人與主任仲裁人選定、仲裁地及仲裁程序等約定事項。 |
| 三、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿；地址：＿＿＿＿＿＿；電話：＿＿＿＿。 四、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： （一）與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。 （二）乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。 五、本契約以甲方之本國法律為準據法。 | 二、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿；地址：＿＿＿＿＿＿；電話：＿＿＿＿。 三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： （一）與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。 （二）乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。 四、本契約以甲方之本國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。 | 原第2款至第4款移列第3款至第5款，並參考「工程採購契約範本」第22條修正第5款。 |