「細項實施計畫編號、名稱」102年度第○季執行情形【主辦機關】

(例如：「1.6.3既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」102年度第三季執行情形【內政部營建署】)

| 一、當季工作指標 | 單位 | 預定(A) | 實際(B) | 比較(B-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.○○○○○(指標名稱) |
| 計畫總累計截至當季 | ○ |  |  |  |
| 102年累計截至當季 |  |  |  |  |
| 2.○○○○○(指標名稱) |
| 計畫總累計截至當季 | ○ |  |  |  |
| 102年累計截至當季 |  |  |  |  |
| 3.○○○○○(指標名稱) |
| … | ○ |  |  |  |
| 二、當季工作執行進度 | 預定(%)(A) | 實際(%)(B) | 比較(%)(B-A) |
| 計畫總累計截至當季 |  |  |  |
| 102年累計截至當季 |  |  |  |
| 三、當季預算執行情形 | 可支用預算數 (A)(至年底) | 分配數 (B) | 實際支用數(C) | 應付未付數 (D) | 節餘數 (E) | 執行率(%) (C+D+E)/(B) | 年度達成率(%) (C+D+E)/(A) |
| 總累計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102年累計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、執行情形 1.○○○… 2.○○○… 二、落後原因(「當季工作指標」落後，或「當季計畫總累計工作執行進度」落後1%以上，或「當季102年累計工作執行進度」落後5%以上，或「當季計畫總累計預算執行率」未達90%，或「當季102年累計預算執行率」未達90%者等，請填寫落後原因)或困難問題 1.○○○… 2.○○○… 三、因應對策(請就落後原因或困難問題，逐項填寫因應對策) 1.○○○… 2.○○○… |

機關名稱：                承辦人員：                 電話：

「細項實施計畫編號、名稱」102年度第○季執行情形【主辦機關】

(例如：「1.6.3既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」102年度第三季執行情形【內政部營建署】)

| 四、下一季工作指標 | 單位 | 預定(A) | 下一季預定執行成果 | 說明（扼要說明「執行成果」之名稱、位置、預定完成日期及重要功能等相關資訊） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.○○○○○(指標名稱) |  |  |
| 計畫總累計截至當季 | ○ |  |  |  |
| 102年累計截至當季 |  |  |  |  |
| 2.○○○○○(指標名稱) |  |  |
| 計畫總累計截至當季 | ○ |  |  |  |
| 102年累計截至當季 |  |  |  |  |
| 3.○○○○○(指標名稱) |  |  |
| 計畫總累計截至當季 | ○ |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

機關名稱：                  承辦人員：              電話：

註：1.請依行政院98年12月2日通過之「愛台12建設」總體計畫各項建設之「工作指標」，擬訂各細項實施計畫之總累計及102年累計預定「當季工作指標」及「下一季工作指標」，並按季填寫實際執行結果。若經檢討後尚無具體可量化之工作指標，於執行過程中可參考採用工作進度方式呈現。

2.「計畫總累計當季工作執行進度」係指計畫開始至當季之累計執行進度；「102年累計當季工作執行進度」係指102年度1月1日至當季之累計執行進度。

3.「計畫總累計當季預算執行率」係指計畫開始至當季之累計執行率；「102年累計當季預算執行率」係指102年度1月1日至當季之累計執行率。

4.執行數包括實際支用數、應付未付數與節餘數。

總統、院長訪視行程建議

(若實施計畫已有具體成果績效，實務上可安排總統、院長訪視，請依下表格式填列建議行程；一項行程填列一頁為原則)

| 縣市 | 產業或政策 | 訪視 地點 | 行程 名稱 | 總經費 (億元) | 辦理現況 （含工作進度及預算執行） | 執行預期效益 及建議訪視重點 | 總統或院長是否參訪過，請註明時間 | 主辦 機關 | 主辦單位聯絡人及電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台南縣 | 愛台12建設(產業創新走廊) | 台南縣永康市 | 南部科學工業園區建設計畫 | 835.17 | 1.工作進度： 預定：82.08％ 實際：82.09％ 2.預算執行： 計畫總經費835.17億元 已執行數713.16億元 達成率85.39% 3.辦理現況： 台南園區：辦理土地開發工程與二期基地污水處理廠新建工程。 高雄園區：辦理土地開發工程與服務管理中心新建工程。 | 執行預期效益： 完成1,608公頃土地開發工程，提供工業用地供廠商建廠租用。 完成公共設施、標準廠房、員工宿舍及其他相關工程。 預計5年內達成1兆元營業額目標，促進整體產業發展。 建議訪視重點： 建設南部科學園區係帶動下一波科技產業發展及促進南部區域產業的轉型重要指標，建議可藉由訪視宣示政府重視本計畫之立場。 | 無 或 102.01.01院長訪視本計畫 | 南部科學工業園區管理局 | 南部科學工業園區管理局 陳冠廷 06-5051001-2532 |

# Text boxes

範例

附表1

金額單位：千元

附表1-1