「愛台12建設」99年度推動管制作業計畫

一、依據

行政院98年12月2日院臺經字第09800073417號函核定通過之「愛台12建設」總體計畫辦理。

二、範圍

「愛台12建設」之便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、綠色造林、海岸新生、防洪治水、下水道建設等十二項建設，包括284細項實施計畫。

三、管制分工

(一)各細項實施計畫由主管機關負責推動辦理，並依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，按計畫性質分由經建會、研考會、國科會及工程會等4個機關管制。

(二)十二項建設分由整合機關負責各項建設執行情形之統整等幕僚作業。

(三)由工程會彙整十二項建設執行情形報告，按季提報行政院。

「愛台12建設」管制任務分工表

| 建設項目 | 主管機關 | 整合機關 | 列管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.全島便捷交通網 | 交通部、內政部、體委會 | 交通部 | 研考會、工程會 |
| 2.高雄港市再造 | 交通部、經建會、經濟部、文建會 | 交通部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 3.中部發展高科技產業新聚落 | 國科會、經濟部、經建會、交通部、教育部 | 國科會 | 經建會、研考會、國科會、工程會 |
| 4.桃園國際航空城 | 交通部、經濟部 | 交通部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 5.智慧台灣 | 內政部、教育部、經濟部、文建會、新聞局、國家通訊傳播委員會、研考會、經建會、農委會、財政部、環保署、衛生署、交通部、原民會 | 行政院科技顧問組 | 經建會、研考會、國科會、工程會 |
| 6.產業創新走廊 | 經濟部、國科會、農委會、衛生署、農委會 | 經濟部 | 經建會、國科會、工程會 |
| 7.都市及工業區更新 | 內政部、經濟部、交通部 | 內政部 | 工程會 |
| 8.農村再生 | 農委會、內政部 | 農委會 | 經建會、研考會、工程會 |
| 9.海岸新生 | 農委會、經濟部、內政部 | 農委會 | 經建會、研考會、工程會 |
| 10.綠色造林 | 農委會 | 農委會 | 研考會 |
| 11.防洪治水 | 經濟部、農委會、內政部、原民會 | 經濟部 原民會 | 經建會、工程會 |
| 12.下水道建設 | 內政部 | 內政部 | 工程會 |

四、管制方式

(一)第1階段由整合機關主政

1. 各細項實施計畫主辦機關於每季結束後8日內填報附表1(含附表1-1)資料，送主管機關，同時e-mail整合機關及列管機關。

2.主管機關於每季結束後13日前彙填完成附表2(含附表2-1)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送各項建設整合機關統整。

3.整合機關於每季結束後17日前統整完成各項建設附表2(含附表2-1)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送相關列管機關於每季結束後20日內完成審核；並於每季結束後21日前依據列管機關審核意見修正附表1、2((含附表1-1、2-2)與簡報後，交工程會彙整。

(二)第2階段工程會彙整報院：工程會依據各整合機關所提各項建設資料，於每季結束後30日前彙整整體執行情形報院。

(三)工程會得視需要安排整合機關就統整之建設項目，至該會報告執行情形。

(四)管制作業流程及簡報格式如附圖1、2。

(五)各細項實施計畫明細表如附表3。

(六)各機關聯絡人員名冊如附表4。

# Text boxes

行政院工程會

99年3月