行政院公共工程委員會

「原住民地區政府採購」座談會（南投場次）

會議紀錄

一、時間：102年5月21日（星期二）下午2時

二、地點：南投市中興路 660 號 (南投縣政府A棟5樓會議室)

三、主 持 人：行政院公共工程委員會連技監振賢

行政院原住民族委員會劉副處長維哲

四、出席人員：詳如簽到表                  記錄：嚴春華

五、主席致詞：（略）

六、工程會簡報：「原住民地區如何辦好工程採購及共同供應契約概況」（略）

七、與會機關發言紀要：

- 新竹縣政府：

有關公共工程施工綱要規範之鋼筋搭接或損耗，其契約價金如何計算及付款?

工程會回應：個案工程之鋼筋搭接或損耗，是否包含於契約價金，應視其契約約定；一般係載明於契約，且列於單價分析表中，避免漏項衍生爭議，另亦可請工程設計單位說明其設計原意。工程會訂定之工程採購契約範本第4條第3款：「採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價……」，併供參考。

(會後註：已提供鋼筋搭接或損耗相關單價編列資料予新竹縣政府)

- 南投縣政府：

1.位於高山之原鄉規劃設計之服務費率可否提高，以吸引優良廠商前來投標。另投標廠商雖不佳，惟如重行招標評選曠日廢時，易因預算執行落後遭審計機關質疑糾正，應如何選擇好廠商？

2.工程發包後，工項被綁標，如何解決?

3.原鄉工程受限環境，常需要以場拌混凝土施作，造成品質不一，如何改善?

4.工程採購之履約事項若未載明於契約，而載明於圖說，其效力如何?

5.機關經由評選委託廠商辦理專案管理工作，若因其專業不足，致履約品質不佳，機關如何解決?

6. 依原住民族工作權保障法（下稱原民法）第11條規定，機關辦理未達政府採購法公告金額（新臺幣100萬元）的採購，如履約地點在原住民地區，除非原住民個人、機構、法人或團體無法承包，則應該由渠等承包。本縣3個原民鄉未達10萬元之技術服務小額採購數量較大，常因無法找到原住民技服廠商而影響執行進度。

7.工程開口契約廠商履約品質不佳，可否將契約內之後續案件另案發包，以維工程品質。

工程會回應：

1.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法(下稱技服辦法)附表一及附表二附註明定「區位偏遠之工程，其服務費用得依個案特性及實際需要預估編列，不受本表百分比上限之限制」。惟仍應依同辦法第29條第1項後段規定，敘明理由，簽報上級機關核定。機關如為節省重行招標評選時間而勉決標予過去履約紀錄不佳廠商，後續履約管理甚或衍生履約爭議，均將增加採購人員之負擔。

2.工程之工項或材料如有綁標情形，建請查察工程會之「工程採購契約範本」第20條第5款：「契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。3.較契約原標示者更優或對機關更有利。4.契約所定技術規格違反採購法第26條規定」。另機關應就規劃設計者，依政府採購法(下稱採購法)第63條第2項及契約約定檢討其責任，及是否足以依技師法、工程技術顧問公司管理條例、建築師法提報懲戒、處罰；如知有犯採購法第88條（技術服務廠商違反法令之限制或審查）嫌疑者，應依刑事訴訟法第241條規定向檢察機關告發。

3.原鄉工程若以場拌混凝土施作，建議契約納入相關施工規範並加強監造工作，控管混凝土配比及工序，以維工程品質。

4.契約所含各種文件之內容如有不一致之處，請查察個案契約關於契約文件及效力約定。另工程會訂定之工程採購契約範本第1條第3款併請查閱。

5.技服辦法第18條第1項明定機關委託廠商辦理專案管理，其評選項目得視個案特性及實際需要載明之事項包含「廠商於專案管理技術服務項目之經驗與信譽……(第1款)；工作計畫、預定進度及如期如質履約能力……(第2款)；計畫主持人及主要工作人員之經驗、能力、最近三年服務紀錄及主要工作人員具備本法專業知識之情形……(第4款)」，爰為避免專案管理廠商由專業能力不足者得標，請依上開規定，將廠商能力列為評選項目，並於招標文件妥適訂定及格分數以遴選優良廠商。另廠商之履約如已達到契約得終止或解除之情形，建議機關衡酌實際情形，依契約約定辦理。

6.建議可將南投縣3個原民鄉10萬元以下之技術服務案，依技師、建築師等之執業範圍，併案為100萬元以上並以開口契約辦理，減少無法找到原住民廠商承攬之困擾。

7.建議爾後辦理工程開口契約時採複數決標方式辦理，使需求機關(單位)有選擇廠商之機會。

原民會回應：原民會網站已建立已核發原住民機構、法人或團體證明書清冊，機關可至該網站查詢。

- 南投縣仁愛鄉公所：

1.有關預算未完成立法程序前，機關如有辦理採購招標需要，先行招標並保留決標，所謂決標附帶條件是否包含機關用地、建照之取得等。

2.地方公所若欲採用最有利標辦理統包工程，因採購法第56條第3項規定需先報經上級機關核准，而上級機關常不予核准。建議工程會通函各縣市政府配合辦理，以提升採購效率。

工程會回應：

- 有關預算未完成立法程序前，機關如有辦理採購招標需要，得先行招標並保留決標，依工程會98年6月1日工程企字第09800196000號、同年7月24日工程企字第09800330080號及同年7月27日工程企字第09800332951號計3函已有釋例(均公開於本會網站)，其決標附帶條件不包括機關用地、建照之取得等屬機關辦理工程之前置作業。

- 為落實法規鬆綁及提升採購效率之目的，且基於各機關採最有利標方式辦理決標，已累積多年經驗，政府採購法部分條文修正草案包括採購法第56條刪除採最有利標須報上級機關核准之規定，正由行政院審查中。

- 另為加強推動機關採統包最有利標辦理工程採購，工程會除通函各機關(含公所)，並訂定統包執行精進及推動計畫，啟動相關輔導措施，各機關如有統包工程執行問題，可向工程會尋求協助。

八、散會(下午4時20分)

(以下空白)